## Katalog rozvojových projektů - plnění za rok 2013

Projekty představují buď konkrétní realizační kroky (tam, kde se podařilo dospět ke konsensu o jejich obsahové vazbě na Opatření, na garantovi realizace, způsobu financování a lokalizaci v místě a čase), nebo jsou svou povahou „projekty o projektu“ (tam, kde se v jednom z uvedených bodů nepodaří nalézt v PS konsensus). Nositelem (garantem) Projektu může být jednak správa města (kde úkol spadá do její výhradní kompetence, nebo kde vystupuje jako koordinátor aktivit jiných subjektů), další instituce veřejné správy (podle svých kompetenci), resp. subjekty soukromého sektoru (podniky, neziskové organizace) tam, kde se k úkolu dobrovolně přihlásí.

U Projektu musí být zřejmý jeho smysl (vazba na Cíle a Opatření), obsah, garant, spolupracující subjekty, náklady, způsob zajištění realizace, čas a místo realizace.

| 1.1. | Zkvalitnění sociální a demografické struktury města | garant |
| --- | --- | --- |
| Projekt 1.1.1.1. | Počítačové hodiny pro starší a pokročilé | OKSVS |
| Projekt 1.1.2.1. | Projekt podpory Ekocentra | OKSVS |
| Projekt 1.1.2.2. | Rekonstrukce objektu bývalé Městské knihovny v Lidické ulici a změna způsobu jeho využití | OI |
| Projekt 1.1.3.1. | Zpracování analýzy a prognózy přepravních potřeb veřejné dopravy | ODS |
| Projekt 1.1.3.2. | Projekt centrální autobusová zastávka | OI |
| Projekt 1.1.4.1. | Projekt zřízení centra pro rizikové skupiny obyvatel | OSPO |

| 1.2. Zkvalitnění urbanistické struktury města |  |
| --- | --- |
| Projekt 1.2.1.1. | Celoměstský program regenerace panelových a ostatních bytových domů včetně zajištění jeho finančního krytí. | OMS |
| Projekt 1.2.1.2. | Celoměstský program regenerace panelových a ostatních bytových domů včetně zajištění jeho finančního krytí | OMS |
| Projekt 1.2.1.3. | Realizace obnovy bytových domů v majetku města, včetně řešení úspor energií | OMS |
| Projekt 1.2.1.4. | Realizace obnovy nebytových domů v majetku města, včetně řešení úspor energií | OMS |
| Projekt 1.2.2.1. | Likvidace nevyhovujících garáží a zahrádek v intravilánu města | OMS |
| Projekt 1.2.2.2. | Odstranění kolejí vlečky do bývalého závodu Škoda v intravilánu města | OMS |
| Projekt 1.2.3.1. | Prověření funkčnosti územního systému ekologické stability | OŽP |
| Projekt 1.2.3.2. | Projekt zřízení lesoparku Borecké rybníky | OI |
| Projekt 1.2.3.3. | Projekt sanace starých ekologických zátěží | OI |
| Projekt 1.2.3.4. | Projekt vybudování přírodovědných naučných stezek s informačními panely a odpočívadly | OI |
| Projekt 1.2.3.5. | Racionalizace údržby zeleně | OMS |
| Projekt 1.2.4.1. | Projekt realizace plánu rekonstrukcí, modernizací a výstavby místních komunikací včetně cyklistické dopravy | OI |
| Projekt 1.2.4.2. | Projekt výstavby přístupových komunikací k areálu bývalých kasáren | OI |
| Projekt 1.2.5.1. | Projekt výstavby nových parkovišť na okrajích zklidněných zón města | OMS, OI |
| Projekt 1.2.6.1. | Rozšíření a zkvalitnění telekomunikačních rozvodů v Ostrově | OMS |

| 1.3. Rozvoj bytové výstavby |  |
| --- | --- |
| Projekt 1.3.1.1. | Příprava (zainvestování) pozemků pro bydlení | OI, OŔUP OMS |
| Projekt 1.3.2.1. | Navázání spolupráce s vybranými realitními kancelářemi při propagaci Ostrova jako atraktivní lokality pro výstavbu soukromých domů | OMS |

| 1.4. | Rozvoj místních částí Ostrova |  |
| --- | --- | --- |
| Projekt 1.4.1.1. | Analýza potřeb místních částí | OMS |

| 1.5. Positivní změna image města |  |
| --- | --- |
| Projekt 1.5.1.1. | Marketing Ostrova jako města atraktivního pro trvalý pobyt a rekreaci | OKSVS |
| Projekt 1.5.2.1. | Prohlubování přeshraničních kontaktů a územní spolupráce v rámci rozvojových projektů města | OKSVS, ORÚP |
| Projekt 1.5.2.2. | Prohlubování kontaktů s partnerskými městy Rastatt a Wunsiedel | OKSVS |

| 1.6. Snížení nezaměstnanosti obyvatel města |  |
| --- | --- |
| Projekt 1.6.1.1. | Podpora systému aktivní politiky zaměstnanosti dle aktuálních potřeb trhu práce | OKSVS |
| Projekt 1.6.2.1. | Projektová příprava 2. etapy přípravy průmyslové zóny | OI |
| Projekt 1.6.2.2. | Aktivní spolupráce s RHK Poohří a Czechinvestem při propagaci průmyslové zóny | OMS |

| 1.7. Rozvoj společenských, kulturních a sportovních aktivit |  |
| --- | --- |
| Projekt 1.7.1.1. | Vytvořit a provozovat jednotný informační systém veškerých kulturních, společenských a sportovních aktivit ve městě a okolí | OKSVS |
| Projekt 1.7.2.1. | Podpora místních společenských tradic | OKSVS |
| Projekt 1.7.3.1. | Projekt výstavby zimního stadionu | OMS |
| Projekt 1.7.3.2. | Projekt rekonstrukce Domu kultury | OI |
| Projekt 1.7.3.3. | Projekt rekonstrukce fotbalových hřišť u pekárny a u 1.ZŠ | OI |
| Projekt 1.7.3.4. | Projekt přípravy a realizace výstavby sportovišť na netradiční sporty (petanque, skateboard atp.) | OI |

| 1.8. Rozvoj zdravotnických a sociálních služeb pro obyvatelstvo |  |
| --- | --- |
| Projekt 1.8.1.1. | Podpora rodin s dětmi | OKSVS |
| Projekt 1.8.2.1. | Projekt podpory zachování základních lékařských oborů v nemocnici Ostrov | OSVZ |
| Projekt 1.8.3.1. | Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb v oblasti péče o seniory a zdravotně postižené a zvýšení počtu sociálních lužek pro seniory a zdravotně postižené občany města Ostrova. | OSVZ OSPO OI |

| 2.1. Rozvoj drobného a středního podnikání |  |
| --- | --- |
| Projekt 2.1.1.1. | Projekt rozšíření služby poradenství v souvislosti s možnostmi zapojování drobných a středních podnikatelů do podpůrných programů | ORÚP |
| Projekt 2.1.2.1. | Podpora, revitalizace a propagace využití opuštěných průmyslových a zemědělských objektů | OMS |
| Projekt 2.1.2.2. | Využití nebytových prostor v majetku města pro podporu drobného a středního podnikání | OMS |
| Projekt 2.1.2.3. | Aktualizace katalogu investičních příležitostí | OMS |
| Projekt 2.1.2.4. | Areál veřejně prospěšných služeb s podnikatelským inkubátorem | ORÚP |

| 2.2. Rozvoj služeb školství s nadregionálním významem |  |
| --- | --- |
| Projekt 2.2.1.1. | Zpracování studie o komplexním vzdělávacím systému ve městě | OKSVS |
| Projekt 2.2.2.2. | Podpora vzniku centra technického vzdělávání, lobování ve prospěch nových studijních oborů a VOŠ v Ostrově | OKSVS |
| Projekt 2.2.2.3. | Podpora speciální pedagogiky | OKSVS |
| Projekt 2.2.2.4. | Vybudování centra komplexních služeb pro potřeby základního vzdělávání na Ostrovsku | OI |
| Projekt 2.2.3.1. | Průzkum zájmu veřejnosti o využití sportovišť | OKSVS |
| Projekt 2.2.4.1. | Centrální vývařovna | OKSVS |

| 3.1. Rozvoj infrastruktury a služeb pro volný čas a cestovní ruch |  |
| --- | --- |
| Projekt 3.1.1.1. | Projekt aktualizace a realizace koncepce cyklostezek ve městě a okolí, včetně doprovodné infrastruktury | OI, ORÚP |
| Projekt 3.1.1.2. | Dobudování standardizovaného orientačního a informačního systému pro návštěvníky města | OMS |
| Projekt 3.1.2.1. | Projekt rekonstrukce stávajícího koupaliště | OI |
| Projekt 3.1.2.2. | Projekt plavecký bazén | OI |
| Projekt 3.1.2.3. | Výstavba nové víceúčelové sportovní haly | OI |
| Projekt 3.1.2.4. | Rekonstrukce letního tábora a rekreačního střediska Manětín | OI |
| Projekt 3.1.2.5. | Výstavba městského stadionu s atletickým oválem | OI |

| 3.2. Růst atraktivity prostředí města pro cestovní ruch |  |
| --- | --- |
| Projekt 3.2.1.1. | Projekt Obnova a využití areálu kláštera | OKSVS |
| Projekt 3.2.1.2. | Projekt rekonstrukce Zámeckého parku | OMS |
| Projekt 3.2.1.3. | Projekt zřízení městského muzea | OI |
| Projekt 3.2.1.4. | Projekt obnovy a rekonstrukce kostela sv. Jakuba | OI |
| Projekt 3.2.1.5. | Realizace sloupů vítězů Ostrovské míle | OMS |
| Projekt 3.2.1.6. | Využití zámeckých budov pro potřeby města | OI |

| 4.1. Rozvoj spolkového života a dobrovolných občanských aktivit |  |
| --- | --- |
| Projekt 4.1.1.1. | Podpora občanských organizací aktivních v kultuře, sportu a zájmovém vyžití | OKSVS |
| Projekt 4.1.2.1. | Zpracování komunitního plánu sociální péče | OSPO |
| Projekt 4.1.2.2. | Ostrov - Zdravé město | OKSVS, ORÚP |

| 4.2. Rozvoj partnerství soukromého a veřejného sektoru |  |
| --- | --- |
| Projekt 4.2.1.1. | Podnikatelské fórum v Ostrově | OKSVS |
| Projekt 4.2.1.2. | Projekt společných infrastrukturních projektů veřejného a soukromého sektoru | ORÚP |

| 4.3. Racionalizace městské správy |  |
| --- | --- |
| Projekt 4.3.1.1. | Organizační zajištění realizace Strategického plánu na MěÚ | ORÚP |
| Projekt 4.3.1.2. | Sjednocení pracovišť městského úřadu | OI |
| Projekt 4.3.1.3. | Zapojení do projektu Karlovarského kraje Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Karlovarském kraji | ORÚP |
| Projekt 4.3.2.1. | Inventura majetku města v reálných cenách | OF |
| Projekt 4.3.2.2. | Pasportizace majetku města v rámci DTMM | OKSVS |
| Projekt 4.3.3.1. | Komunikační strategie | OKSVS |
| Projekt 4.4.1.1. | Podpora spolupráce městské a státní policie | MěstPol |
| Projekt 4.4.1.2. | Vybudování nové požární stanice hasičského záchranného sboru Ostrov | OMS, OI |

Celkový počet Projektů :  76

| 1.1.1.1. | Počítačové hodiny pro starší a pokročilé |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Smyslem projektu je zvýšení počítačové gramotnosti dospělé populace města. Základní školy by měly oslovit rodiče svých žáků s nabídkou těchto kurzů. Městská knihovna bude rovněž pořádat počítačové hodiny pro starší a pokročilé. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | stanovení osnov (jedna vybraná škola – předpoklad má 1. ZŠ, např. 4 hod. systém, 4 hod. e-mail a web, 4 hod. textový editor a 4 hod. tabulkový procesor) zajištění technického zázemí (jedna vybraná škola – předpoklad má 1. ZŠ, MěK, …) zajištění lektora (ZŠ) propagace a publicita (KABEL Ostrov, s.r.o., DK Ostrov) Předpokládá se, že kurz bude po deseti účastnících o délce kurzu 20 hodin. V případě, že bude zorganizováno 5 běhů, kury ročně projde 50 účastníků. |
| Realizace v období | 2006 – 2015 |
| Garant | MěÚ (OKSVS) |
| Spolupráce | ZŠ, MěK |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | Kurzy si hradí účastníci sami s tím, že tento projekt by měl být samofinancovatelný. Celkem 200 tis. Kč (0 vlastní + 200 cizí zdroje), tj. 20 tis.ročně. |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | účastníci kurzu, hodiny počítačových kurzů | účastník kurzu, hodina počítačového kurzu | 0 | 50 účastníků / rok, 200 hodin / rok |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary V kalendářním roce 2013 se kurzy pro nezájem veřejnosti neuskutečnily. Městská knihovna Ostrov, Zámecký park 224 V březnu, říjnu a listopadu se uskutečnily PC kurzy počítačové gramotnosti pro seniory – základní znalosti práce s PC a internetu. V nabídce bylo také školení digitální fotografie, facebook. Samostatně byl v prosinci uspořádán kurz MS Word a Excell, po jehož zakončení obdrželi absolventi potvrzení o absolvování kurzu. Výsledkem je: získání základních znalostí s prací na PC; znalost komunikace pomocí Internetu. |
| --- | --- |
| Partner projektu | Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary; Městská knihovna Ostrov, Zámecký park 224, okres Karlovy Vary |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | 20 tis. Kč |
| Zahájení a průběh realizace | březen, říjen, listopad 2013 |

| 1.1.2.1. | Projekt podpory Ekocentra |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Příprava a realizace objektu Ekocentra v areálu bývalého kláštera piaristů. Objekt bude sloužit pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, bude vybaven klubovnami a vlastními prostorami pro pěstování flóry (skleník, zahrada) a chov fauny (skleník, klece, voliéry, akvária). Provozovatelem objektu bude MDDM. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | výběr zhotovitele stavby realizace stavby přesunutí původní stanice mladých přírodovědců (v Lidické ulici) vybavení objektu vč. zajištění živočichů, rostlin přijetí pracovníka (ů) zahájení provozu |
| Realizace v období | 2006 – 7 |
| Garant | MěÚ (OKSVS - udržitelnost, původně ORI, resp. OI) |
| Spolupráce | MěÚ (OKS), MDDM |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 15 mil. Kč (13 mil. cizí + 2 mil. vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Vybudované Ekocentrum | počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Podmíněno realizací projektu (části) 1.2.4.3. Sanace starých ekologických zátěží Projekt bude realizován v rámci Projektu obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného barokního komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov, na který město Ostrov bude čerpat finanční podporu z programu SROP. |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | V průběhu školního roku pořádalo Ekocentrum 158 akcí ( z toho 27 o So/Ne ) za účasti 7.444 účastníků (z toho 2.740 o So/Ne). Ekocentrum je otevřeno každý všední den od 8.00 do 18.00 hod., v pátek do 17.00 hod. Dopoledne nabízí výukové pořady, programy a prohlídky pro děti a mládež MŠ, ZŠ a SŠ. Ve sledovaném období se uskutečnilo 48 takových akcí, kterých se zúčastnilo 1312 účastníků. V odpoledních hodinách probíhají pravidelné schůzky zájmových kroužků, ve školním roce 2012/2013 bylo otevřeno 14 kroužků, v nichž bylo zapsáno 240 dětí. Víkendy Ekocentrum je otevřeno pro návštěvníky od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod. V tuto dobu je přístupná zahradní i vnitřní část chovatelských pracoven; v případě zájmu veřejnosti je prohlídka doplněna odborným výkladem. Za sledované období si Ekocentrum prohlédlo o víkendech více než 9.751 návštěvníků. Na každodenním chodu zařízení se podílejí dva pedagogičtí, dva pomocně techničtí pracovníci a 12 externích a 8 dobrovolných pracovníků. Pravidelná činnost V rámci pravidelné činnosti bylo nabízeno 14 zájmových útvarů: exotické ptactvo, hráčský klub, chovatelský I., II. a III., teraristický I. a II., rybáři, přírodovědný, mladý chovatel Pony I, mladý chovatel Pony II, digitální fotografie, kynologie, dopolední klub Mýval pro předškolní děti a jejich rodiče. Do těchto zájmových útvarů se během zápisu a dodatečného náboru přihlásilo 240 dětí a mládeže všech věkových kategorií. Největší zájem byl o kroužek chovatelský, teraristický, mladý chovatel Pony a kynologický. Velký ohlas měl rovněž dopolední klub Mýval. Naopak malý zájem byl i přes opakovanou propagaci o kroužky – akvaristický a vyšívání se zvířátky, které se nakonec neotevřely. Příležitostná zájmová činnost Tato činnost byla dětem a mládeži z našeho města nabízena v rozličných formách: jednorázovými akcemi byly například: Dny otevřených dveří, Den s Lesy ČR, Noční prohlídka Ekocentra, Vánoční krmení zvířátek, výtvarné dílny – Hrátky se sněhem, Halloween se zvířátky – dlabání dýní, soutěže zábavné i pro odvážné,.. Velice zajímavou akcí byl i Den pro Tibet, v jehož rámci byl pro účastníky připravován v celém areálu Ekocentra velmi zajímavý program (sypání pískové mandaly, tibetská čajovna, povídání o Tibetu se zajímavými osobnostmi,..). Nedílnou součástí naší činnosti jsou přírodovědné aktivity, zejména pro děti zájmových útvarů, ale i pro příchozí. Do dlouhodobé přírodovědné soutěže „ Poznej a chraň“ se zapojilo více než 200 dětí. Při listopadovém sběru lesních plodů se nasbíralo cca 200 kg převážně kaštanů. Nasbírané plody byly postupně předávány myslivcům, kteří jimi v zimě přikrmovali zvěř. Velké oblibě se těší Noc se zvířátky pro děti od 6 do 10 let. V září vyhlásilo Ekocentrum soutěž o nové logo Ekocentra. Vítězný návrh se stal součástí veškerých propagačních materiálů. Velké oblibě se těší Noci se zvířátky, kterých se zúčastnilo dohromady 50 dětí. Táborová činnost V průběhu školních prázdnin bylo Ekocentrum otevřeno pro veřejnost, a to nejen k prohlídkám s odborným výkladem, ale také k různým motivačním výtvarným dílnám nebo přírodovědným testům. V červenci a srpnu proběhly 4 turnusy příměstského tábora: první turnus 15. – 19.07., druhý 22. – 26.07., třetí 12. – 16.08. a čtvrtý 19. – 23.08. Zúčastnilo se jich celkem 98 dětí ve věku od 6 do 16 let. Program zahrnoval bližší poznání chodu Ekocentra a seznámení s chovanými druhy, hry v přírodě spojené s návštěvou přírodních a kulturních pamětihodností města a jeho okolí, dále pak návštěva Aquacentra v Jáchymově, štoly č. 1v Jáchymově, Krušnohorského Zooparku v Chomutově a zámku Bečov nad Teplou. Oba pedagogičtí pracovníci Ekocentra se také podíleli na letní prázdninové činnosti LT MDDM Ostrov v Manětíně. Osvětová, poradenská a informační činnost Osvětová činnost probíhala formou přímé environmentální činnosti, výukových a vzdělávacích pořadů a specializovaných exkurzí. Během školního roku se uskutečnilo několik menších akcí v rámci přímé environmentální činnosti – např. záchrana ježků a poraněných ptáků. Stěžejní akcí zůstává Den Země, který se konal v dubnu. I v tomto školním roce byl celý hlavní i doprovodný program umístěn do Ekocentra a jeho okolí. Odstartoval dopoledními prohlídkami chovatelských pracoven. Hlavními tématy ekologického odpoledne bylo správné a odpovědné třídění odpadu a ochrana přírody. Na otázky týkající se ekologických problémů města, odpovídali místostarosta pan Milan Matějka a vedoucí OŽP MÚ Ostrov Ing. Tomáš Čepelák. Vhodným doplňkem výuky jsou výukové a vzdělávací pořady, které jsou zkvalitňovány využitím moderní techniky (počítačů, projektoru, vizualizéru atd.). Jsou připravovány především pro žáky základních škol našeho města, zúčastnili se jich ale i školáci z Jáchymova, Perninku, Karlových Varů, Sokolova, Hroznětína a Nejdku. Během školního roku proběhlo 48 výukových pořadů, často spojených se specializovanou prohlídkou chovatelských pracoven. Celkem se jich zúčastnilo 1.312 dětí a mládeže z mateřských, základní i středních škol. Díky kvalitnímu technickému zázemí mohlo proběhnout také několik přednášek pro veřejnost, např. pracovníka Krajského úřadu Karlovarského kraj M. Chochela, DiS o ekologických problémech regionu, mykologická přednášku, ale i noční lov motýlů, pracovníka Lesů ČR p. Šedivého o ekologických problémech našich lesů. Odborná pomoc Ve spolupráci s odborníky a externími pracovníky jsme zajišťovali pomoc při drobných chovatelských problémech našich spoluobčanů, zajišťovali jsme karanténní službu pro naše město. Byla poskytnuta pomoc čtyřem živočichům, kteří byli posléze vypuštěni zpět do volné přírody. Spolupráce s partnery Ekocentrum stále spolupracuje se záchrannou stanicí SOOS rezervace Františkovy Lázně. V rámci této spolupráce předáváme handicapovaná zákonem chráněná volně žijící zvířata, která do EC přinášejí občané z města a okolí. V složitějších případech spolupracujeme s veterináři a odborníky chomutovského Krušnohorského Zooparku, ZOO v Ústí nad Labem, ZOO Plzeň a občanským sdružením Zamenis. Při zajišťování environmentálních aktivit spolupracuje Ekocentrum MDDM Ostrov i s pracovníky Lesů ČR, Vojenskými Lesy ČR, občanskými sdruženími Macík, OS Benjamin, Prima Horseland a ZO kynologů Veseřice. |
| --- | --- |
| Partner projektu | Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | 1.600 tis. Kč |

| 1.1.2.2. | Rekonstrukce objektu bývalé Městské knihovny v Lidické ulici a změna způsobu jeho využití. |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Cílem projektu rozšíření prostor knihovny pro veřejnost - půjčovny pro mládež a dospělé, čítárny, studovny, zbudování multifunkčního oddělení (zvukové knihy, hudební oddělení a internet) a malé přednáškové místnosti pro žáky a studenty. Dále je cílem projektu zkvalitnit sociální zázemí pro veřejnost. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | vytipování vhodné varianty rozšíření objektu, zpracování projektová dokumentace k ÚŘ, SŘ, příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU či jiných zdrojů. realizace stavby |
| Realizace v období | 2006 |
| Garant | MěÚ (ORI, následně OI) |
| Spolupráce | MěK |
| Charakter | investiční |
| Náklady | 12 mil. Kč (10,5 mil. cizí + 1,5 mil. vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Realizace investice | počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.2 |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster | Rekonstrukce původní městské knihovny |
| --- | --- |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | Cena za 2.etapu 2 077 tisíc Kč Výměna střešní krytiny Cena 1 072 tisíc Kč |
| Zahájení a průběh realizace | Realizace přestavby proběhla ve dvou etapách 1. etapa - realizace 2012 - přestavba prostor bývalé studovny pro potřeby mateřského centra 2. etapa - realizace 2013 - vybudování komunitního centra pro seniory a další občanská sdružení Výměna střešní krytiny 09-11/2013 |
| Projekt dokončen (datum) | 2. etapa 06/2013 - vydán koaludační souhlas - předáno k užívání Výměna střešní krytiny – 11/2013 |

| 1.1.3.1. | Zpracování analýzy a prognózy přepravních potřeb veřejné dopravy |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Smyslem projektu je zpracování podkladů pro určení budoucích přepravních potřeb v těchto sférách: a) Veřejná linková doprava b) Dopravní obslužnost ve Městě Ostrov – MHD c) Dopravní obslužnost z městských částí Ostrova |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Provádět průběžnou analytickou činnost v rámci potřeb občanů, zejména formou dotazníků v měsíčníku a rozboru dopravní obslužnosti. Nadále sledovat a evidovat potřeby občanů města v rámci vývoje a rozvoje obce Nadále sledovat a evidovat potřeby občanů města v rámci vývoje a rozvoje obce |
| Realizace v období | 2006, 2010 |
| Garant | MěÚ (ODS) |
| Spolupráce | Krajský úřad Karlovarského kraje |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 100 tis. Kč (vlastní zdroje) na analytickou činnost |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Zpracovaná analytická a prognostická dokumentace | Počet | 0 | 1 |
| Poznámka |  |

V rámci aktualizace v roce 2012 byl projekt vyřazen z projektů SPRMO.

| 1.1.3.2. | Projekt Centrální autobusová zastávka |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Obsahem projektu je výstavba centrální městské autobusové zastávky v lokalitě Družební ulice, na místě bývalého výjezdu z Hlavní ulice na Jáchymovskou, kam by byly přesunuty stávající zastávky z Mírového náměstí, z Jáchymovské ulice "U jídelny". |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | vytipování lokality, zpracování řešení dopravního napojení včetně pěších, zpracování řešení vlastní centrální zastávky včetně doprovodných přístřešků, mobiliáře, informačního systému, sadových úprav či jiné infrastruktury (projektová dokumentace k ÚŘ, SŘ), příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU realizace stavby |
| Realizace v období | 2007 – 2008 |
| Garant | MěÚ (ORI, následně OI) |
| Spolupráce | MěÚ (ODS) |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 7,5 mil. Kč (2,5 mil. vlastní + 5 mil. cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | vybudovaná centr. zastávka | Počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Tento projekt navazuje na projekt 1.1.3.1. Zpracování analýzy a prognózy přepravních potřeb veřejné dopravy. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.2 |

V rámci aktualizace v roce 2009 byl projekt vyřazen z projektů SPRMO.

| 1.1.4.1. | Projekt zřízení centra / sítě pro rizikové skupiny obyvatel |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Cílem projektu je prevence sociální exkluze, kriminality a sociálně patologických jevů mládeže i dospělých a sociální integrace těchto skupin zpět do společnosti. Na základě analýzy budou určeny rizikové skupiny obyvatelstva, jejich počty, a zjištěn rozsah potřebnosti poskytování takovéto služby. Analýza také určí, zda vznikne centrum pro rizikové skupiny obyvatel jako samostatný objekt (subjekt) v prostorách v majetku města Ostrova včetně jeho zaměření (K-centrum jako ambulantní nízkoprahové zařízení by realizovalo např. program výměny použitých injekčních stříkaček, program sociálně hygienický (možnost osobní hygieny, praní prádla atd.), program poradenský pro drogově závislé i jejich rodiny) či zda bude zvolena forma předcházení těmto sociálně patologickým jevům podporou NNO v dané sociální oblasti.Cílová skupina jsou mladiství a osoby starší, ale blízké věku mladistvých. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Analýza počtu ohrožených osob. Stanovení formy pomoci Případně vyhledání vhodného objektu a jeho vybavení. Prověření možných zdrojů na realizaci projektu (SF EU a jiná finanční podpora) |
| Realizace v obd. | 2007 – 2008 |
| Garant | MěÚ (OSPO), Městská policie |
| Spolupráce | ZŠ a SŠ, nestátní nezisk.organizace (Světlo Kadaň, Oblastní farní charita Ostrov, RES VITAE Karlovy Vary), KÚ KK, psychiatrické oddělení Nemocnice Ostrov |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 1,200 tis. Kč (1,1 mil. cizí + 0,1 mil. vlastní zdroje) na zpracování podkladové studie, příp. realizaci |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Vých.hodnota | Plán. hodnota |
|  | zpracování podkladové studie počet trestných činů a přestupků na území města | počet počet | 0 vzejde z podkladové studie | 1 snížení hodnot |
| Poznámka |  |

V rámci aktualizace v roce 2009 byl projekt vyřazen z projektů SPRMO.

| 1.2.1.1. | Celoměstský program regenerace panelových a ostatních bytových domů včetně zajištění jeho finančního krytí |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Cílem tohoto projektu je zkvalitnění urbanistické struktury města tím, že bude vytvořen celoměstský program regenerace panelových domů, jehož hlavní náplní bude soustředění všech dostupných informací, které se týkají dotačních možností na tento projekt včetně dotačních podmínek, stanovených donátorem dotace. Součástí je též pravidelná aktualizace informací a jejich zveřejňování v Kabelové televizi a v Ostrovském měsíčníku a bezplatné poskytování poradenství pro podávání žádostí o dotaci na regeneraci panelových domů, zejména na odstranění statických poruch a zateplení. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | provedení rešerše všech aktuálních dostupných dotačních programů zpracování koordinačního celoměstského programu regenerace panelových domů pravidelné zveřejňování aktualizovaných informací – 2x ročně |
| Realizace v období | 2006 – 2015 |
| Garant | MěÚ (OMM) |
| Spolupráce | Kabelová televize, Ostrovský měsíčník |
| Charakter | neinvestiční |
| Náklady | 250 tis. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Počet podaných žádostí o dotaci Počet rekonstruovaných panelových domů | Počet Počet | 0 0 | 10 5 |
| Poznámka | Návaznost na projekt 1.2.1.2. |

V rámci aktualizace v roce 2012 byl projekt vyřazen z projektů SPRMO.

V souvislosti s doplacením úvěru ve výši 15 mil. Kč Státnímu fondu rozvoje bydlení ČR v roce 2012 Městem Ostrov, byl k 31. 12. 2012 ukončen „Program finanční podpory města na opravy a modernizaci bytových domů ve správním území města Ostrov“.

| 1.2.1.2. | Zajištění finančního krytí programu regenerace panelových domů |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Prověření možností a zajištění zdrojů financování - spolufinancování projektu 1.2.1.1. (na odstranění statických poruch a zateplení včetně výměny oken a dále na rekonstrukce výtahů, sítí, střech a zemních izolací). Prověření možnost finančního krytí z prostředků rozpočtu města až do výše 40 % nákladů z půjčky od města (úrok pa 3%) na 3 roky. Preferovány budou akce s dotací od SFRB nebo od MMR |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Vytipování a prověření zdrojů financování projektu Zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci Provádění evidence a kontroly užití finančních prostředků z přidělené dotace |
| Realizace v období | 2007 – 2015 |
| Garant | MěÚ (OMM) |
| Spolupráce | Sdružení vlastníků panelových domů |
| Charakter | investiční |
| Náklady | 9 mil. Kč (vlastní zdroje města) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Vých. hodnota | Plán. hodnota |
|  | Počet podaných žádostí o půjčku na regeneraci panelových domů Počet zrekonstruovaných domů | Počet Počet | 0 0 | 10 5 |
| Poznámka | Návaznost na projekt 1.2.1.1. |

##### Vzhledem k tomu, že projekt je úzce  provázán s projektem 1.2.1.1. navrhujeme v  rámci aktualizace SPRMO pro rok 2009 a roky následující s tímto projektem sloučit a upravit název na:

Projekt 1.2.1.1. Celoměstský program regenerace panelových a ostatních bytových domů včetně zajištění jeho finančního krytí.

V r. 2009 projekt sloučen s projektem 1.2.1.1., ten byl v rámci aktualizace v roce 2012 vyřazen z projektů SPRMO.

| 1.2.1.3 | Realizace obnovy bytových domů v majetku města, včetně řešení úspor energií |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Při obnově bytových domů v majetku města je nutné pokračovat systematicky z centra města a to opravami a zateplením fasád domů vč. výměny oken, rekonstrukce výtahů, sítí, střech a zemních izolací, provést vyregulování otopných soustav všech bytových domů v majetku města. Úsporná opatření s sebou přinesou budoucí možné výdaje na zlepšení technického stavu jiných částí objektů a obecně zlepšení kvality životního prostředí |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | zateplení fasád domů vč. výměny oken u č.p. 794-800 (Pošta), ul. Hlavní, č.p. 859-864, ul. Hlavní. Oprava a zateplení štítů domů č.p. 1329-1331, ul. Lidická, Oprava a zateplení domu vč. výměny oken č.p. 1100-1103 ul. Krušnohorská, výměna oken bytového domu č.p. 1322 ul. Družební. |
| Realizace v období | 2007 – 2015 |
| Garant | MěÚ (OSMM) |
| Spolupráce | RK IKON spol. s r.o., RK Dagmar Baslová – REBA |
| Charakter | investiční |
| Náklady | 77 mil. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Rekonstruované objekty | Počet | 0 | 5 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor majetkové správy ved. odboru Ing. Schneider | V srpnu 2013 byla zahájena oprava výtahů v bytovém domě č.p. 1347 -1349, ul. Lidická, Ostrov s nákladem 2 248 tis. Kč. Oprava ukončena v měsíci řijnu 2013. V září 2013 byla provedena oprava střechy – jižní část č.p. 706, ul. Brigádnická s nákladem 406 tis. Kč, oprava opěrných zdí č.p. 1100 -1102, ul. Krušnohorská v nákladu 45 tis. Kč. V listopadu 2013 bylo provedeno odvětrání půdního prostoru č.p. 616, ul. Odborů, Ostrov v nákladu 48 tis. Kč. |
| --- | --- |

| 1.2.1.4 | Realizace obnovy nebytových domů v majetku města, včetně řešení úspor energií |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Při obnově domů v majetku města, zejména objektů ve správě příspěvkových organizací města, je nutné pokračovat opravami a zateplením fasád vč. výměny oken, rekonstrukcí rozvodů médií, provést vyregulování otopných soustav. Úsporná opatření s sebou přinesou budoucí možné výdaje na zlepšení technického stavu jiných částí objektů, zlepšení vybavení a obecně zlepšení kvality životního prostředí |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | zateplení fasád objektů školských zařízení vč. výměny oken zateplení či opravy fasád objektů s nebytovými prostory vč. výměny oken |
| Realizace v období | 2007 – 2015 |
| Garant | MěÚ (OSMM) |
| Spolupráce |  |
| Charakter | investiční |
| Náklady | 70 mil. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Rekonstruované objekty | Počet | 0 | 7 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor majetkové správy ved. odboru Ing. Bohuslav Schneider Odbor ORÚP,ved. odboru Ing.Alexandra Fürbachová | OMS: 1) V roce 2013 proběhla stavební akce „Realizace úspor“ výměna oken a zateplení budovy MŠ Palackého 1045 v celkové hodnotě 4 669 671 Kč. Stavba byla dokončena 15. 9. 2014 a proběhla kolaudace. Na stavbu bude poskytnuta dotace z operačního programu životní prostředí. 2) Dále byla zahájena rekonstrukce terasy v cekové ceně 1 882 233Kč a v měsíci květnu 2014 bude dokončena. 3) V roce 2013 proběhla stavební akce „Realizace úspor“ zateplení budovy ZŠ Májová 997. Stavba byla dokončena 29. 10. 2013 a proběhla kolaudace. Na stavbu bude poskytnuta dotace z operačního programu životní prostředí. Cena díla je 8 545 401 Kč. 4) Dále byla na ZŠ Májová provedena částečná výměna elektroinstalace v celkové finanční hodnotě 1 089 806 Kč z finančních prostředků města. 5) Stavba „Realizace úspor“ MŠ Halasova 765 nebyla zahájena z důvodu vyhlášení stavby za kulturní památku. 6) V roce 2013 byla provedena rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766. Cena díla je 3 412 975 Kč z finančních prostředků města. Rekonstrukce probíhala v období červenec až srpen. 7) V roce 2013 během prázdnin proběhla částečná oprava elektroinstalace na ZŠ Myslbeka v celkové hodnotě 461 293 Kč. 8) V roce 2013 v období srpen až říjen byla na jednom pavilonu ZUŠ Masarykova provedena rekonstrukce střešního pláště v celkové ceně 634 321 Kč. 9) V dubnu 2013 byla proveden a oprava markýz v NP č.p.700 a 698, Mírové náměstí, Ostrov v nákladu 41 tis. Kč. 10) V květnu 2013 byla provedena oprava střechy v areálu MP v nákladu 59 tis. Kč. 11) V srpnu 2013 byla zahájena rekonstrukce elektrorozvodů č.p. 175, Jáchymovská ul. Ostrov s nákladem 168 tis. Kč. Ukončena v srpnu 2013. 12) V listopadu 2013 byla zahájena oprava vstupu do NP č.p.1202 v nákladu 68 tis. Kč. Oprava ukončena v prosinci 2013. 13) V prosinci 2013 byla provedena výměna vstupních portálů pro bezbariérový vstup v č.p. 706, ul.Brigádnická, Ostrov do prodejen E- podlahy a prodejny Štětkař v nákladu 401 tis. Kč. ORÚP: V prosinci 2012 byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zateplení školních budov – ZŠ Májová, MŠ Palackého a MŠ Halasova. V průběhu léta 2013 bylo provedeno zateplení ZŠ Májová a MŠ Palackého. MŠ Halasova byla z rozhodnutí Ministerstva kultury vyhlášena 13. 8. 2013 za kulturní památku a práce na jejím zateplení nebyly započaty, Rozhodnutí o poskytnutí dotace pozbylo platnosti. Vzhledem ke kontrole provedených výběrových řízení a postoupení jejich výsledků právnímu oddělení Ministerstava živtního prostředí, nebyla Rozhodnutí o poskytnutí dotace schálená, projekt nebyl ukončen a dotace nebyla proplacena. |
| --- | --- |
| Zpracovaná technická či jiná analýza | Pro bezbariérový vstup zpracována PD – „Vybudování bezbariérového vstupu do objektu č.p.706“ v nákladu 35 tis. Kč. Zpracována PD pro č.p. 175 – „Zařízení silnoproudé elektrotechniky“ v nákladu 6,5 tis. Kč. |
| Vztah projektu k operačnímu programu | Operač ní program životní prostředí - ZŠ Májová, MŠ Palackého a MŠ Halasova. |
| - cizí zdroje | Výše uznatelných nákladů dosáhla 4.682.307,-Kč u ZŠ Májová a 2.350.300,- Kč u MŠ Palackého. Dotace z Operačního programu životní prostředí a Státního fondu životního prostředí může představovat max. 90% uznatelných nákladů. |
| Zahájení a průběh realizace | V roce 2014 budou realizovány kroky ke schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jejímu proplacení. |

| 1.2.2.1. | Likvidace nevyhovujících garáží a zahrádek v intravilánu města |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Odstranění nevyhovujících garáží a zahrádek bude probíhat postupně, pokud nastane investiční potřeba pozemek uvolnit, nebo z důvodu ochrany životního prostředí. U garáží, které stojí na pozemcích města a jsou charakteru stavby dočasné, nebude další trvání stavby povolováno. Vymístění garáží nebo zahrádek na pozemcích města bude řešeno výpovědí z nájmu pozemku s výzvou odstranění staveb a případnou finanční náhradou na uvedení pozemku do původního stavu. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Majetkoprávní řízení včetně řízení o odstranění staveb. Realizace sanačních prací |
| Realizace v období | Průběžně dle potřeby od roku 2006 do roku 2015 |
| Garant | MěÚ (OMM) |
| Spolupráce | Český zahrádkářský svaz. |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 3 mil. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Počet vymístěných garáží a zahrádek | ks | 0 | 50 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor majetkové správy, ved. odboru Ing. Schneider | V závislosti na nabídkách vlastníků nemovitých věcí pokračuje výkup staveb garáží a pozemků pod garážemi v lokalitě dotčené Regulačním plánem Jáchymovská ulice - vlečka. V roce 2013 Město Ostrov odkoupilo 4 garáže včetně pozemků pod garážemi v lokalitě „U Plusu“. Z celkového počtu veškerých 109 garáží, nacházejících se na pozemcích vlastníků staveb v této lokalitě, zbývá vykoupit ještě 60 garáží a pozemků pod těmito garážemi. Celkové náklady Města Ostrov spojené s realizací nákupu garáží v lokalitě „U Plusu“ dosáhly v roce 2013 výše 274 670 ,-- Kč. V lokalitě v ul. Lidická, určené k výstavbě propojky Lidická Ostrov – východ, nebyla v roce 2013 odkoupena žádná stavba garáže. Z celkového počtu 42 garáží je již v majetku Města 7 garáží. V lokalitě u „U Zimního stadionu“, kde má Město Ostrov předkupní právo podle § 101, zákona 183/2006 Sb. k pozemkům pod stavbami garáží, odkupuje tyto pozemky spolu se stavbami garáží na základě nabídek vlastníků průběžně. Doposud bylo odkoupeno 9 garáží s příslušnými pozemky. |
| --- | --- |

| 1.2.2.2. | Odstranění kolejí vlečky do bývalého závodu Škoda v intravilánu města. |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Obsahem projektu je úsilí o odkoupení vlečky včetně pozemků pod stavbou od vlastníka za přijatelných cenových podmínek. K tomu je třeba pořídit znalecký posudek na cenu stavby a pozemků včetně kalkulace nákladů na odstranění stavby a terénní úpravy. Smyslem projektu je vytvoření podmínek pro zlepšení komunikačního propojení mezi sídlištěm a starým městem, např. cyklostezkou, nebo jiným využitím. K tomu je třeba zpracovat záměr využití pozemků po odstranění vlečky. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Uzavření smlouvy na převod nemovitostí. Demontáž vlečky a následné terénní úpravy zpracování záměru (projektu) využití pozemků zpracování záměru využití pozemků zjištění zdrojů financování projektu, podání žádosti o spolufinancování projektu, realizace |
| Realizace v období | 2007 – 2008 |
| Garant | MěÚ (OMM) |
| Spolupráce | Vlastník nemovitostí (HQU International, a.s.) |
| Charakter | investiční |
| Náklady | 4,5 mil. Kč (1,5 mil. vlastní + 3 mil. cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | realizace změny využití pozemků po odstranění vlečky | Počet | 0 | 1 |
| Poznámka |  |

V rámci aktualizace v roce 2012 byl projekt vyřazen z projektů SPRMO.

| 1.2.3.1 | Prověření funkčnosti územního systému ekologické stability (ÚSES) |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Cílem je prověření funkčnosti ÚSES, tzn. inventarizace jednotlivých funkčních i navržených prvků ÚSES v terénu včetně vzájemné provázanosti a jejich porovnání s územně plánovací dokumentací (ÚPD), tzn. mapovou, textovou i tabulkovou částí zpracovaného ÚSES. Po provedené inventarizaci a na základě získaných zjištění v případech, kde to bude možné a účelné bude cílem rovněž návrh opatření na uvedení skutečného stavu prvků ÚSES do souladu s ÚPD, resp. naopak. Širším cílem projektu je město a jeho okolí se zdravým životním prostředím. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Terénní šetření v jednotlivých prvcích ÚSES, porovnání výsledků šetření s územně plánovací dokumentací (ÚPD), zpracování návrhu opatření na uvedení skutečného stavu prvků ÚSES do souladu s ÚPD, resp. naopak. |
| Realizace v období | 2006 – 2014 |
| Garant | MěÚ (OŽP) |
| Spolupráce | pro regionální ÚSES – KúKK, pro nadregionální ÚSES – MŽP ČR |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 500 tis. Kč (cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele zpracovaná inventarizace jednotl. prvků ÚSES, návrhy na opatření | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  |  | Počet | 0 | 1 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor životního prostředí, ved. odboru Ing. Tomáš Čepelák | beze změny |
| --- | --- |
| Partner projektu | Ekoslužby, RNDr. Křivanec, zpracovatel ÚSES |
| Vztah projektu k operačnímu programu | nebyl nalezen použitelný dotační titul |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | celkové náklady na realizaci projektu cca = 500 tis. Kč, vlastní zdroje = 0 Kč |
| - cizí zdroje | nebyl nalezen použitelný dotační zdroj |
| Zahájení a průběh realizace | Akce byla opětovně konzultována s krajským střediskem AOPK ČR a se zpracovatelem současně platného ÚSES RNDr. J. Křivancem (Ekoslužby) s tím, že trvají dohodnuté podmínky inventarizace jednotlivých funkčních i navržených prvků ÚSES podle zadání včetně digitalizace výstupů, nepodařilo se zajistit vhodný cizí zdroj potřebných prostředků |
| Projekt dokončen (datum) | Projekt nebyl rozpracován ani dokončen - nepodařilo se zajistit potřebné prostředky z cizích zdrojů. Stav nezměněn. Termín ukončení: 2014 |

| 1.2.3.2. | Projekt zřízení lesoparku Borecké rybníky |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Příprava a realizace lesoparku Borecké rybníky s doprovodními aktivitami: naučná stezka, cyklistická stezka, hippostezka apod., v souladu s ÚP města a zpracovanou studií. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | zpracování průzkumu technického stavu jednotlivých nádrží a jejich potřeb, projektová příprava oprav nádrží a jejich technických zařízení, projektová příprava obnovy a úprav cestní sítě, cyklostezek, naučné stezky, zpracování libreta naučné stezky a výtvarného řešení infosystému příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, vlastní realizace staveb, propagace Lesoparku. |
| Realizace v období | 2007-2008 |
| Garant | MěÚ (OI) |
| Spolupráce | MěÚ (OŽP, OKS, OSMM) |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 21 mil. Kč (6 mil. vlastní + 15 mil. cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Vybudovaný lesopark | Počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Projekt navazuje na tyto projekty: Projekt 1.2.3.1. Projekt 1.2.3.4. Projekt 3.1.1.1. Na základě usnesení Rady města č. 106/07 z 13. 02. 2007 byla tomuto projektu přiřazena priorita č. 3 |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor OMS, ved. odboru Ing. Bohuslav Schneider | Projekt ukončen z hlediska realizace. Nadále probíhá udržitelnost projektu. Správce udržuje areál (cesty, mobiliář a zeleň) dle harmonogramu. Na podzim (26.9.2013) opět proběhla kontrola veškerých výsadeb. V parku dochází k občasnému zcizení vysazených stromů, větší škody však působí vandalové. Některé stromy jsou nenávratně poškozeny. Dochází též k poničení a ke ztrátám keřů, zejména janovců, které výrazně žlutě kvetou a jsou lákadlem pro vandaly a zloděje. Uhynulé a chybějící dřeviny jsou průběžně doplňovány. I přes ukončení vlastních prací a vyplacení dotace nebyl projekt zatím ze strany poskytovatele dotace administrativně uzavřen. Náklady na údržbu areálu za rok 2013: 413 000,-Kč. |
| --- | --- |
| Vztah projektu k operačnímu programu | Operační program životní prostředí |
| Zahájení a průběh realizace | 1. 2. 2010 – 31. 10. 2010 |
| Projekt dokončen (datum) | Udržitelnost projektu bude trvat do roku 2020 |

| 1.2.3.3 | Projekt sanace starých ekologických zátěží |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Provedení sanace starých ekologických zátěží zjištěných v areálu bývalých kasáren v Ostrově. Jedná se o odstranění dvou ohnisek znečištění ropnými látkami v areálu bývalých kasáren, kterou od 50.let do r.2000 užívala ČS armáda. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | realizace sanace ekologické zátěže pod budovou budoucího Ekocentra, monitoring znečištění v průběhu a po realizaci sanace, příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, průběžný monitoring stavu, realizace sanace v zadním areálu bývalých kasáren monitoring znečištění v průběhu a po realizaci sanace, |
| Realizace v období | 2008 |
| Garant | MěÚ (ORI, následně OI) |
| Spolupráce | MěÚ (OŽP) |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 3 mil. Kč (1 mil. vlastní + 2 mil. cizí) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | odstraněná ohniska znečištění | Počet | 0 | 3 |
| Poznámka | Vazba na Projekt 1.1.2.2. Podpora ekocentra |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor INVESTIC, ved. odboru jiří šuster | OI - V rámci realizované sanace bylo odstraněno Ohnisko č.2 (projekt Historický Ostrov - obnova kláštera), v průběhu roku 2013 prováděn postsanační monitoring, který bude probíhat až do roku 2014. Sanace Ohniska č.1. a 3 (v bývalém areálu pronajatém f. Mattoni) je problematika financování závislá na dotačních možnostech, po aktualizaci vodoprávního řízení (OŽP) je projekt připraven k realizaci. V roce 2013 ostatní činnost neprováděna. |
| --- | --- |

| 1.2.3.4. | Projekt vybudování přírodovědných naučných stezek s informačními panely a odpočívadly |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Příprava a realizace přírodovědných naučných stezek s doprovodními aktivitami (informačních tabule, lavičky, odpočívadla) v souladu s ÚP města, např. v lokalitách Borecké rybníky, Borek, Ostrovské rybníky apod.), |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | vytipování lokalit (např. Borecké rybníky, Borek, Ostrovské rybníky apod.), prověření návaznosti vytipovaných stezek na turistické trasy, cyklostezky apod., navázání kontaktu s Klubem českých turistů, ochránci přírody apod. projektová příprava stezek a jejich technických zařízení, projektová příprava obnovy a úprav cestní sítě, cyklostezek, naučné stezky, zpracování libreta naučné stezky a výtvarného řešení infosystému příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, vlastní realizace, propagace. |
| Realizace v období | 2006 – 2015 |
| Garant | MěÚ (ORI, následně OI) |
| Spolupráce | MěÚ (OŽP, OKS) |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 5,2 mil. Kč (1,2 mil. vlastní + 4 mil. cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Zrealizované naučné stezky | Počet | 0 | 2 |
| Poznámka | Vazba na Projekt 1.2.3.2. Zřízení lesoparku Borecké rybníky Na základě usnesení Rady města č. 106/07 z 13. 02. 2007 byla tomuto projektu přiřazena priorita č. 3 |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor Investic, ved. odboru Jiří Šuster ORÚP, Ing. Fürbachová | OI - Projekt nebyl v roce 2013 realizován. ORÚP – Zahájena příprava podkladů k podání žádosti o dotaci na projekt „Naučná stezka po starých cestách okolo Ostrova“ do ROP, který počítá s opravou několika turisticky zajímavých objektů ve městě i okolí (kaplička v Maroltově, vyhlídková plošina na tělese vodárny v Moříčově, doplnění mobiliáře atd.) a vyznačení naučné stezky. Žádost se bude podávat v 01/2014. |
| --- | --- |
| Vztah projektu k operačnímu programu | Regionální operační program NUTS II Severozápad, Výzva č. 52, prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR, rozpočet dle PD 12 805 000,-- Kč. |

| 1.2.3.5. | Racionalizace údržby zeleně |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Cílem projektu je provádět takové zásahy ve veřejné zeleni (probírky, dosadby, pěstební opatření) které do budoucna zefektivní vynakládání finančních prostředků na údržbu zeleně. Projekt bude realizován na podkladě již zpracovaného dokumentu Projekt údržby a výhledového řešení zeleně I. - III.etapa (zpracováno 1994 - 6), který bude zaktualizován a zohledňován při rozhodování o zásazích v zeleni. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | aktualizace pasportu ploch, prvků zeleně a jednotlivých dřevin, aktualizace projektu údržby a výhledového řešení zeleně zpracování akčních ročních plánů opatření a zásahů do zeleně na základě aktualizovaného projektu údržby a konkrétních záměrů, zavedení systému průběžného doplňování a aktualizace pasportu a projektu údržby,realizace akčních ročních plánů |
| Realizace v období | 2006 |
| Garant | MěÚ (OSMM) |
| Spolupráce | MěÚ (ORI, OŽP) |
| Charakter | investiční |
| Náklady | 100 tis. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Vých. hodnota | Plán. hodnota |
|  | snížení výměry ploch s intenzívní a nákladnou údržbou docílené změnou vegetačního prvku | m2 | 0 | v souladu se zpracovaným Projektem údržby |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: OMS, ved. odboru Ing. Bohuslav Schneider | Ing. Kohout dodal výměry travnatých ploch u místních částí města Ostrov. Ing. Nováková zpracovala Studii revitalizace sadových úprav – Ostrov – Ul.Hlavní – střed. Náklady na Studii činily 49 852,-Kč. Začaly práce na studii proveditelnosti a posléze na projektové dokumentaci pro ÚR na zřízení komunitní kompostárny na průmyslové zóně (zpracovává BPO, spol. s r. o. Ostrov. |
| --- | --- |

| 1.2.4.1. | Projekt realizace plánu rekonstrukcí, modernizací a výstavby místních komunikací včetně cyklistické dopravy |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Smyslem projektu je realizace plánovitých oprav místních komunikací dle schváleného harmonogramu (2003) na základě stavebně - technického stavu a dopravního významu dané komunikace a to jak ve městě samotném, tak i v jeho místních částech. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | aktualizace plánu souvislých oprav místních komunikací včetně chodníků, stanovení ročních akčních plánů oprav pro jednotlivé roky dle priorit koordinace ročního plánu se správci inženýrských sítí (a jejich opravami), případná modernizace konkrétní komunikace doplněním odstavných ploch, chodníků apod.. realizace oprav na základě ročních plánů, |
| Realizace v období | 2006 – 2015 |
| Garant | MěÚ (ORI, následně OI) |
| Spolupráce | MěÚ (OSMM), (následně OR) |
| Charakter | investiční |
| Náklady | 55,5 mil. Kč (53,5 mil. vlastní + 2 mil. cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | opravené místní komunikace | m2/rok | 0 | v souladu s Dlouhodobým plánem oprav MK |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor Investic, ved. odboru Jiří Šuster ORÚP, ing. Alexandra Fürbachová | OI – Cyklostezka Ostrov – Jáchymov Zhotovitel: Eurovia a.s. OI – Ostrov, Pěší propojení okolo areálu Albert Zhotovitel: Nedvěd stavební s.r.o., Hlavní 714, 363 01 Ostrov ORÚP - „Ostrovské rondo, cyklostezka po tělese vlečky (2. etapa)“ ORÚP: realizace ukončena, poskytovatelem dotace schváleno i proplaceno vyúčtování ve výši 1.173.000,- Kč, celkové náklady projektu 2.556.599,- Kč. |
| --- | --- |
| Partner projektu | Cyklostezka Ostrov – Jáchymov Město Jáchymov OI – Ostrov, Pěší propojení okolo areálu Albert Bez partnera |
| Vztah projektu k operačnímu programu | OI - Cyklostezka Ostrov – Jáchymov Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ORÚP - „Ostrovské rondo, cyklostezka po tělese vlečky (2. etapa)“ Státní fond dopravní infrastruktury |
| Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení | Cyklostezka Ostrov – Jáchymov PD Ing. Igor Hrazdil 01/2009 SP vydáno dne 13.11.2009 - MěÚO/29869/2009/výst/Šv propojení okolo areálu Albert PD zpracoval v červenci 2013 Ing. Martin Kohout, IMK projekt, Ostrov. Stavební povolení vydáno dne 1. 10. 2013 pod č.j. MěÚO/29205/2013. |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | Cyklostezka Ostrov – Jáchymov – 10% Ostrov – 687 tisíc Kč Jáchymov – 463 tisíc Kč Celkem – 1 150 tisíc Kč OI – Ostrov, Pěší propojení okolo areálu Albert 640 482,- Kč včetně DPH |
| - cizí zdroje | Cyklostezka Ostrov – Jáchymov Dotace 90% EU – 85% - 10 352 tisíc Kč CZ – 05% - 575 tisíc Kč |
| Zahájení a průběh realizace | Cyklostezka Ostrov – Jáchymov 06/2012 – 09/2013 OI – Ostrov, Pěší propojení okolo areálu Albert Stavba zahájena 6. 11. 2013 |
| Projekt dokončen (datum) | Cyklostezka Ostrov – Jáchymov 09/2013 OI – Ostrov, Pěší propojení okolo areálu Albert Únor 2014 |

| 1.2.4.2. | Projekt výstavby přístupových komunikací k areálu bývalých kasáren |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Projektová příprava a realizace výstavby přístupové komunikace k areálu bývalých kasáren - plochy dle ÚP Města Ostrova určené pro drobnou výrobu a služby. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | dokončení projektové přípravy (projekt k územnímu a stavebnímu řízení) příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, hledání investora pro výstavbu v lokalitě bývalých kasáren. |
| Realizace v období | 2008-9 |
| Garant | MěÚ (ORI, následně OI) |
| Spolupráce | MěÚ (OMM) |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 10 mil. Kč (2 mil. vlastní + 8 mil. cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | výstavba místní komunikace | Počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Na základě usnesení Rady města č. 106/07 z 13. 02. 2007 byla tomuto projektu přiřazena priorita č. 3 |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor Investic, ved. odboru Jiří Šuster | Projekt nebyl v roce 2013 realizován. |
| --- | --- |

| 1.2.5.1. | Projekt výstavby nových parkovišť na okrajích zklidněných zón města |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Příprava a realizace nových parkovišť na okrajích zklidněných zón města, např. v lokalitách Lidické ul. u sídlišť, u hřbitova apod. Podpora vytváření klidných obytných zón města. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | aktualizace dopravní koncepce města, zhodnocení stávajícího stavu potřeb parkovišť a odstavných ploch, zejména na sídlištích, stanovení priorit a vlastní projektová příprava, realizace konkrétních staveb, Konkrétní akce: Parkoviště v Lidické ulici, u hřbitova, atd. |
| Realizace v období | 2006 – 2015 |
| Garant | MěÚ (OSMM, následně také OI) |
| Spolupráce | MěÚ (ORI) |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 20 mil. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Nové park. stání | Ks | 0 | 150 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor investic ved. odboru Jiří Šuster | Projekt nebyl v roce 2013 realizován. |
| --- | --- |

| 1.2.6.1 | Rozšíření a zkvalitnění telekomunikačních rozvodů v Ostrově |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | V projektu jde o technické zkvalitnění stávající městské telekomunikační sítě, rozšíření možností přístupu veřejnosti na internet prostřednictvím městské telekomunikační sítě ( Up-grade stávající sítě TKR ). „Up-grade stávající sítě“ byl vybrán z důvodu nutného zajištění stávající kvality sítě a jejího vylepšení. Zajištěním a zkvalitněním sítě se rozumí : zvětšení přenosové kapacity sítě zvýšením šířky pásma ze 450 na 880 MHz zvětšení spolehlivosti sítě změnou topologie sítě (rozdělení stávající primární sítě na tři stejné části a s tím související přesun hlavní stanice do centra města - budova DK Ostrov) zajištění úplné digitalizace sítě a jejího provozu, zprovoznění městské telekomunikační sítě typu LAN tj. rozšířit zpětné pásmo na 60 MHz, řešení možnosti dálkového napájení a zálohování napájení celé distribuční sítě splněním podmínky QOS (norem kvality telekomunikační sítě (hlavně spolehlivosti sítě)) na celé telekomunikační síti. Up-grade sítě umožní připojení ke zpětnému směru všem stávajícím uživatelům sítě tj. max 5703 uživatelům a také budoucím uživatelům sítě v ostatních lokalitách. Rozšíření kabelových rozvodů do lokality Starého města, která byla vybrána z důvodu rozšíření dostupnosti sítě více uživatelům a možnosti realizace místa s veřejným přístupem k internetu na Staré radnici. V lokalitě Starého města se předpokládá zrealizování maximálně sta uživatelských zásuvek. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Provést „Up-grade stávající sítě“ ,Rozšířit síť do lokality Starého města |
| Realizace v období | 2006 – 2008 |
| Garant | MěÚ (OSMM) |
| Spolupráce | Kabel Ostrov s.r.o. |
| Charakter | investiční |
| Náklady | 12,5 mil. Kč (2,5 mil. vlastní + 10 mil. cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Vých.hodnota | Plán. hodnota |
|  | Počítače připojené širokopásmovým připojením | ks | n | n+675 |
|  | Občané s přístupem k širokopásmovému internetu | ks | n | n+4594 |
|  | Uživatelská místa v PIAP | ks | n | n+1 |
|  | Zavedené služby veřejné správy | ks | n | n+1 |
|  | Vytvořená hrubá pracovní místa | počet osob | 0 | 1 |
| Poznámka | V rámci programu SROP bylo žádáno o finanční prostředky z EU |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor MS, ved. odboru Ing. Bohuslav Schneider | Projekt byl v roce 2012 ukončen, včetně uplynutí doby udržitelnosti. |
| --- | --- |

| 1.3.1.1. | Projekt přípravy (zainvestování) pozemků pro bydlení |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Příprava konkrétních lokalit, vhodných na základě ÚP k bytové výstavbě (např. lokalita Louka za nemocnicí, Ostrov - východ - za Domem - penzionem pro důchodce, lokalita Ostrov Na Kopci, lokalita Květnová - jih, lokalita Moříčov - střed). |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Výstavba rodinných domů: průběžné zpracování studií urbanistického, technického řešení rozvojových lokalit daných ÚP města, jednání s PF ČR o převodu vybraných pozemků na město Ostrov určených pro bydlení, dle potřeb provedení změny ÚP města, zpracování základní strategie realizace výstavby RD na těchto pozemcích včetně ekonomického posouzení (rozprodej na jednotlivé parcely, nebo prodej jednomu developerovi, nebo vlastní developerská činnost), průzkum poptávky po pozemcích určených pro výstavbu RD, realizace prodeje či investorské činnosti, případné pokračování přípravné a projektové dokumentace s následnou realizací přípravy lokality a vlastní výstavby bytů. Výstavba bytů v bytových domech: provedení přestavby čp. 616 a 615 na byty, prověření možnosti odkoupení čp. 617, příprava a realizace její přestavby, vytipování lokalit v ÚP pro možnou výstavbu bytových domů, další postup jako v případě rodinných domů. |
| Realizace v období | 2006 - 2008 |
| Garant | MěÚ (ORI následně OI a OR, OMM) |
| Spolupráce | všechny další odbory MěÚ v rámci přípravy staveb, realitní kanceláře |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 30 mil. Kč (25,5 mil. cizí + 4,5 mil. vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | nově vybud..b.j. | Počet | 0 | 28 |
| Poznámka | Projekt souvisí s Projektem 1.3.2.1. Navázání spolupráce s vybranými realitními kancelářemi při propagaci Ostrova jako atraktivní lokality pro výstavbu soukromých domů Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.1 (Dokončení městského dopravního okruhu) |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor majetkové správy ved. odboru Ing. Bohuslav Schneider | Lokalita „Na Kopci“ byla investičně dokončena. Jednotliví stavebníci již realizovali nebo v současné době připravují realizaci výstavby RD. Společnost OXES Ostrov, s.r.o. se rozhodla přehodnotit svůj záměr na realizaci výstavby bytových domů připravovaný v souladu s Regulačním plánem tohoto území a ukončit tak smluvní vztah s Městem Ostrov. V současné době probíhá řízení na ukončení tohoto vztahu a žádná příprava výstavby nepokračuje. Území Ostrov – východ (zahrádkářská kolonie č. 1) – developer nebyl získán. Pokračuje výkup garáží. Ostatní aktivity nepokračují. Lokalita u Nádraží“ Pro výstavbu v „Lokalitě U Nádraží“, která umožní výstavbu 4 rodinných domů s cca 1200 m2 pozemku je nutné vypracování hlukové studie. Je nutné dořešit výstavbu vodovodní přípojky lokality. V současné době ostatní aktivity nepokračují. „Lokalita za Subterrou“ V roce 2010 byla dokončena realizace stavby „Výstavba 10 RD v lokalitě Horní Žďár“ za hotelem Subterra, Na převod zainvestovaných pozemků byla uzavřena KS a komunikace a VO byly bezúplatně převedeny do majetku města. Lokalita je připravena k výstavbě RD. Výstavba RD na žádném ze zainventovaných stavebních pozemků v této lokalitě nebyla doposud zahájena. „Lokalita Horní Žďár“ Odbor rozvoje a územního plánování připravil Územní studii Horní Žďár v rozvojové lokalitě určené územním plánem pro bydlení. Odbor majetkové správy vzhledem k velkému rozsahu území písemně vyzval vlastníky dotčených pozemků s dotazem za jakých podmínek by byly ochotní vyjádřit souhlas s realizací ve studii navržených opatření např. komunikací, sítí atd. Jednání s vlastníky v současné době nepokračuje. Lokalita Dolní Žďár“ Odbor rozvoje a územního plánování připravil Studii zástavby rozvojové lokality v Dolním Žďáru. Zástavba a navržené inženýrské sítě a dopravní infrastruktura pro obsluhu celého území se vyskytuje částečně na pozemcích v cizím vlastnictví. Prodej pozemků pro bydlení je možné po vyřešení vlastnických vztahů a po provedení přípravy území. Převody některých nyzbytných pozemků nejsou v současnosti není možný, protože Státní pozemkový úřad vrátil Městu Ostrov veškeré žádosti o bezúplatný převod pozemků zaslané na SPÚ (PPF ČR) v minulosti s tím, že tyto žádosti byly podány v době platnosti starého ÚPM Ostrov, který byl dne 3.1.2014 nahrazen ÚPM Ostrov novým. „Lokalita Květnová“ Odbor rozvoje a územního plánování připravil Urbanistickou studii Květnová, která umožní do budoucna zástavbu rodinnými domy. Ńejvětším úskalím pro zástavbu je vyřešit vybudování splaškové kanalizace v celém rozsahu zástavby, neboť navržené řešení a její ukončení v čerpací stanici odpadních vod s výtlakem do splaškové kanalizace Vykmanova a dalším čerpáním do kanalizace Ostrova je v současné době nedostačující, případně vybudovat připojení výtlačného řádu z Květnové přímo do výtlačného řádu z ČSOV Vykmanov. Vystavět vodovodní okruh v zeleném pásu podél komunikace, navázat na stávající komunikační strukturu, zrekonstruovat části stávajících polních cest, stavební parcely v jihozápadní části řešeného území se nachází v ochranném pásmu katodové ochrany vtl plynovodu, které činí 100 m, přičemž do 50 m nesmí být postaven žádný objekt a v pásmu 100 m je třeba žádat o výjimku a nesmí být pod zemí žádné kovové předměty a vedení. „Lokalita Hluboký“ Odbor rozvoje a územního plánování připravil studii lokality v Hluboký s tím, že lokalita bude určena k venkovskému bydlení. Studie ve svém rozsahu zasahuje do vlastnictví třetích osob. Následně OMS zhodnotí možnosti prodeje pozemků ve vlastnictví města Ostrov. Další aktivity budoucích investorů nepokračovaly. „Lokalita Horní Žďár – nad stávající zástavbou směrem k vysílači“ OMM připravil k projednání v RM podmínky výběrového řízení na prodej pozemků p.p.č. 551/1, 551/22 v k.ú. Horní Žďár. Předmětem prodeje jsou pozemky určené k výstavbě cca 10 rodinných domů. RM dne 16.11.2010 nepřijala žádné usnesení. Další aktivity v r. 2013 nepokračovaly. Lokalita „Rezidence Severní“ Investor požádal o posunutí termínu dokončení výstavby 2 bytových domů o tři roky, do roku 2015. ZM žádost investora projednalo a schválilo. Dodatek ke smlouvě byl uzavřen. Stavební povolení bylo již vydáno, investor Stavbu dosud nezahájil. „Prodej pozemku p.p.č.189 v Ostrově“ V roce 2010 proběhlo výběrové řízení na prodej tohoto pozemku. Vítěz VŘ obdržel smlouvu nájemní a smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Stavební objekt byl vybudován a zkolaudován a na základě splnění této podmínky byla uzavřena kupní smlouva. |
| --- | --- |

| 1.3.2.1. | Navázání spolupráce s vybranými realitními kancelářemi při propagaci Ostrova jako atraktivní lokality pro výstavbu soukromých domů. |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Zvýšení atraktivity lokalit pro bydlení formou nabídkových inzerátů prostřednictvím RK. Nabídka zainvestovaných i nezainvestovaných lokalit sítěmi vhodných pro výstavbu rodinných domů. Zpracování katalogu investičních příležitostí včetně uvedení lokalit vhodných pro bydlení. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | navázání spolupráce s RK zpracování katalogu vhodných pozemků stanovení strategie nabídek pozemků (jako celek nebo jednotlivé parcely - viz projekt 1.3.1.1. |
| Realizace v období | Průběžně od roku 2006. |
| Garant | MěÚ (OMM) |
| Spolupráce | Realitní kanceláře, MěÚ (ORI, následně OR) |
| Charakter | neinvestiční |
| Náklady | 1 mil. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Počet nových RD, BD. | Počet | 0 | 50 |
| Poznámka | Návaznost na projekt 1.3.1.1. |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor majetkové správy ved. odboru Ing. Schneider | V r. 2013 pokračovala spolupráce prostřednictvím uzavřených mandátních smluv s realitními kancelářemi Dagmar Baslová, Reba, Ikon, s.r.o., Ing. Jan Koutný-RK Realika. Realitní kanceláře poskytují služby dle zadání odborem majetkové správy města u konkrétních akcí, zároveň prostřednictvím svých inzerátů informují zájemce o lokalitách zainvestovaných i nezainvestovaných sítěmi, vhodných pro výstavbu rodinných domů. |
| --- | --- |

| 1.4.1.1. | Analýza potřeb místních částí |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Do vybraných místních částí jsou územním plánem nasměrovány rozvojové aktivity města, zejména rozvoje bydlení. I v současné době vznikají na nezastavěných pozemcích v místních částech nové rodinné domy. Pro další rozvoj je však limitující zejména vybavení základní technickou infrastrukturou. Současně je též nutné vnímat důležitost venkovského prostoru jako prostoru pro život a svou vlastní roli zde hraje vzhled samotné místní části - upravenost veřejných prostranství, vybavenost, stav stávající infrastruktury, dostupnost apod. Cílem projektu je vyspecifikovat hlavní faktory ovlivňující život a rozvoj v jednotlivých místních částech a navrhnout způsob řešení klíčových problémů. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | prověření stávajícího technického vybavení místních částí s ohledem na současné potřeby a možnost budoucího rozvoje stanovení klíčových omezujících faktorů pro možnost dalšího rozvoje |
| Realizace v období | 2006 |
| Garant | MěÚ (OSMM) |
| Spolupráce | VaK Karlovy Vary a.s. |
| Charakter | neinvestiční |
| Náklady | 200 tis. Kč (vlastní zdroje) - podkladová studie |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Podkladová studie | Počet | 0 | 1 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru ing. Bohuslav Schneider | V roce 2013 byla provedena rekonstrukce mostního objektu č. 23 v obci Kfely – název stavby : „Rekonstrukce mostu v obci Kfely u mlýna“. |
| --- | --- |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | „Rekonstrukce mostu v obci Kfely u mlýna“ - náklady stavby (vč. inženýrské činnosti, zpracování PD a výkonu TDO) činily 760 tis. Kč. |
| Zahájení a průběh realizace | Stavba byla realizována v průběhu období 09 - 11/2013. |

| 1.5.1.1. | Marketing Ostrova jako města atraktivního pro trvalý pobyt i rekreaci |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Smyslem projektu je zlepšit obraz města marketinkovým využitím celostátně významných akcí konaných v Ostrově s cílem představovat Ostrov jako mladé a dynamické město a šířit optimistické asociace spjaté se jménem města. Dalším cílem je podpora a rozvoj cestovního ruchu (CR) v Ostrově a okolí (Ostrovsko) prostřednictvím destinačního managementu. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Vypracování souboru jednotných a nekomplikovaných medializačních sloganů o Ostrově Spolupráce s organizátory akcí s nadměstským významem při jejich medializačním využití tvorba a cílená distribuce propagačních materiálů pro podporu CR provozování informačního portálu a spolupráce na jeho zpřístupnění cílovým skupinám sestavování a prodej programové nabídky směřující k vícedenním pobytům organizace regionálních seminářů o CR (témata: Evropská kvalita turistických služeb, Venkovská turistika apod.) vytváření platformy spolupráce se zahraničními partnery |
| Realizace v období | 2006 – 2015 |
| Garant | MěÚ (OKSVS) |
| Spolupráce | DK, organizátoři významných kulturních a sportovních akcí, cestovní kanceláře |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 2 mil. Kč (1 mil. vlastní + 1 mil. cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Pozitivní sdělení o Ostrově v celostátních mediích | Počet | 0 | 10 ročně |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | Město Ostrov V roce 2013 byly vydána zcela nová sada propagačních materiálů města Ostrov. Jedná se o tyto prospekty: společný leták měst Ostrov a Breitenbrunn (8.000 ks) přírodní park Borecké rybníky (5.000 ks) - leták Einsiedelnská kaple (5.000 ks) – leták kaple sv. Anny (5.000 ks) – leták kaple sv. Floriána (5.000 ks) – leták klášter Piaristů (5.000 ks) – leták kostel Zvěstování Panny Marie (5.000 ks) – leták Palác princů (5.000 ks) – leták Letohrádek a Zámecký park (5000 ks) – leták Sorela (5.000 ks) – leták Věž smrti (5.000 ks) – leták Historické jádro (5.000 ks) – leták Jaroslav Šlezinger (5.000 ks) – leták Klášterní areál (5.000 ks) – brožura Zámecký areál (5.000 ks) – brožura orientační plán města (300 ks) – 50 ks v trhacím bloku Tyto materiály budou postupně distribuovány zdarma v rámci propagace města. Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary 7. - 10.02.2013 – účast na HOLIDAY WORLD 2013; 19.03.2013 – DK pořádá 1. regionální workshop IC; 24.04.2013 –DK se účastní setkání zaměstnanců IC za podpory Karlovarského kraje; 20.05.2013 – DK se účastní školení na Kulturní kalendář – Živý kraj; 01.06.2013 – DK se účastní XII. ročník Workshopu propagačních materiálů; 16.12.2013 – DK se účastní regionální konference cestovního ruchu v Karlových Varech; spolupráce s Karlovarským krajem v rámci projektu dovybavení TIC (rozšíření služeb); spolupráce s Destinační agenturou Dolní Poohří, o.p.s. a propagace Klášterního areálu jako poskytovatele 4K karet; tvorba tištěného kulturního kalendáře kulturních subjektů města Ostrova pro rok 2013; trvalá spolupráce informačním portálem WWW.BBKULT.NET • CENTRUM BAVARIA BOHEMIA, který funguje jako dvojjazyčná kulturně-informační platforma českých a bavorských sousedních regionů - Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje a Horní Falce, Horních Franků a Dolního Bavorska; V roce 2013 byl kladen velký důraz na spolupráci s novým turistickým portálem Karlovarského kraje – ŽIVÝ KRAJ, který je nejrozsáhlejším kulturním kalendářem Karlovarska. Svou účast potvrdil DK na školení práce s tímto kalendářem pro externí subjekty a taktéž se pracovníci DK zúčastnili regionální konference cestovního ruchu, kde zazněla přínosná přednáška 2M studia „Co udělat, abych byl vidět na internetu“. |
| --- | --- |
| Partner projektu | Město Breitenbrunn (SRN); Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary |
| Vztah projektu k operačnímu programu | Operační program: Cíl 3/ Ziel 3 na podporu příhraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, Fond malých projektů, reg. č. projektu: EE 608/CZ/R 230113 |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | celkové náklady: 161.104,50 Kč, vlastní podíl 15 %, tj. 24.165,68 Kč |
| - cizí zdroje | z dotace 85 %, tj. 136.938,80 Kč |
| Zahájení a průběh realizace | 1.4.2013 Projekt byl realizován podle původního plánu, vznikly propagační materiály v jazykových mutacích Čj/Nj/Aj, které prezentují turistické cíle v městech Ostrov a Breitenbrunn. Během realizace docházelo k úzké přeshraniční spolupráci a po ukončení projektu budou letáky aktivně distribuovány v obou městech. |
| Projekt dokončen (datum) | 31.10.2013 |

| 1.5.2.1. | Prohlubování přeshraničních kontaktů a územní spolupráce v rámci rozvojových projektů města |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Cílem projektu je zprostředkovat a následně udržovat a prohlubovat přátelské kontakty s adekvátním komunálním subjektem v saském (resp. bavorském) pohraničí v zájmu získání geograficky blízkého partnera pro společný postup při realizaci rozvojových projektů s možností čerpání podpory z fondů EU (tzv. Velké partnerství), jakož i pro realizaci kontaktů škol (včetně ZUŠ) a MDDM – tzv. Malá partnerství. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: |  |
| Realizace v období | 2006 – 2010 |
| Garant | MěÚ (OKSVS, ORÚP) |
| Spolupráce | ZŠ, ZUŠ, DK, MDDM |
| Charakter | neinvestiční |
| Náklady | 150 tis. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Vých.hodnota | Plán.hodnota |
|  | počet projektů s přeshraniční spoluprácí | ks | 0 | 1/rok |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary Pokračování spolupráce v projektu česko-německé spolupráce „Odmalička – Von klein auf“ v rámci česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň. Partnerem projektu s názvem „Já a ty, my všichni pod jednou střechou“ je MŠ v Rittersgrünu. Program byl finančně podporován z prostředků MŠMT ČR ve výši 12 000,-Kč. Uskutečnilo se několik zajímavých akcí – 23.1. – „Hrajeme si společně“, 11.2.“ Maškarní rej“ v Německu v tělocvičně,,26.3. – Velikonoční zvyky v ČR/ návštěva místostarosty M.Matějky, zemského rady ze Saska/, 7.5. –„Cesta za zvířátky“ v Německu, 30.5. – „Oslavy MDD u nás“, 20.6. –„Oslavy léta“ na koupališti v Německu,26.9.- „Zvířátkový den“u nás, 23.10. – návštěva ekofarmy v Německu. Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary pokračovali jsme v upevňování spolupráce s Hauptschule ve Wunsiedelu; pokračují v projektu výměnných pobytů žákovských skupin s Hauptschule Bothel v Dolním Sasku. Základní umělecká škola, Masarykova 717, okres Karlovy Vary spolupráce se projevila především v rámci 9. Ostrovského soukání – Rozhodnutí – mezinárodního divadelního festivalu dětí a mládeže, zúčastnili se soubory z Izraele, Arménie, Ruska, Anglie, Rakouska. Celkem bylo 140 přímých účastníků. Kromě odehraných představení zde proběhly odborné semináře na divadelní dovednosti. Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary mažoretky – ME v Norsku ve městě Lilehammer, vystoupení na slavnostech u Bayreutu (Německo), zahajovací a závěrečné vystoupení na mistrovství Švýcarska ve sportovní gymnastice – Widnau (Švýcarsko), vystoupení v Německu – Johanngeorgenstadt, ME v Amsterdamu (Nizozemí), Grand Prix – účast na švýcarském poháru ve městě Bienne, Mistrovství Belgie Ostende; karate – účast na 15. mezinárodním turnaji v karate v Chorvatsku – Eurocup Istria v Poreči; atletika – Zekuciová Anna – účast na mezinárodním utkání juniorů na Slovensku; železniční modeláři – účast na mezinárodní evropské soutěži v Budapešti. Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary 04.05. 2013 - spoluúčast na projektu: VÍTEJTE ZPĚT V OSTROVĚ PANE BACHU! ; - vystoupení pěveckého sboru z Oberwiesenthalu v klášterním areálu v Ostrově; 29.09.2013 XXII. ročník Michaelské pouti – účast FEM Bandu z partnerského města Wunsiedel; účast TIC DK na přeshraničních symposiích v Obrwiesenhtalu za účelem zintenzivňování přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Oberwiesenthal; trvalá spolupráce informačním portálem WWW.BBKULT.NET • CENTRUM BAVARIA BOHEMIA, který funguje jako dvojjazyčná kulturně-informační platforma českých a bavorských sousedních regionů - Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje a Horní Falce, Horních Franků a Dolního Bavorska; kulturní a propagační účast na projektu „Od zámku k zámku“ – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce. |
| --- | --- |
| Partner projektu | Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary, Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | 10 tis. Kč na dopravu a vstupné – Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary; 90 tis. Kč v rámci příspěvku na účast mažoretek – i na MS v Anglii pro Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary; 350 tis. Kč na festival Soukání pro Základní uměleckou školu Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary. |
| - cizí zdroje | 12 tis. Kč z projektu TANDEM , donátor MŠMT ČR pro Mateřskou školu Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary; 40 tis. Kč na festival Soukání Z KK pro Základní uměleckou školu Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary; 30 tis. Kč na festival Soukání Z MK pro Základní uměleckou školu Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary. |

| 1.5.2.2. | Prohlubování kontaktů s partnerskými městy Rastatt a Wunsiedel |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Obsahem projektu je přenesení partnerských kontaktů z formální úrovně na občanskou, tj. do úrovně jednotlivých organizací a spolků. Oficiální vztahy mezi partnerskými městy by i do budoucna měly zůstat výsadní záležitostí Města Ostrova a jejich naplňováním by se mělo zabývat vedení města. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Město Ostrov založí grantový program, čímž přispěje kvalitním projektům na realizaci prohlubování partnerských kontaktů by mělo probíhat v oblasti kultury (výměnná umělecká vystoupení, výstavy), sportu (sportovní utkání, turnaje mezi kluby), studijní výměnné programy pro žáky ostrovských škol |
| Realizace v období | 2006 – 2015 |
| Garant | MěÚ (OKSVS) |
| Spolupráce | DK, MěK, ZŠ, ZUŠ, neziskové organizace |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 500 tis. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | vzdělávací, kulturní a sportovní akce v partnerských městech | počet | 0 | 10 |
| Poznámka | Projekt přejmenován v rámci aktualizace pro rok 2008 a další roky. |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | Město Ostrov V tomto roce byl ukončen projekt „Dialog – Síť generací 2011-2013“ a to posledním setkáním ve dnech 03. – 06.05.2013 ve městě Schwarzenberg, kde byl celý projekt zhodnocen. Zástupci všech zúčastněných měst se shodli na tom, že všechna setkání v rámci tohoto projektu byla přínosná, protože se lidé z partnerských měst stali přáteli, odbouraly se mnohé předsudky a může probíhat v jednom nebo více směrech užší spolupráce. 20. – 23.05.2013 se ve městě Wunsiedel konaly Slavnosti kašen. Jedná se o tradiční akci, na kterou jsou pravidelně zváni zástupci města Ostrov. Ředitelka Městského muzea v Rastattu paní Iris Baumgärtner přijala pozvání pana starosty, aby strávila několik dní v Ostrově. Paní ředitelce se věnovala Mgr. Čepeláková a paní Mikešová. Spolupracovali na podkladech pro oslavy 300-letého výročí Rastattského míru. 01.10.2013 byli na slavnostní otevření cyklostezky Ostrov – Jáchymov pozváni zástupci měst Breitenbrunn a Oberwiesenthal, která se podílela na tomto projektu. Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary s Wunsiedelem – vystoupení hudebních skupin Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary 29. září 2013 XXII. ročník Michaelské pouti – účast FEM Bandu z partnerského města Wunsiedel |
| --- | --- |
| Partner projektu | Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary; Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | 50 tis. Kč |

| 1.6.1.1. | Podpora systému aktivní politiky zaměstnanosti dle aktuálních potřeb trhu práce |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvořeného systému dalšího profesního a odborného vzdělávání zvýšit účinnost nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání, a to dle aktuálních potřeb trhu práce. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Vytvořit systém dalšího, profesního a odborného vzdělávání v podmínkách Ostrova, a tak zamezit růstu převážně dlouhodobé nezaměstnanosti Zvýšit nabídku dalšího profesního vzdělávání a dostupnost informačních a poradenských služeb, jako preventivního opatření proti růstu nezaměstnanosti Zvýšit adresnost a efektivnost nástrojů APZ, jejich rozšířením i na zájemce o zaměstnání, na zaměstnance ohrožené nezaměstnaností a osoby vracející se na trh práce Rozšířit nové formy vzdělávání a zaměstnávání Posílit těsnější vazby mezi institucemi trhu práce, sociálními partnery a jejich sdruženími, zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi, školami, městem, krajským úřadem a nestátními neziskovými organizacemi Rozvíjet komplexní informační a komunikační systém k podpoře všech činností v rámci projektu, k poskytování relevantních informací o vývoji a výsledcích projektu, o výsledcích analýz a prognózu trhu práce a o dalších službách pro partnerské instituce a veřejnost. Nadnárodní spoluprací přispět k výměně “dobrých metod“ v oblasti dalšího odborného a profesního vzdělávání |
| Realizace v období | 2006 – 2010 |
| Garant | Úřad práce K. Vary |
| Spolupráce | MěÚ (OKSVS), Regionální hospodářská komora, vzdělávací instituce na Karlovarsku, Krajský úřad Karlovarského kraje |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 5 mil. Kč (0,5 mil. vlastní + 4,5 mil. cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Vých.hodnota | Plán.hodnota |
|  | míra nezaměstnanosti z bydlícího obyvatelstva | % | 10,1% | pokles |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vnitřní správy,od 18.11.2013 jen OKS,ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | Projekt „Šance pro mladé v Karlovarském kraji“ č. CZ.1.04/2.1.00/70.00008 Žádost o finanční podporu z OP LZZ byla pro tento projekt schválena dne 15.7.2011; projekt je realizován od 01.08.2011 do 31.07.2014. Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání do 30 let věku, kteří jsou v evidenci ÚP ČR v Karlovarském kraji déle než 5 měsíců, mají min. úplné střední vzdělání a jejichž celková doba odborné praxe nedosáhla po úspěšném ukončení studia 2 let. Hlavním cílem projektu je kombinací poradensko-vzdělávacích aktivit a praxí zvýšit zaměstnatelnost cílové skupiny v Karlovarském kraji. Aktivity v projektu mají motivační a preventivní charakter. Hlavní aktivity projektu: vstupní den motivační kurz počítačový kurz dle konceptu ECDL poradenství absolventské praxe u subjektů veřejné správy i podnikatelské sféry Dodavatelem aktivit pro cílovou skupinu projektu je agentura bfz o.p.s., Cheb. Dle pravidel projektu musí být veškeré platové a další finanční podmínky, s ohledem na financování projektu, u dočasně přiděleného zaměstnance kalkulovány tak, aby celková suma nákladů agentury vynaložená v souvislosti s přidělením nepřevýšila částku 18.000,-/měs. Dohodou mezi Městem Ostrov a agenturou bfz o.p.s. o dočasném přidělení zaměstnance č. 35/KV/AP/12303005 v rámci tohoto projektu byl MěÚ Ostrov přidělen jeden zaměstnanec na pozici referenta, a to na čtyři měsíce (od 25.11.2013 – 24.03.2014). Rozpočet celkem 21.521.940 Kč, z toho příspěvek EU 18.293.649 Kč a národní veřejné prostředky 3.2228.291 Kč. Projekt „Odborná praxe pro mladé do 30 let v Karlovarském kraji“ č. CZ.1.04/2.1.00/70.00064 Žádost o finanční podporu z OP LZZ byla pro tento projekt schválena dne 22.5.2013; projekt je realizován od 01.07.2013 do 31.08.2015. Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání: do 30 let věku v evidenci ÚP ČR déle než 4 měsíce bez dostačující pracovní praxe bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání Realizací tohoto nástroje dojde u konkrétního uchazeče o zaměstnání ke zvýšení kvalifikace a odborných dovedností a znalostí vyžadovaných zaměstnavateli pro konkrétní pracovní místo. Za odbornou část praxe bude odpovídat mentor určený zaměstnavatelem z řad zaměstnanců. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek na úhradu mzdových nákladů mentora, sjednaný v dohodě s ÚP ČR, podle času, ve kterém se mentor věnuje účastníku odborné praxe. Součástí každé dohody o odborné praxi bude plán odborné praxe a harmonogram odborné praxe (včetně definování cíle, kterého se má odbornou praxí dosáhnout), které sjedná zaměstnavatel s příslušnou krajskou pobočkou ÚP ČR. Za stanovení obsahu a náplně odborné praxe a sledování jejich plnění odpovídá mentor zaměstnavatele ve spolupráci s odborným pracovníkem projektu na ÚP ČR. Město Ostrov počítá s umístěním 1 – 2 zaměstnanců v rámci tohoto programu, a to v následujícím roce (2014). Rozpočet celkem 33.122.321 Kč, z toho příspěvek EU 28.153.973 Kč a národní veřejné prostředky 4.968.348 Kč. Projekt „Příležitost pro rodiče v Karlovarském kraji“ č. CZ.1.04/2.1.00/70.00052 Žádost o finanční podporu z OP LZZ byla pro tento projekt schválena dne 4.4.2013; projekt je realizován od 01.05.2013 do 31.08.2015. Hlavním cílem projektu je pomoci osobám na či po rodičovské dovolené, kteří pečují o dítě do 15 let věku, při jejich opětovném návratu do pracovního procesu. Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání, pro které je v projektu připraven komplexní program zahrnující motivační aktivity, poradenskou činnosti, pracovní diagnostiku, základy finanční gramotnosti, poradenství vizážisty, rekvalifikace a uplatnění na trhu práce formou různých druhů zaměstnání. Dostupnost všech aktivit v projektu je zajištěna v celém Karlovarském kraji. Do projektu bude zařazeno 400 klientů (okres Karlovy Vary zajistí 160, okres Sokolov 140 a okres Cheb 100 klientů). Součástí projektu je také zprostředkování zaměstnání pro přibližně 60 osob. Předpokládáme, že příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené bude poskytnut pro 13 osob po dobu až 12 měsíců. Dále je počítáno s vytvořením 4 společensky účelných pracovních míst vytvořených uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti. Rozpočet celkem 18.367.243 Kč, z toho příspěvek EU 15.612.157 Kč a národní veřejné prostředky 2.755.086 Kč. Projekt „Nový začátek v Karlovarském kraji“ č. CZ.1.04/2.1.00/70.00026 Žádost o finanční podporu z OP LZZ byla pro tento projekt schválena dne 17.04.2012; projekt je realizován od 01.06.2012 do 30.05.2015. Hlavním cílem projektu je podpořit začlenění výše uvedené cílové skupiny uchazečů o zaměstnání na trh práce v Karlovarském kraji. V projektu bude podpořeno 260 osob. Cílovou skupinou projektu jsou osoby s evidencí na ÚP ČR delší než 5 měsíců a osoby v evidenci ÚP ČR, které potřebují zvláštní pomoc, tzn. osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody nebo po propuštění z výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Cílová skupina musí mít zároveň min. ukončené základní vzdělání. Pro cílovou skupinu je připraven komplexní program, v němž účastníci projektu absolvují pracovní diagnostiku, jejímž výsledkem bude a) absolvování motivačního kurzu a následné umístění na veřejně prospěšné práce, nebo b) výběr vhodného vzdělávání formou rekvalifikace a umístění na společensky účelné pracovní místo vyhrazené či získání příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti. Příspěvky na veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa vyhrazená či společensky účelná pracovní místa zřízená za účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti budou poskytovány v souladu se zákonem o zaměstnanosti a příslušnými vyhláškami upravujícími poskytování těchto příspěvků. Aktivity projektu: informační schůzka vstupní den pracovní diagnostika motivační kurzy nebo rekvalifikace VPP nebo SÚPM vyhrazená či SÚPM SVČ doprovodná opatření (stravné, jízdné, příspěvky na SÚPM vyhrazená, VPP nebo SÚPM SVČ) Rozpočet celkem 30.726.500 Kč, z toho příspěvek EU 26.117.525 Kč a národní veřejné prostředky 4.608.975 Kč. Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji“ č. CZ.1.04/1.1.00/82.00002 Žádost o finanční podporu z OP LZZ byla pro tento projekt schválena dne 4. 4. 2012; projekt je realizován od 01.06.2012 do 30.05.2014. Cílem projektu je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP v Karlovarském kraji. Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích v rámci následujících ekonomických činností: dobývání kamene, písků a jílů a těžba a dobývání j. n. zpracovatelský průmysl stavebnictví maloobchod ubytování, stravování a pohostinství zdravotní péče, ambulantní nebo terénní sociální služby Zaměstnavatelé v rámci projektu obdrží finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci) Toto vzdělávání může být obecné a v odůvodněných případech i specifické. Dotaci lze získat na: mzdové náklady včetně zákonných odvodů za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání do výše 24 000 Kč měsíčně náklady na zajištění vzdělávacích aktivit ve výši až 100 % vynaložených nákladů v režimu de minimis ve výši až 25 % vynaložených nákladů u specifického vzdělávání v režimu blokové výjimky ve výši až 60 % vynaložených nákladů u obecného vzdělávání v režimu blokové výjimky maximálně 500.000 Kč měsíčně (celkem na mzdové příspěvky i vzdělávací aktivity). Vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31. 3. 2014. Rozpočet celkem 21.009.000 Kč, z toho příspěvek EU 17.857.650 Kč a národní veřejné prostředky 3.151.350 Kč. Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II“ č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00002 Žádost o finanční podporu z OP LZZ byla pro tento projekt schválena dne 05.06.2013; projekt je realizován od 01.07.2013 do 30.06.2015. Cílem projektu je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP v Karlovarském kraji. Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích v rámci následujících ekonomických činností: dobývání kamene, písků a jílů a těžba a dobývání j. n. zpracovatelský průmysl stavebnictví maloobchod doprava ubytování, stravování a pohostinství informační a komunikační činnosti zdravotní péče, ambulantní nebo terénní sociální služby Zaměstnavatelé v rámci projektu obdrží finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci) Toto vzdělávání může být obecné a v odůvodněných případech i specifické. Dotaci lze získat na: mzdové náklady včetně zákonných odvodů za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání do výše 24 000 Kč měsíčně mzdové náklady interního lektora ve výši 230,- Kč za hodinu náklady na zajištění vzdělávacích aktivit ve výši až 100 % vynaložených nákladů v režimu de minimis ve výši až 25 % vynaložených nákladů u specifického vzdělávání v režimu blokové výjimky ve výši až 60 % vynaložených nákladů u obecného vzdělávání v režimu blokové výjimky maximálně 500.000 Kč měsíčně (celkem na mzdové příspěvky i vzdělávací aktivity). Vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 30. 4. 2015. Rozpočet celkem 22.363.000 Kč, z toho příspěvek EU 19.008.550 Kč a národní veřejné prostředky 3.354.450 Kč. Projekt „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“ č. CZ.1.04/2.1.00/03.00015 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE Projekt je realizován od 01.01.2012 do 30.06.2015. Rozpočet celkem 4.542.971.004 Kč, z toho příspěvek EU 3.861.525.353 Kč a národní veřejné prostředky 681 445 651 Kč. Cílem projektu je působit proti dlouhodobé nezaměstnanosti prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v podobě veřejně prospěšných prací a vyhrazených společensky účelných pracovních míst. Tyto nástroje jsou nově zasazeny do kontextu nových opatření realizovaných na poli politiky zaměstnanosti v souvislosti s veřejnou službou. Projekt je realizován prostřednictvím krajských poboček Úřadu práce České republiky a jejich kontaktních pracovišť. Úřad práce poskytuje zaměstnavateli příspěvek ve výši 11.390 Kč včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění na jedno pracovní místo s úvazkem 40 hod./týden. Pracovní místa musí zaměstnavatel obsazovat výhradně uchazeči o zaměstnání, které mu doporučí úřad práce (uchazeči musí být vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců). V rámci tohoto projektu plánuje Město Ostrov uzavřít v roce 2014 s Krajskou pobočkou Úřadu práce v Karlových Varech Dohodu o vytvořeni pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, s tím, že nabídne tři pracovní místa. Pracovní místa podpořená z tohoto projetu v rámci VPP budou zaměřena na údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací a jiných drobných činností ve prospěch obce. Počet nezaměstnaných KoP Ostrov byl k 31.12.2013 – 1 922 – podíl nezaměstnaných v Ostrově činil 9,1%. Počet nezaměstnaných k 31.12.2013 na KoP Ostrov bohužel nemáme k dispozici, jsme schopni Vám poskytnout pouze číslo za okres Karlovy Vary 6 942, podíl nezaměstnaných v okrese K. Vary 8,2%. |
| --- | --- |
| Partner projektu | Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary |
| Vztah projektu k operačnímu programu | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. |
|  | Projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Částka: 596 990 254,00 Kč Doba realizace projektu: 1. květen 2013 až 30. červen 2015 pilotní projekt je hrazený plně ze zdrojů OP LZZ Hlavním cílem projektu je vytvořit základy pro dlouhodobou a systémovou podporu meziobecní spolupráce v ČR. Dílčí cíle: Vytvořit nezbytné odborné a organizační kapacity pro rozvoj meziobecní spolupráce v územích SO ORP. Zmapovat území SO ORP z hlediska vybraných typů služeb v samostatné působnosti obcí a zpracovat strategie řešení z pohledu daných území. Nastavit efektivní komunikační mechanismy v území SO ORP pro zajištění spolupráce obcí a koordinaci vybraných oblastí služeb v samostatné působnosti. Zajistit výměnu zkušeností v rámci ČR i ze zahraničí – posílit přesvědčení o výhodnosti spolupráce obcí při rozvoji daného území a zvýšit důvěru obcí v meziobecní spolupráci. Připravit legislativní prostředí a podmínky pro institucionalizaci meziobecní spolupráce v ČR. Dne 10.12.2013 uzavřelo Město Ostrov se Svazem měst a obcí ČR v rámci tohoto projektu Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30.6.2015. Na základě této smlouvy se Město Ostrov zavázalo k vytvoření Realizačního týmu v Územním obvodu s tím, že jeho členové budou zaměstnanci v přímém pracovním poměru. Jedná se o tato pracovní místa: Koordinátor meziobecní spolupráce - zaměstnanec, který komunikuje se zástupci obcí a partnery v územním obvodu města, identifikuje možné budoucí partnery, vytváří vazby mezi obcemi apod. - rozsah práce odpovídá plnému pracovnímu úvazku po dobu 19 měsíců; nástup 01.01.2014 Pracovním pro analýzy a strategie - zaměstnanec, který analyzuje a definuje věcný potenciál meziobecní spolupráce v územním obvodu města, nastavuje priority vzájemné spolupráce apod. - rozsah práce odpovídá plnému pracovnímu úvazku po dobu 19 měsíců; nástup 01.01.2014 Odborník na vybranou samosprávnou oblast (tématický expert) - zaměstnanec, který vykonává spráci spojenou s konkrétním volitelným tématem, rozpracovává a navrhuje vhodná řešení apod. - rozsah práce odpovídá zkrácenému pracovnímu úvazku (30%) po dobu 12 měsíců; předpokládaný nástup červen 2014 Asistent - zaměstnanec, který působí jako asistent koordinátora meziobecní spolupráce, pracovníka pro analýzy a strategie a odborníka na vybranou samosprávnou oblast - rozsah prací odpovídá plnému pracovnímu úvazku po dobu 19 měsíců Svaz je povinen v rámci vzájemné spolupráce poskytnout Městu Ostrov finanční příspěvek až do částky 2.214.886 Kč na platy zaměstnanců působících v Realizačním týmu, a to v pěti částech v průběhu roku 2014 a roku 2015. Prostřednictvím projektu bude zmapována situaci v území v povinných oblastech, řešených v rámci samostatné působnosti obcí: předškolní výchovy a základního školství, odpadového hospodářství, sociálních služeb, a dále ve volitelných oblastech, jejichž řešení obce v území preferují. |
| Partner projektu | projekt bez partnerů; realizátor projektu: Svaz měst a obcí ČR |
| Vztah projektu k operačnímu programu | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost |

| 1.6.2.1. | Projektová příprava 2. etapy přípravy průmyslové zóny |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Příprava zainvestování 2.etapy Průmyslové zóny Ostrov, která funkčně a provozně navazuje na již zrealizovanou 1.etapu průmyslové zóny Ostrov. V rámci výstavby 1.etapy průmyslové zóny byly zrealizovány inženýrské sítě v potřebných kapacitách a přístupové komunikace, realizací 2.etapy by mělo dojít k rozšíření zainvestovaných ploch pro průmyslovou výstavbu. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | dokončení projektové dokumentace k územnímu řízení, zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, realizace zasíťování v případě zájmu konkrétního investora. |
| Realizace v období | 2006 – 2008 |
| Garant | MěÚ (ORI, následně OI) |
| Spolupráce | MěÚ (OMM) |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 32 mil. Kč (12 mil. vlastní + 20 mil. cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | zpracování PD | počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Na základě usnesení Rady města č. 106/07 z 13. 02. 2007 byla tomuto projektu přiřazena priorita č. 1 |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor majetkové správy ved. odboru Ing. Schneider | Inženýrské sítě, vybudované Městem Ostrov v průběhu výstavby PZO I a PZO II a to objekt RS plynu, pozemek pod objektem a kolem objektu a také VTL a STL plynové potrubí, byly převedeny do vlastnictví provozovatele plynárenského zařízení, RWE GasNet, s.r.o. Společnost MAHLE Behr Ostrov s.r.o. přehodnotila svůj záměr a odsunula termín výstavby svého výrobního závodu Ostrov na pozdější dobu s tím, že poskytne část svých pozemků o výměře cca 55 800 m2 k výstavbě výrobního závodu společnosti WITTE Nejdedek, spol. s r.o. Uvedené změny, které schválilo také ZM Ostrova, již v současné době probíhají. Zároveň ZM schválilo prodej dalších pozemků o výměře cca 32 831 m2, nacházejících se zatím mimo území PZO, k možnému rozšíření výrobního závodu WITTE Nejdek, spol. s r.o. Po zpětném převodu pozemku na PZO I od společnosti G-MAR PLUS s.r.o. byla celá část „A“ PZO I převedena do vlastnictví společnosti KE Ostrov – Elektrik s.r.o., která v současné době připravuje projektovou dokumentaci k ÚŘ stavby svého výrobního závodu. Na části „C“ PZO I uvažuje Město Ostrov umístit stavbu „Komunitní kompostárna města Ostro“. V současné době projektanti BPO spol. s.r.o připravují PD pro ÚŘ. Na části „D“ PZO I byla pro potřeby údržby Města Ostrov umístěna deponie ornice o objemu cca 5 000 m3, získaná z části terénních úprav prováděných v souvislosti s přípravou stavby výrobního závodu společnosti MAHLE Behr Ostrov, s.r.o. V současné době je celá PZO, až na malou část na PZO II (vedle bývalého objektu společnosti KV Tisk) o výměře cca 3267 m2, obsazena buducími investory. |
| --- | --- |

| 1.6.2.2. | Aktivní spolupráce s RHK Poohří a Czechinvestem při propagaci průmyslové zóny. |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Účelem projektu je navázání aktivní a efektivní spolupráce s RHK Poohří a Czechinvestem pro propagaci průmyslové zóny a pro lepší možnost prodeje pozemků v zóně. Dále bude probíhat permanentní předávání informací ze strany Czechinvestu o dotačních možnostech pro investory jak v PZO, tak i jiných v opuštěných výrobních objektech (brownfields, greenfields), o možnostech rozvoje malých a středních podniků ve městě a případné zprostředkování komunikace mezi těmito subjekty a místní podnikatelskou sférou. Využití stávající Průmyslové zóny (PZO) I. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Převod pozemků pro PZO II Podání žádosti na snížení kupní ceny pozemků z vlastnictví státu, převedených na Město Ostrov prostřednictvím intervence Czechinvestu pro PZO II Permanentní nabídka volných pozemků a výrobních prostor pro investory Smlouvy s investory |
| Realizace v období | 2006 – 2010 |
| Garant | MěÚ (OMM) |
| Spolupráce | Regionální hospodářská komora, Czechinvest, MěÚ (ORI), investoři. |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 0 Kč |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Získání pozemků pro rozšíření PZO dle ÚPD. Počet kontaktů s investory. Počet uzavřených smluv s investory | Výměra (ha) Počet Počet | 0 0 0 | 10 20 4 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor majetkové správy ved. odboru Ing. Schneider | Propagaci PZO a vyhledávání potenciálních investorů byla i v roce 2013 zajišťována především agenturou Czechinvest, se ktarou Město Ostrov spolupracovalo i v případě získání velkého investora, společnosti MAHLE Behr Ostrov, s.r.o. |
| --- | --- |

| 1.7.1.1. | Vytvořit a provozovat jednotný informační systém veškerých kulturních, společenských a sportovních aktivit ve městě a okolí |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Podstatou projektu je s pomocí sociologického průzkumu a jiných marketingových nástrojů zjistit poptávku obyvatel v oblasti kultury a sportu. Pomocí neveřejné databáze by se zúčastněné subjekty mohly informovat o termínech a náplni dlouhodobě připravovaných akcí. V další fázi by pak elektronický systém mohl sloužit k publicitě veškerých akcí v Ostrově a okolí. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | publikování informací v Ostrovském měsíčníku, na webových stránkách města a prostřednictvím DK – informačního centra a tím zvýšit množství, kvalitu a úspěšnost akcí, které se v Ostrově konají vytvoření kalendářů akcí (půl až roční) |
| Realizace v období | 2006 |
| Garant | MěÚ (OKSVS) |
| Spolupráce | DK, MěK |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 20 tis. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | návštěvníci webu v příslušném odkazu, návštěvníci akcí | Počet Počet | 0 0 | 1000 1000 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | Město Ostrov Portál „Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí“ je zveřejněn na webových stránkách města Ostrov na http://kalendar.ostrov.cz/. Dům kultury Ostrov Kulturní kalendář všech akcí pořádaných v příslušném roce je zveřejněn ve formátu .pdf na stránkách www.dk-ostrov.cz . Městská knihovna Ostrov Pravidelně zveřejňuje aktuálně pořádané kulturní a společenské akce na www.mkostrov.cz . |
| --- | --- |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | 49.202,- Kč |

| 1.7.2.1. | Podpora místních společenských tradic |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Smyslem projektu je podpora stávajících akcí, na kterých se Město Ostrov finančně podílí a podpora akcí nových. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Město Ostrov finančně podpoří (m.j.): DFTF OH Ostrovskou míli Festival Mitte Europa Národní šampionát mažoretek ČR Setkání krajkářek Ostrovskou veverku - Rozsvěcení vánočního stromu |
| Realizace v období | 2006 – 2015 |
| Garant | MěÚ (OKSVS) |
| Spolupráce | DK, ZUŠ, MDDM |
| Charakter | neinvestiční |
| Náklady | 3,5 mil. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | počet realizovaných akcí | ks | 0 | meziroční nárůst |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | Volejbalová liga juniorů – SK Borek Ostrov 129.000,- Kč Běh 17. listopadu 8.000,- Kč Den plný fotbalu 10.000,- Kč Orientační běh - veřejný závod na Velkém Rybníku 6.000,-Kč Den dětí, Nejsilnější muž Ostrova, Ostrovská „100“ 15.000,- Kč Jarní zpívání – koncerty pěveckého sboru Gymnázia Ostrov 12.000,- Kč 17. ostrovské varhanní jaro , Vánoce 2013 – Římskokatolická farnost Ostrov 30.000,- Kč Horní hrad – kulturní rok 2013 10.000,- Kč Orbis pictus – činnost souboru 25.000,- Kč Ostrovská veverka – 21. ročník 13.000,- Kč Ostrovská veseřice – 2. ročník 10.000,- Kč Setkání ostrovských sportovců 10.000,- Kč Začít od malička - Castilla 30.000,- Kč Island, Hardcore celebration – Dendis music 10.000,- Kč Zahradní slavnost – Den otevřených dveří 15.000,- Kč Výstava Homeless/Lidé bez domova, prof. Michael Rittstein 10.000,- Kč Cyklus autorských tvůrčích dílen pro seniory 5.000,- Kč Prima rok v Prima Horselandu 30.000,- Kč Ostrovský Kodrcák 25.000,- Kč Prima den dětí, Jeden den nestačí, Výroční obyčeje dříve a dnes 28.000,- Kč Festival MITTE EUROPA 50.000,- Kč Setkání starousedlíků 15.000,- Kč Mistrovství ČR ve Sprint Triatlonu – Xterra v Ostrově 300.000,- Kč Ostrovská míle 20.000,- Kč Městská cena Ď 60.000,- Kč Ostrovské kulturní léto 500.000,- Kč 60. výročí založení Gymnázia Ostrov 20.000,- Kč Michaelská pouť 120.000,- Kč 45. ročník Dětského filmového a divadelního festivalu Otty Hoffmana 450.000,- Kč Klášterní slavnosti 54.902,- Kč Rozsvěcení vánočního stromu 30.000,- Kč Ostrovské soukání 350.000,- Kč Výstava Betlémů 13.000,- Kč Velký vánoční koncert 29.731,- Kč Celkem 2.433.433,- Kč |
| --- | --- |
| Partner projektu | příspěvkové organizace města, neziskové organizace působící na území města |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | 2.433.433,- Kč |
| Zahájení a průběh realizace | 2013 |
| Projekt dokončen (datum) | 2013 |

| 1.7.3.1. | Projekt výstavby zimního stadionu |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Výstavba zimního stadionu na lokalitě v ulici Vančurova, na místě současného škvárového hřiště. Výstavbou tohoto objektu bude doplněna stávající infrastruktura pro sportovní vyžití obyvatel města i jeho návštěvníků a může podpořit rozvoj organizovaných sportovních aktivit osob více věkových skupin. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | dokončení projektové dokumentace pro stavební řízení, realizace stavby, výběr provozovatele, propagace. |
| Realizace v období | 2005 – 2006 |
| Garant | MěÚ (OMM - provoz, původně ORI, resp. OI) |
| Spolupráce | MěÚ (OMM) |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 75 mil. Kč (20 mil cizí + 55 mil. vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | zimní stadion vč. doprovodné infrastruktury | Počet | 0 | 1 |
| Poznámka |  |

V rámci aktualizace v roce 2009 byl projekt vyřazen z projektů SPRMO.

Projekt výstavby zimního stadionu je již zrealizován. Zimní stadion je řádně provozován na základě nájemní smlouvy.

| 1.7.3.2. | Projekt rekonstrukce Domu kultury |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Provedení citlivé rekonstrukce nemovité kulturní památky - Domu kultury, interiérů i fasády, modernizace vybraných prostorů pro rozšíření možnosti užívání. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | zjištění potřeb objektu vzhledem k technickému stavu (rozvody médií, hygienické potřeby), zjištění potřeb objektu vzhledem k užívání objektu, zajištění projektové přípravy, příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, realizace. |
| Realizace v období | 2006 |
| Garant | MěÚ (ORI, následně OI) |
| Spolupráce | DK, MěÚ (OSMM) |
| Charakter | Investiční, |
| Náklady | 21 mil. Kč (1 mil. vlastní + 20 mil. cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Zrekonstruovaná budovy využité k základní občanské vybavenosti | počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Na základě usnesení Rady města č. 106/07 z 13. 02. 2007 byla tomuto projektu přiřazena priorita č. 2 |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor ORÚP, ved. odboru Ing. Alexandra Fürbachová Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster | ORÚP: 9. 1. 2013 byl projekt slavnostně ukončen. Monitorovací zpráva s žádostí o platbu byla předložena 6. 2. 2013. Výstupy projektu provozuje Dům kultury Ostrov. OI: V roce 2013 nebyly odborem investic prováděny žádné investiční akce v DK. |
| --- | --- |
| Partner projektu | DK Ostrov, Město Horní Slavkov, Sdružení Krušné hory – západ, Léčebné lázně Jáchymov a.s., Občanské sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ |
| Vztah projektu k operačnímu programu | ROP Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | .... zde uvést celkové náklady na realizaci projektu a vlastní podíl, byl-li realizován s dotací, vč. % podílu ........... |
| - cizí zdroje | Celková výše poskytnuté dotace činila 18 946 444,73 Kč |
| Zahájení a průběh realizace | 3.5.2010 – 9.1.2013 |
| Projekt dokončen (datum) | Projekt je v udržitelnosti do roku 2018 |

| 1.7.3.3 | Projekt rekonstrukce fotbalových hřišť u pekárny a u 1. ZŠ |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Stavební úpravy fotbalových hřišť u ZŠ Masarykova a za pekárnou, včetně doprovodných zařízení, dle způsobu jejich budoucího užívání. Stávající hřiště jsou sice pravidelně udržována, ale jejich technický stav neumožňuje větší a častější užívání, jelikož dochází ke znehodnocování hrací travnaté plochy, doprovodná zařízení (tribuny) jsou též v dožívajícím stavu. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | analýza potřeb a možností užívání jednotlivých hřišť, koncepce využívání a provozování hřišť, projektová příprava staveb ( hřiště u pekárny zprojektováno), příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, realizace. |
| Realizace v období | 2009 – 2012 |
| Garant | MěÚ (ORI, následně OI) |
| Spolupráce | MěÚ (OSMM), fotbalový klub |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 21 mil. Kč (7 mil. vlastní + 14 mil. cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Zrekonstruované hřiště | počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Na základě usnesení Rady města č. 106/07 z 13. 02. 2007 byla tomuto projektu přiřazena priorita č. 3 |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: ORUP Ing. Alexandra Fürbachová Odbor investic, ved. Odboru Jiří Šuster | ORÚP: Projekt je součástí projektu Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov. V roce 2013 probíhá udržitelnost a monitoring projektu. OI: Projekt nebyl v roce 2013 realizován. |
| --- | --- |
| Partner projektu | MDDM Ostrov - provozuje výstupy projektu. |
| Projekt dokončen (datum) | Udržitelnost projektu je do roku 2016. |

| 1.7.3.4. | Projekt přípravy a realizace výstavby sportovišť na netradiční sporty (petanque, skateboard atp.) |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Zajištění přípravy výstavby sportovišť pro netradiční sporty na základě zájmu o tyto netradiční sporty. Lokalita ani druh sportu není dosud známý. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | průzkum názorů a zájmu veřejnosti, výběr sportů, výběr lokality, projektová příprava včetně ekonomického posouzení, zjištění budoucího provozovatele, příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, realizace, propagace. |
| Realizace v období | 2007 |
| Garant | MěÚ (ORI, následně OI) |
| Spolupráce | MěÚ (OMM, OSMM, OKS), tělovýchovná jednota |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 5 mil. Kč (3 mil. cizí + 2 mil. vlastní náklady) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | sportovní plocha pro netradiční sporty | Počet | 0 | 3 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: ORÚP, Ing. Alexandra Fürbachová Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster | ORÚP: Projekt sportoviště na netradiční sporty a dětská letní scéna jsou součástí projektu „Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov“. V roce 2013 probíhá udržitelnost a monitoring projektu. ORÚP: Byla podaná žádost o dotaci na projekt Skatepark „Ostrov, Skatepark – plochy pro volnočasové aktivity“ OI: V roce 2013 nebylo v realizaci pokračováno. Byly provozovány kapacity vybudované v rámci projektu Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov, tj. sportoviště na netradiční sporty a dětská letní scéna. |
| --- | --- |
| Partner projektu | MDDM Ostrov - provozuje výstupy projektu sportoviště na netradiční sporty a dětská letní scéna. |
| Projekt dokončen (datum) | Udržitelnost projektu „Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov“ je do roku 2016. |
| Vztah projektu k operačnímu programu | Projekt Skatepark „Ostrov, Skatepark – plochy pro volnočasové aktivity“ žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, Výzva č. 44, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt „Ostrov, Skatepark – Plochy pro volnočasové aktivity“, s předpokládanou výší nákladů 5 841 000,-- Kč. |
| Zpracovaná studie proveditelnosti | Projekt Skatepark „Ostrov, Skatepark – plochy pro volnočasové aktivity“ Ing. Miloš Říha, Kynžvart – studie proveditelnosti a projektová žádost Benefit7, 67.850,- Kč |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | Projekt Skatepark „Ostrov, Skatepark – plochy pro volnočasové aktivity“ předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 5 841 000,-- Kč, následné spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu, což podle rozpočtu činí 876 150,-- Kč a financování všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných pro jeho řádnou realizaci. |
| - cizí zdroje | Projekt Skatepark „Ostrov, Skatepark – plochy pro volnočasové aktivity“ Po případném schválení projektu poskytovatelem dotace a realizaci stavby včetně 100% předfinancování obdrží město na základě žádosti o proplacení dotace až 85% všech způsobilých nákladů (viz výše). |
| Zahájení a průběh realizace | Projekt Skatepark „Ostrov, Skatepark – plochy pro volnočasové aktivity“ Případná realizace ve 2014 |

| 1.8.1.1. | Podpora rodin s dětmi |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Účelem projektu je podpora rodin s dětmi, především předškolního věku. Zajištění sociálních kontaktů rodičů na rodičovské dovolené, možnost hlídání dětí i v mimopracovní dobu, osvětová, kulturní činnost. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Analýza zájmu občanů města Podpora subjektů činných v péči o děti Propagace těchto subjektů prostřednictvím webových stránek města Ostrov |
| Realizace v období | 2006 – 2010 |
| Garant | MěÚ (OKSVS) |
| Spolupráce | MŠ a ZŠ, Mateřské centrum Ostrůvek, Hlídání dětí – S. Bejčková, MDDM, DK |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 0 Kč |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Využití zařízení | Počet dětí | 0 | 1000 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary společné malování rodičů a dětí v odpoledních hodinách; sourozenecká a rodičovská odpoledne; účast rodičů na bruslení, při oslavách Dne dětí, při besídkách, na výletech ad.; Den otevřených dveří při zápisech do MŠ; hra rodičů při vyzvedávání dětí; využívání webových stránek – informace, fotogalerie; půjčování odborné literatury, metodických listů; účast rodičů na česko-německé spolupráci – podíl na přípravě, účast na akcích. Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary poradenská služba pro matky na mateřské dovolené ( z blízkého okolí); konzultační dny pro rodiče v otázkách výchovy – 1x týdně (po domluvě); pravidelná aktualizace webových stránek pro rodičovskou veřejnost (info, fotogalerie, videa); Dny otevřených dveří v době zápisu do MŠ; umožnění návštěvy akcí MŠ (MDD, pálení čarodějnic apod.) matkám s dětmi bydlících v blízkosti MŠ; účast rodičů na výuce bruslení (praktická výpomoc); nabídka odborné literatury, pracovních listů rodičům (zkvalitnění vzdělávání); společné akce pro děti, rodiče i rodinné příslušníky (např. Jíme zdravě, Den Země, Pojď si hrát..); nastudování a realizace divadelního představení učitelkami – slavnostní zakončení školního roku. Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary informace pro veřejnost na webových stránkách; Dny otevřených dveří; možnost odpoledního pobytu rodičů ve třídách, s dětmi na školní zahradě; preventivní vyšetření zraku dětí; odpoledne s rodiči – odpolední setkávání, hry a pracovně výtvarné činnosti dětí s rodiči; akce s rodiči – bruslení, zpívání pro rodiče; ukázky práce předškoláčků s pg. rozborem, konzultační dny pro rodiče, přednášky pro rodiče, nabídka odborné literatury; spolupráce s PPP, SPC a rodiči – zajištění podmínek pro integraci dětí. Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary pravidelná tvořivá odpoledne s rodiči (vánoční, velikonoční); sportovně pohádkové odpoledne pro děti a rodiče na školní zahradě v rámci oslav MDD; rok otevřených dveří pro rodiče s dětmi dle zájmu; výuka angličtiny (1 x týdně 2 skupiny dětí) i pro příchozí děti; pravidelné bruslení (1 x týdně); školní výlet; návštěvy knihovny, MDDM – EKOCENTRA, DK, výstav ve městě i mimo; webové stránky MS; preventivní vyšetření zraku dětí; cesta za pohádkou ve spolupráci se studenty ostrovského gymnázia; výstavky dětských prací pro rodiče; aktuální informace o vzdělávání pro rodiče; poradenská služba pro rodiče dle jejich zájmu. Základní umělecká škola, Masarykova 717, okres Karlovy Vary malí umělci – pořad nejmladších žáků; rodinný koncert – koncerty dětí, rodičů a sourozenců; vánoční koncert; závěrečný koncert; třídní a interní koncerty; čtyřoborové studium pro nadané děti se sníženým školným. Městská knihovna Ostrov, Zámecký park 224, okres Karlovy Vary Den pro dětskou knihu – nabídka knih pro rodiče; Žákovská knížka naruby – rodiče čtou dětem; Loučení s prázdninami; rodinné registrace; vánoční koncert. Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary pořádá: plavání pro rodiče s dětmi – 1x týdně; přírodovědný kroužek - Klub mýval – 1x týdně; cvičení pro děti s rodiči – 1x týdně; týdenní tábor v Manětíně pro rodiče s dětmi – 2 turnusy; výlet pro rodiče a děti – areál Plešivec; výlet pro rodiče a děti – Fichtelberg; výlet pro rodiče a děti – stezka Macík; výlet pro rodiče a děti – Andělská Hora; 3 x vystoupení zájmových kroužků pro rodiče – děti rodičům; akce pro rodiče s dětmi – jarní a podzimní stezka, mikulášská besídka, masopustní karneval, MDD, slet čarodějnic, velikonoční zvyky, výtvarná dílna (barvy podzimu). |
| --- | --- |
| Partner projektu | příspěvkové organizace města, neziskové organizace působící na území města |

| 1.8.2.1. | Projekt podpory zachování základních lékařských oborů v nemocnici Ostrov |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Smyslem projektu je zlepšit zajištění diagnostických služeb v rámci místního zdravotnictví a tím posílit jeho atraktivitu a konkurenceschopnost v rámci kraje. Obsahem projektu je vybudování nového (centrálního) diagnostického pracoviště disponujícího moderním technických vybavením (CT přístroj , mamograf apod.) a kvalifikovaným personálem |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Navázání spolupráce v rámci místních zdravotnických zařízení Zajištění vhodných prostor Realizace nákupu diagnostických zařízení Vyškolení personálu |
| Realizace v období | 2007 – 2008 |
| Garant | Nemocnice Ostrov. |
| Spolupráce | MěÚ (OSVZ) |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 8 mil. Kč (cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Vybudované Diagnostické centrum | Počet | 0 | 1 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ved. odboru Miroslava Světlíková |  |
| --- | --- |
| Partner projektu | Odbor SVZ je partnerem projektu, garantem projektu je Nemocnice Ostrov |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | Město Ostrov přispělo na nákup polohovacích lůžek v roce 2013 1 067 tis. Kč na nákup zdravotnických pomůcek. |
| - cizí zdroje | Zdroje vlastníka nemocnice |
| Zahájení a průběh realizace | V roce 2013 zachovala Nemocnice Ostrov všechny základní lékařské obory. V roce 2013 nerealizovala nemocnice žádné velké stavební úpravy. Úpravy, které realizovala, byly přínosem pro pacienty. V roce 2013 byly provedeny stavební opravy na oddělení DIOP, na pokoje pacientů byly rozvedeny medicinální plyny, doplněny skříně na osobní věci pacientů a pokoje vybaveny televizí. Na chodbě byla položena nová podlahová krytina a vyměněny vstupní dveře. Dále byly provedeny stavební úpravy v místnosti ortopedické ambulance. Rovněž byly zmodernizovány dva mateřské pokoje na dětském oddělení. A rovněž na dětské oddělení byly zakoupeny 2 ultrazvukové inhalátory a 2 zvlhčovače vzduchu. V roce 2013 obdržela Nemocnice Ostrov první místo v celostátním projektu Nemocnice ČR 2013 „Nejlepší nemocnice kraje 2013“ v oblasti spokojenosti hospitalizovaných klientů. V roce 2013 provozovala Nemocnice Ostrov již druhým rokem bezplatnou infolinku. V roce 2013 byla zahájena činnost psychiatrického stacionáře. Nemocnice uspořádala pro strážníky Městské policie Ostrov kurz resuscitace a zajistila nadstandardní vybavení lékáren ve služebních vozidlech městské policie. Nemocnice spolupracuje s městem Ostrov, které v roce 2013 přispělo na nákup zdravotnických pomůcek 1 067 tis. Kč. Jedná se o dlouhodobý projekt spolupráce, když v roce 2011 byla mezi městem Ostrov a Nemos plus s.r.o uzavřena další smlouva o spolupráci a město Ostrov poskytne Nemocnici Ostrov v letech 2012 až 2014 příspěvek na nákup zdravotnických pomůcek ve výši 3 200 tis Kč. |
| Projekt dokončen (datum) | Smlouva je uzavřena do roku 2014, včetně.. |

| 1.8.3.1. | Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb v oblasti péče o seniory a zdravotně postižené a zvýšení počtu sociálních lužek pro seniory a zdravotně postižené občany města Ostrova. |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Předmětem projektu je podpora rozvoje a zkvalitnění sociálních služeb ve městě zejména v oblasti péče o seniory a zdravotně postižené, a to jak terénních služeb - asistence pro seniory a zdravotně postižené, tak i vlastní rozšíření lůžkových kapacit, podpora doplnění služeb, které ve městě zcela chybí. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Analýza potřeb a možností v dané oblasti s cílem definovat jednotlivé kroky k naplňování projektu. Při definování možností a potřeb lze vycházet z Komunitního plánu sociálních služeb, závěrů Triády, případně zadat zpracování aktuální analýzy potřeb a možností. Spolupráce se stávajícími subjekty, činnými v této oblasti s cílem rozvoje a zkvalitnění poskytovaných služeb (Triáda, Oblastní charita, Dům s pečovatelskou službou, další NNO ...) Navržení terénních služeb a možností jejich provozování a rozvoje ve městě, včetně definování financování a poskytovatele těchto služeb Prověření potřeb a možností podpory rozšíření sociálních lůžkových kapacit ve městě, zpracování technické dokumentace a prověření možností jejich financování Kontinuální monitoring potřeb občanů města s ohledem na vývoj města |
| Realizace v období | 2011 - 2015 |
| Garant | MěÚ (OSVZ a OSPO - oblast služeb, OI - oblast městských investic) |
| Spolupráce | Krajský úřad Karlovarského kraje, Triáda, Oblastní charita, Dům s pečovatelskou službou, další NNO |
| Charakter | Neinvestiční, investiční |
| Náklady | bude stanoveno na základě definování potřeb a možností, zpracování technické studie |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | sociální služby poskytované v Ostrově | Počet | 0 (pozn.: jedná se o výchozí stav, nikoliv o skutečný stav v roce zahájení projektu) | bude stanovena na základě výchozí analýzy |
|  | kapacita sociálních lůžek | Počet | 0 (pozn.: jedná se o výchozí stav, nikoliv o skutečný stav v roce zahájení projektu) | bude stanovena na základě výchozí studie |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ved. odboru Miroslava Světlíková | OSVZ - Tento projekt vyplynul z přípravy projektu 4.1.2.1. - Zpracování komunitního plánu sociálních služeb a je do jisté míry jeho součástí. Komunitní plán sociálních služeb města Ostrov byl schválen usnesením ZM č. 17/13 ze dne 13. 3. 2013. Při zpracování komunitního plánu se stále pracuje s prioritami nejen v oblasti péče o seniory a zdravotně postižené, ale i v oblasti péče o děti, mladistvé a rodiny. Prioritou v současné době je udržet všechny zájmové skupiny v přirozeném domácím prostředí a zajistit jim terénní sociální služby a poradenství. Součástí tohoto projektu je zvýšení počtu sociálních lůžek pro seniory a zdravotně postižené občany města Ostrov. Partnerem je Oblastní charita Ostrov, jejíž zařízení sociálních služeb se sídlem Ostrov, U Nemocnice 1202 se v rámci tohoto projektu rozšířilo, a to domov pro seniory ze 7 lůžek na 21 a denní stacionář ze 3 míst na 5. První etapa projektu byla ukončena ve IV. čtvrtletí roku 2013. V současnosti přispívá město Ostrov Oblastní charitě Ostrov ročně částkou 120 000,- Kč na provoz Zařízení sociálních služeb se sídlem Ostrov, U Nemocnice 1202. Po dokončení rozšíření bude město muset počítat s vyšším příspěvkem na provoz zařízení. OI – projekt Ostrov - U nemocnice 1202 - Rozšíření kapacity Domova pro seniory Zhotovitel: KP Servis Most s. r.o. |
| --- | --- |
| Partner projektu | Oblastní charita Ostrov |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | OI – projekt Ostrov - U nemocnice 1202 - Rozšíření kapacity Domova pro seniory 100% - 9436 tisíc Kč |
| Zahájení a průběh realizace | OI – projekt Ostrov - U nemocnice 1202 - Rozšíření kapacity Domova pro seniory 01/2013 – 11/2013 |
| Projekt dokončen (datum) | OI - projekt Ostrov - U nemocnice 1202 - Rozšíření kapacity Domova pro seniory 11/2013 – předáno k užívání kolaudační souhlas 19.11.2013 pod sp.zn.:MěÚO/30852/2013/výst/Ji |

| 2.1.1.1. | Projekt rozšíření služby poradenství v souvislosti s možnostmi zapojování drobných a středních podnikatelů do podpůrných programů |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Cílem projektu je zajištění informovanosti o možnostech a podmínkách účasti drobných a středních podnikatelských subjektů v podpůrných programech ČR a EU, výběr možných projektů firem a aktivní asistence při přípravě dokumentace pro podání žádosti o čerpání prostředků, a to prostřednictvím informačních seminářů, informačních materiálů (v tištěné i elektronické verzi) a konzultačních služeb. Současně je obsahem tohoto opatření i veřejné ocenění a propagace „best practices“ těch malých a středních firem se sídlem v Ostrově, které doloží, že jsou partnerem v projektu, který byl vybrán v rámci vypsaných národních nebo mezinárodním programů např. na podporu výzkumu a vývoje, zvyšování technologické úrovně (např. programy MPO, 6. rámcový program EU, SOP Průmysl apod.), zvýšení zaměstnanosti apod. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Navázání kontaktů mezi městem Ostrov a RHK a uzavření dohody o spolupráci při realizaci daného projektu Vytvoření technického a informačního zázemí pro realizaci projektu Poskytování služeb místním drobným a středním podnikatelům |
| Realizace v období | Počínaje rokem 2006 trvale |
| Garant | Regionální Hospodářská komora |
| Spolupráce | MěÚ (ORI, následně OR) |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 0 Kč |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | úspěšné podané žádosti | Počet | 0 | 3 ročně |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor RÚP, ved. odboru Ing.Alexandra Fürbachová | V roce 2013 nezaznamenán žádný zájem z řad podnikatelské sféry o podradenství v oblasti dotací. Informace jsou podnikatelům také předávány v rámci Podnikatelského fóra (projekt 4.2.1.1.). Dne 25. února 2013 se konalo další (třetí) setkání představitelů města se zástupci významných podnikatelských subjektů působících na území města Ostrov. Zástupcem Finančního úřadu pro Karlovarský kraj byly prezentovány informace z oblasti daní a daňové praxe, zástupce Okresní správy sociálního zabezpečení Karlovy Vary prezentoval důchodovou reformu ve vztahu k OSVČ, problematiku veřejných zakázek z pohledu podnikatele prezentoval advokát Mgr. Pavel Grüner, Mgr. Milan Šperl, koncipient advokátní kanceláře Kocián, Šolc, Balaštík pak problematiku trestní odpovědnosti právnických osob. Setkání zakončila volná diskuse účastníků s vedením a radními města Ostrov. |
| --- | --- |

| 2.1.2.1. | Podpora, revitalizace a propagace využití opuštěných průmyslových a zemědělských objektů |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Cílem projektu je využití (k různým účelům), přestavba nebo likvidace dožívajících a nevyužitých průmyslových a zemědělských objektů ve spolupráci s vlastníky objektů, RK, sdělovacími prostředky. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Seznam volných průmyslových a zemědělských objektů a jeho aktuální inzerce 2x ročně. |
| Realizace v období | Průběžně od roku 2006 až do vyčerpání volných objektů. |
| Garant | MěÚ (OMM) |
| Spolupráce | Stávající vlastníci objektů, následně OR. |
| Charakter | neinvestiční |
| Náklady | 200 tis. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Počet pracovních míst v nově obsazených objektech. | Počet | 0 | 50 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor majetkové správy ved. odboru Ing. Schneider | OMS - Volné prostranství a jedna hala jsou v současné době využíváno jako deponie pokácené dřevní hmoty, kterou Město Ostrov následně zpracovává štěpkováním, případně prodává. Dále je na prostranství deponován stavební materiál města. |
| --- | --- |

| 2.1.2.2. | Využití nebytových prostor v majetku města pro podporu drobného a středního podnikání |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Smyslem projektu je nabízet veškeré volné nebytové prostory k využití pro drobné a střední podnikání formou pronájmu. Vybrané objekty umožnit odkoupit z majetku města zájemcům pro podnikání. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Aktualizace seznamu volných nebytových prostor 2x ročně. Inzerce v Kabelové televizi a Ostrovském měsíčníku průběžně |
| Realizace v období | Průběžně od roku 2006 |
| Garant | MěÚ (OMM) |
| Spolupráce |  |
| Charakter | neinvestiční |
| Náklady | 50 tis.Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | počet firem působících ve městě s počtem 1- 100 zaměstnanců | Počet | 0 | 50 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor MS, ved. odboru Ing. Bohuslav Schneider | Zhruba 91 % nebytových prostor je obsazeno nájemci, uvolněné nebytové prostory se nabízí na úředních deskách k pronájmu. V současné době jsou neobsazené tři nebytové prostory na č.p. 715, tři nebytové prostory na č.p. 175, nebytový prostor na č.p. 46, dva nebytové prostory na č.p. 1365, nebytový prostor na č.p. 1029-1030 a jedna vývěsní skříňka na p.p.č. 224/35. Během roku 2013 obdržel OMS celkem sedm žádostí o snížení nájemného za nebytové prostory. V rámci Programu aktivní podpory podnikání v roce 2013 nebylo žádnému začínajícímu podnikateli prominuto hrazení nájemného na období jednoho roku (nikdo nepožádal). |
| --- | --- |

| 2.1.2.3. | Aktualizace katalogu investičních příležitostí |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Projekt má charakter „katalogu“ (souboru popisů) jednotlivých investičních příležitostí, které jsou pravidelně aktualizovány a posuzovány v rámci propagace města jako příhodného prostředí pro investory. Jsou specifikovány podmínky infrastruktury, disponobilní pozemky, komplexy budovy, nebytové prostory atd. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Realizace katalogu investičních příležitostí. |
| Realizace v období | Do 30.6.2006 s každoroční aktualizací. |
| Garant | MěÚ (OMM) |
| Spolupráce |  |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 0 Kč |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Počet nově vzniklých investic. | Počet | 0 | 30 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor majetkové správy ved. odboru Ing. Schneider | Katalog investičních příležitostí je dle potřeby aktualizován. |
| --- | --- |

| 2.1.2.4. | Areál veřejně prospěšných služeb s podnikatelským inkubátorem |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Cílem projektu je nalezení provozně vhodnějších prostor (ploch) a jejich revitalizace pro areál veřejně prospěšných služeb zajišťovaných městem (svoz odpadů, údržba zeleně, čištění a zimní údržba komunikací, provoz sběrného dvora atd.) včetně využití pro účely podpory začínajícím podnikatelským subjektům ve formě podnikatelského inkubátoru, kde by mohly být provozovány služby a činnosti související nebo navazující na služby veřejně prospěšné. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | vytipování vhodné lokality (areálu, objektu), zpracování projektové dokumentace k ÚŘ, SŘ, studie proveditelnosti příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU či jiných zdrojů. realizace stavby |
| Realizace v období | 2007 - 13 |
| Garant | MěÚ (ORÚP, následně OI) |
| Spolupráce |  |
| Charakter | investiční |
| Náklady | 50 mil. Kč (25 mil. cizí + 25 mil. vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Realizace investice | počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byl tento projekt zařazen mezi prioritní. Projekt zařazen do SPRMO v rámci aktualizace pro rok 2007 a další roky. |

V rámci aktualizace v roce 2012 byl projekt vyřazen z projektů SPRMO.

Podnikatelský inkubátor realizován nebyl, podpora začínajícím podnikatelům byla řešena jinou formou (viz projekt 2.1.2.2. - v rámci Programu aktivní podpory podnikání bylo v roce 2012 dvěma začínajícím podnikatelům prominuto hrazení nájemného na období jednoho roku).

| 2.2.1.1. | Zpracování studie o komplexním vzdělávacím systému ve městě |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Smyslem projektu je zpracování podkladů, které budou sloužit k vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje školství ve všech stupních s ohledem na možnosti a potřeby mikroregionu. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | statistické vyhodnocení počtu žáků v 1. – 9. třídách na ZŠ v Ostrově, jejich školní a studijní výsledky každoroční průzkum u rodičů, jaké ambice vkládají do svých dětí (1. – 9. třída), ale také u žáků, čím by chtěli být prostřednictvím Ostrovského měsíčníku a Dnů otevřených dveří propagovat činnost místních škol včetně SŠ a SOU se žáky ZŠ absolvovat pravidelné návštěvy SŠ a SOU v kabel. televizi otevřít pravidelné okénko pro zástupce MŠ, ZŠ, SŠ, SOU osobními návštěvami zvýšit informovanost o možnostech studia na ostrovských ZŠ, SŠ a SOU na ZŠ v Jáchymově, Abertamech, Nejdku, Hroznětíně, Merklíně, Karlových Varech u SŠ spolupracovat s ÚP (vytipování perspektivních oborů) podle provedených průzkumů je třeba provést profilaci jednotlivých SŠ se zaměřením na určité okruhy oborů s možností jejich horizontální a vertikální prostupnosti |
| Realizace v období | 2006 – 2007 |
| Garant | MěÚ (OKSVS) |
| Spolupráce | MŠ, ZŠ, SS, SOU |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 150 tis. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Zpracovaná studie | počet | 0 | 1 |
| Poznámka |  |

Projekt 2.2.2.1. byl v rámci aktualizace pro rok 2008 sloučen s projektem 2.2.2.2.

| 2.2.2.2. | Podpora vzniku centra technického vzdělávání a lobování ve prospěch studijních oborů a VOŠ v Ostrově |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Cílem projektu je vytipování a podpora takových studijních oborů, které umožní lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Nově vznikající studijní obory by měly vycházet ze stávajícího studijního plánu středních škol , ale současně by měly pružně reagovat na nabídku a poptávku trhu práce, případně poptávku po řešení problémů s inovací a efektivitou práce v místních a regionálních podnicích (např. rozvoj elektroniky, výpočetní techniky a informačních a komunikačních technologií). V Karlovarském kraji není zřízena VOŠ technického zaměření. Ostrov je nejpříhodnějším místem pro její zřízení, neboť zde sídlí SPŠ a SOU automobilní a strojírenské. SPŠ vyučuje nejvíce žáků v maturitních oborech v technických vědách. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | analýza poptávky a nabídky stávajících studijních oborů, analýza uplatnění absolventů stávajících studijních oborů na trhu práce, analýza potřeb a poptávky po nových (moderních) studijních oborech na úrovni regionu, vytipování nových studijních oborů, zajištění učebních plánů schválených oborů posouzení nutného vybavení vytipovaných oborů se současným posouzení prostorových možností (nabídka možných volných prostor) zajištění finančních nákladů nutných pro zavedení oboru, jednání s KÚKK získání názoru (souhlasu) sociálních partnerů na vhodnost zavedení vytipovaného oboruzásadní v tomto směru je jednání s KÚKK – OŠMT rovněž je třeba vytipovat prostory pro výuku, získat podporu podniků v regionu. S těmito partnery, ÚP a HK pak přesně definovat velikost školy, oboru a zaměření samostatnou kapitolu by tvořila vlastní práce na učebních dokumentech stěžejní je také samotná realizace s přispěním podniků, čímž se myslí možnost absolvování praxe pro studenty, dále využívání odborníků při výuce |
| Realizace v období | 2006 – 2010 |
| Garant | MěÚ (OKSVS) |
| Spolupráce | Krajský úřad Karlovarského kraje, Gymnázium, SPŠ, SOU |
| Charakter | investiční |
| Náklady | 0 Kč |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Vých.hodnota | Plán. hodnota |
|  | Nové studijní obory | počet | 0 | 2 |
|  | počet žáků a studentů v ostrovských ZŠ a SŠ s trvalým bydlištěm mimo Ostrov | počet |  | meziroční nárůst |
| Poznámka | Projekt přejmenován v rámci aktualizace pro rok 2008 a další roky. |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197 Informační technologie Kód oboru: 26-47-M/003 (4. ročník), dle ŠVP: 18-20-M/01 (1 – 3. ročník) Tento obor umožní studentům získat základní obraz o problematice výpočetní techniky. Absolvent oboru se stane kvalifikovaným odborníkem na danou problematiku. Studium se zaměřuje na oblast hardware, software, programování (programování v jazyce C#, tvorba webových aplikací), počítačových sítí a komunikačních technologií. Student získá povědomí o rozmachu informačních systémů (IS), bezpečnosti provozu a údržby IS, ochrany a bezpečnosti dat v IS. Rovněž o právních souvislostech autorského zákona k software, licencování, ale i e-learningu jako systému pro realizaci elektronického vzdělávání. Výuka se zaměřuje na praktické dovednosti v automatizační technice využitelné v praxi. Vzhledem k rozmachu služeb v této oblasti se dá předpokládat velká uplatnitelnost na trhu práce, a to především na pozici samostatného pracovníka v oblasti ICT a počítačových sítí podniků a firem. Elektrotechnika Kód oboru: 26-41-M/002 (4. ročník), dle ŠVP: 26-41-M/01 (1. – 3. ročník) Díky dvěma zaměřením poskytuje široké spektrum vědomostí z elektrotechniky, slabo i silnoproudé. Absolventi získávají znalosti z elektroniky, automatizační techniky, číslicové techniky, elektroenergetiky, elektrických strojů, přístrojů a zařízení, sdělovací techniky v rozsazích odpovídajících zvolenému zaměření, na které se specializují ve 3. a 4. ročníku studia. Škola je členem Elektrotechnického Svazu Českého a využívá jejich členy pro přednášky a školení. Poměrně široký záběr znalostí umožňuje absolventům rychlou orientaci v praxi a je dobrým základem pro jejich adaptivitu a flexibilitu v pracovním procesu. Nabízená zaměření Silnoproudá elektrotechnika poskytuje znalosti o výrobě, rozvodu a užití elektrické energie, konstrukci a technologii výroby točivých i netočivých strojů, stavbě a provozu rozvodných sítí elektrického zařízení v budovách, průmyslových podnicích, výkonové elektronice, tepelných a světelných zařízení. Slaboproudá elektrotechnika poskytuje znalosti o systémech automatizace, řízení strojů a výrobních linek, mikroprocesorech, řídících počítačích a připojených zařízeních, elektronických obvodech a jejich navrhování pomocí počítače, stejně jako i o přenosu informací od telefonních přes počítačové po rozhlasové a televizní sítě. Studenti získávají potřebné dovednosti související s využitím výpočetní techniky při návrzích zařízení, jsou připraveni pro složení zkoušek dle vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Strojírenství Kód oboru: 23-41-M/001 (4. ročník), dle ŠVP: 23-41-M/01 (1. – 3. ročník) Obor je zaměřen na využívání informačních technologií ve strojírenství, znalosti z oblastí nauky o materiálu, návrhu strojních součástí a mechanismů. Absolventi získají schopnosti navrhovat technologické postupy s ohledem na ekonomiku a bezpečnost práce, znají principy automatického řízení strojů, měřící metody a to vše podle platných mezinárodních norem. Velkou předností je znalost práce s počítači, absolventi ovládají běžné kancelářské programy, konstruování pomocí počítače (CAD systémy), programování CNC strojů, principy programování (vytváření algoritmů, kódování, základy jazyka C#), své teoretické znalosti prohlubují v rámci praktických cvičeních v předmětech Praxe, Kontrola a měření (práce s pneumatickým systémem Festo), Programové vybavení a ICT. Technické lyceum Kód oboru: 78-42-M/001 (4. ročník), dle ŠVP: 78-42-M/01 (1. – 3. ročník) Obor vhodný pro žáky, kteří jsou již na základní škole přesvědčeni, že budou po maturitě pokračovat v dalším studiu na některé z technických vysokých škol, nebo alespoň na vyšší odborné škole technického zaměření. Oproti studijním jiným oborům je posílena výuka předmětů podporujících logické myšlení - matematika, fyzika, chemie, deskriptivní geometrie, průmyslové výtvarnictví. Velký prostor má výpočetní technika, kde vedle základních dovedností potřebných k vypracování technických zpráv se žáci seznamují s počítačovou grafikou, programováním a jako samostatný předmět je vyučováno použití CAD systémů. Po absolvování II. ročníku si student zvolí blok předmětů orientující se na elektrotechniku, informační a komunikační technologie nebo strojírenství. Základní předmět provede žáky zvoleným oborem. Druhý ukáže na technické a technologické možnosti oboru. Třetí je zaměřen na praktická cvičení v laboratořích školy. Výhodou tohoto oboru je vhodná sestava předmětů pro další studium a skutečnost, že absolvent získá úplné střední odborné vzdělání. Velice vhodný je i pro dívky, které mají dobré výsledky v přírodovědných předmětech a nechtějí studovat tzv. „dívčí“ obory. Dopravní prostředky Kód oboru: 23-45-M/004 (4. ročník), dle ŠVP: 23-45-M/01 (1. – 3. ročník) Absolvent oboru Dopravní prostředky (známý též pod označením Silniční doprava) splňuje požadavky na řízení moderní autodílny. Orientuje se v systémech elektronického vstřikování paliva, diagnostikuje závady na vozidle, provádí údržbu apod. Získá návyky pro řešení problémů samostatně i v kolektivu, má základní znalosti strojírenství - vlastnosti materiálů, vytváření technologických postupů. Ve vyšších ročnících je výuka zaměřena na pochopení konstrukčních částí automobilu. Ve třetím ročníku je součástí studia i pořízení řidičského oprávnění za výhodných finančních podmínek. Velkou předností je znalost práce s počítači, absolventi ovládají běžné kancelářské programy, konstruování pomocí počítače (CAD systémy), programování CNC strojů, principy programování (vytváření algoritmů, kódování, základy jazyka C#), své teoretické znalosti prohlubují v rámci praktických cvičeních v předmětech Praxe, Kontrola a měření (práce s pneumatickým systémem Festo), Programové vybavení a ICT. Autotronik Kód oboru: 39-41-L/001 (4. ročník), dle ŠVP: 39-41-L/01 (1. - 3. ročník) Maturitní obor určený pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro praxi, technické řídící funkce a kancelářské práce z oblasti řízení dopravy, opravárenských činností, dispečinku nebo prací na odborných útvarech dopravy samosprávných celků. Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník a jeho všeobecné a odborné vzdělání mu umožňuje pokračovat ve studiu na vysokých školách technického zaměření. Může také samostatně podnikat v oblasti autoopravárenství. Žáci v rámci studia získají zdarma řidičské oprávnění na osobní a nákladní automobily (B + C). Elektrotechnika – dálkové studium Kód oboru: dle ŠVP: 26-41-M/01 (1. a 3. ročník) Studium elektrotechnického oboru probíhá ve formě každotýdenních konzultací (září – prosinec; únor – květen) s tím, že lednové a červnové termíny studia jsou vyhrazeny zkouškovému období. Výuka je rozčleněna do pěti let, a je určena všem, kteří si chtějí doplnit nebo rozšířit vzdělání v tomto oboru. Otevření prvního ročníku závisí na počtu přihlášených uchazečů o studium, ve školním roce 2011/2012 probíhá výuka v 1. a ve 3. ročníku. Mechanik opravář motorových vozidel Kód oboru: dle ŠVP: 23-68-H/01 (1. – 3. ročník) Tříletý obor, absolvent je schopen opravovat motorová vozidla a jejich funkční celky, provádí diagnostické kontroly a opravy jednotlivých částí, běžnou údržbu vozidel, záruční i pozáruční prohlídky, součástí výuky je práce s PC a informačními technologiemi, může získat řidičské oprávnění skupiny C. Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 Přehled oborů vzdělání Obory vzdělání 1. 79-41-K/401 Gymnázium (všeobecné) – 4leté: třída 4. A 2. 79-41-K/801 Gymnázium (všeobecné) – 8leté: třídy V8.A,B 3. 79-41-K/81 Gymnázium: třídy V1.A,B, V2.A,B a V3.A,B, V4.A,B, V5.A,B V6.A,B,V7A,B 4. 79-41-K/41 Gymnázium: 1.A, 2.A , 3.A Výuka podle ŠVP RVP začala v osmiletém oboru vzdělání od 1. 9. 2007, ve čtyřletém oboru vzdělání od 1. 9. 2009 (název: Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený podle RVP ZV). Pro ostatní ročníky je základem pro učební plány generalizovaný učební plán č.j. 20 594/99-22-23, upraven ředitelem školy v rámci možností, které plán poskytuje. |
| --- | --- |
| Partner projektu | Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197, Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 |
| Zahájení a průběh realizace | školní rok 2012/2013 |

| 2.2.2.3. | Podpora speciální pedagogiky |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Cílem podpory speciální pedagogiky by měla být stabilizace počtu stávajících MŠ a ZŠ ve stejném počtu, čímž se myslí nerušení stávajících institucí. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | jednání s MŠ a ZŠ o specializaci a vytváření programů pro „handicapované“ děti. zabezpečení kvalitního personálního obsazení škol včetně provozních úseků a správy výpočetní techniky ve školách – (forma podpory ze strany města např. nabídkou přijatelných ubytovacích kapacit ) motivace škol k nadstandardní aktivitě v oboru speciální pedagogiky dle možností svých zařízení (grantové projektové práce) navázání spolupráce na projektu s městskou knihovnou např. formou rozšíření knihovnicko – informačních služeb např. pro „handicapované“ děti trpící vývojovými poruchami a poruchami učení prověření možností získání grantů na projekty pro "handicapované" děti. |
| Realizace v období | OKSVS |
| Garant | ZŠ |
| Spolupráce | MěK |
| Charakter | neinvestiční |
| Náklady | 0 Kč |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Programy pro handicapované děti | počet | 0 | 4 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary spolupráce s PPP, SPC, lékaři a rodiči – zajištění podmínek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; integrace dětí se zdravotním postižením – 2x asistent pedagoga; nákup rozšiřujícího vybavení školy potřebného k integraci těchto dětí; zapojení 6 pedagogů do celoživotního vzdělávání – logopedie – řečový preventiva; poskytování stáží studujícím asistentům pedagoga, studentům sociálně právního oboru. Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary Na Základní škole Josefa Václava Myslbeka a Mateřské škole Ostrov jsou zřízeny dvě přípravné třídy určené pro děti se sociálně kulturním znevýhodněním. Na prvním stupni byly zřízeny tři třídy s upraveným vzdělávacím programem, ve kterých jsou skupinově integrováni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Ostatní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni individuálně v běžných třídách prvního i druhého stupně. V mateřské škole je vzdělávány dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (tělesné postižení, zrakové postižení a s postižení autistického spektra). Ve škole pracuje 15 asistentů pedagoga. Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karlových Varech, s Speciálním pedagogickým centrem v Karlových Varech, se Speciálním pedagogickým centrem v Plzni a s dalšími institucemi pečujícími o zdravotně postižené a znevýhodněné děti. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary vzdělávání žáků se SVP v rámci integrace v běžných třídách (cca 20 žáků); zapojení asistentů pedagoga do práce se žáky se SVP (3 asistenti pedagoga); spolupráce s PPP a SPC v K. Varech; další vzdělávání pedagogických pracovníků pro práci se žáky se SVP. |
| --- | --- |
| Partner projektu | Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | 50 tis. Kč příspěvek zřizovatele na speciální didaktické pomůcky pro Základní školu Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary |
| Zahájení a průběh realizace | školní rok 2012/2013 |

| 2.2.2.4. | Vybudování centra komplexních služeb pro potřeby základního vzdělávání na Ostrovsku |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Cílem projektu je vybudovat zařízení poskytující komplexní služby v oblasti základního vzdělávání a služby v oblasti péče o děti zdravotně postižené nebo s poruchami učení a chování a zajištění jejich výchovy a vzdělávání tzv. pod jednou střechou, jak pro obyvatele města Ostrov, tak i pro spádovou oblast - Ostrovsko. Tento záměr lze uskutečnit spojením dvou současných funkčních základních škol: jedné školy základní, a to "ZŠ J.V.Myslbeka a Mateřské školy Ostrov" s tzv. školou zvláštní, a to "Základní školou praktickou a Základní školou speciální" v jedno školské centrum komplexních služeb a nabídnout zde ucelený výchovně vzdělávací program pro žáky s výše jmenovanými obtížemi ve všech oblastech a současně i jednotný systém poradenských služeb v oblasti speciální pedagogiky, logopedie, psychologie. V tomto zařízení by mohly být zřízeny pobočky pedagogicko psychologické poradny, popřípadě krizového centra pro mládež a kompletní fyzioterapeutické služby. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | zpracování studie proveditelnosti zpracování projektové dokumentace k ÚŘ, SŘ, příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU či jiných zdrojů. realizace stavby |
| Realizace v období | 2007 - 13 |
| Garant | MěÚ (ORÚP, následně OI) |
| Spolupráce |  |
| Charakter | investiční |
| Náklady | 70 mil. Kč (55 mil. cizí + 15 mil. vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Realizace investice | počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Na základě usnesení Rady města č. 106/07 z 13. 02. 2007 byla tomuto projektu stanovena priorita č. 1 Projekt zařazen do SPRMO v rámci aktualizace pro rok 2007 a další roky. |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster | Realizace projektu pozastavena |
| --- | --- |

| 2.2.3.1. | Průzkum zájmu veřejnosti o využití sportovišť |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Obsahem projektu je vytvoření hodnotového konceptu, který kromě přehledu sportovních zařízení ve městě, popisu jejich současného stavu a možností využití pro jednotlivé sporty zmapuje zájem veřejnosti po typech sportovišť a způsobu a rozsahu využívání stávajících sportovišť ve městě a stane se podkladem pro další rozhodování o dalším využívání stávajících prostor, případně pro výstavbu dalších sportovišť. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | provedením analýzy zjistit orientaci (zaměření) na: zaměření, provozované sporty, možnost provozování dalších činností, nevyužité prostory a naopak využití ve vyučovacím procesu, ve volném čase občanů (děti, dospělí).soutěžní či nesoutěžní sporty, každodenní sporty, víkendové sporty, sport o dovolené či o prázdninách (místní občan, cizí návštěvník) provést anketu (oslovení trhu návštěvníků) z řad: výkonnostních sportovců, příležitostných sportovců, běžných občanů, „pouličních dětí“ z řad sociálně slabých rodin, podnikatelů zhodnotit nabídku a poptávku (popř. příležitosti a rizika) zvážit návaznost (na základě požadavků veřejnosti) popř. dostupnost doplňkových služeb (ubytování, stravování, rehabilitace, doplňkové sporty…) získané podklady využít pro zpracování metodiky využívání sportovišť veřejností |
| Realizace v období | 2006 |
| Garant | MěÚ (OKSVS) |
| Spolupráce | ZŠ, MDDM |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 10 tis. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Zpracování metodiky | počet | 0 | 1 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary využívání zimního stadionu - 1x týdně bruslení; využití nových herních prvků na zahradě MŠ; hřiště u MDDM Ostrov; využívání sportovního areálu u nemocnice. Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary využívání zimního stadionu – výuka bruslení 1x týdně; využívání sportovního zázemí MDDM – olympiáda MŠ; herní prvky na školní zahradě – denní využití pro rozvoj tělesné zdatnosti (předcházení obezitě); užívána i volná hřiště zřizována městem v rámci vycházek. Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary bruslení na zimním stadionu; herní prvky na ploše v areálu MŠ; využíváno sportovní zázemí MDDM – pyramida, minigolf, víceúčelové hřiště; pravidelné užívání školního hřiště ZŠ Májová (cca 1x týdně); jsou využívány herní prvky a volná hřiště ve městě. Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary bruslení na zimním stadionu 1x týdně; využití dopravního hřiště; areál Borecké rybníky. Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary indoorová sportovní zařízení jsou v průběhu roku využívána na plnou kapacitu; obě tělocvičny jsou vytíženy sportovními organizacemi denně až do 22 hodin; školní bazén rozšířil hodiny pro plavání pro veřejnost na tři dny v týdnu v hodinách, kdy není pronajat pro plavání organizací; provozní řád bazénu byl rozšířen o možnost plavání batolat; fotbalové hřiště se pro zájmovou kopanou nevyužívá a z důvodu nedostatku finančních prostředků na pravidelnou údržbu (s výjimkou sekání a hnojení) hřiště a závlahu postupně degraduje. Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary Tělocvična je pronajímána v pracovních dnech v odpoledních a večerních hodinách průměrně 4 hodiny denně. Venkovní sportoviště využívá škola pouze pro vlastní účely. O pronájem hřiště není z řad veřejnosti, neziskového sektoru, jiných institucí zájem. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Využití hřiště: v pondělí do 18.30 hod. – TJ MDDM – atletika; TJ MDDM – softball; v úterý od 16.00 hod. – TJ MDDM – atletika; ve středu od 16.00 hod. – TJ MDDM – atletika; ve čtvrtek do 18.00 hod. – TJ MDDM – softball; v pátek v dopol. hodinách individuální tréninky TJ MDDM; Nárazově pro VS Vykmanov, MP Ostrov apod. Po dobudování košů na basketbal a oplocení víceúčelového hřiště je hřiště od května do září otevřeno pro veřejnost, v týdnu odpoledne a o víkendech celý den. Využití tělocvičen: v odpoledních a večerních hodinách pro veřejnost v rozsahu cca 6 hodin denně. Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary Disponuje nově zrekonstruovaném víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem; otevřeno denně od 8.00 do 20.00 hod., o víkendech březen – říjen od 10.00 do 19.00 hod., využití pro zájmové kroužky, tělovýchovné organizace, širokou veřejnost (sportovní turnaje, olympiády škol), ZŠ, SŠ. Od června 2007 – u městského domu dětí a mládeže bylo vybudováno nové travnaté hřiště s umělým povrchem (3. generace), otevřeno denně od 8:00 do 20:00 (v zimních měsících dle počasí a stmívání) – využití pro zájmové kroužky, širokou veřejnost, fotbalové kluby; pořádaní fotbalových turnajů, ZŠ, SŠ. Od prosince 2009 – vybudováno nové travnaté hřiště s umělým povrchem 3 generace u pekárny v Ostrově (rozměry standardního fotbalového hřiště), otevřeno denně od 9.00 do 20.00 hod. (dle počasí a objednávek) – využití pro mistrovská, přátelská utkání a tréninky fotbalových klubů, zájmové kroužky MDDM Ostrov, širokou veřejnost a okolí, pořádání fotbalových turnajů. Od prosince 2009 – vybudováno nové přírodní travnaté hřiště u pekárny v Ostrově (v provozu od léta 2010) – využití pro mistrovské, přátelské utkání a tréninky FK Ostrov, zájmové kroužky MDDM Ostrov, širokou veřejnost a okolí, pořádaní fotbalových turnajů. Od října 2010 – vybudováno nové hřiště pro netradiční sporty a dětská letní scéna při MDDM Ostrov, otevřeno denně od 8.00 do 20.00 (v zimních měsících dle počasí a stmívání) – využití pro zájmové kroužky, širokou veřejnost. Součástí hřiště pro netradiční sporty jsou atrakce (lezecká pyramida, lezecká stěna a kostka, kolotoč a dvě kuželkářské dráhy). Na samotném univerzálním hřišti se pořádají různé sportovní turnaje pro veřejnost, pro děti ZŠ, SŠ. Na dětské letní scéně se uskutečňují vystoupení zájmových kroužků a vystoupení kulturních a pohybových souborů z Ostrova a okolí pro veřejnost. Širokou veřejností jsou využívána i další sportoviště pro minigolf, venkovní stolní tenis, dále ricochet, posilovna, tělocvična a herna stolního tenisu. |
| --- | --- |
| Partner projektu | Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | 100 tis. Kč – Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary; 200 tis. Kč – Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary; 30 tis. Kč – Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary; 659 tis. Kč – Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary |

| 2.2.4.1. | Centrální vývařovna v Ostrově |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Cílem projektu je řešení centrální kuchyně na ZŠ Masarykova a tří výdejen na ZŠ Májová, ZŠ Klínovecká, ZŠ J. V. Myslbeka. V návaznosti na realizaci se bude též řešit provozování společného stravování školských zařízení. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | zpracování projektové dokumentace na komplexní řešení stravování na základních školách z důvodů požadavků hygienických předpisů (především pak vyhláška č. 107/2001 Sb., o hyg. požadavcích, v resortu školství do roku 2007) realizace |
| Realizace v období | 2007 |
| Garant | MěÚ (OI, následně OKSVS) |
| Spolupráce | ZŠ |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 25 mil. Kč (10 mil. vlastní + 15 mil. cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Realizace akce | počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Na základě usnesení Rady města č. 106/07 z 13. 02. 2007 byla tomuto projektu přiřazena priorita č. 1 |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | Uhrazeny byly tyto náklady – energie: Elektrická energie 1.091.785,73 Kč (konečný náklad je ponížen o 120.000,- Kč, který zaplatil zálohově Scolarest za období od 9 – 12/2013) TUV, teplo 292.039,79 Kč (konečný náklad je ponížen o 28.000,- Kč, který zaplatil zálohově Scolarest za období od 9/12/2013) Studená voda 102.076,58 Kč (konečný náklad je ponížen o 32.000,- Kč, který zaplatil zálohově Scolarest za období od 9 – 12/2013) Celkem 1.485.902,10 Kč Pozn. zálohy zaplacené Scolarestem ve výši 180.000,- Kč nebyly dosud zúčtovány) Od 01.09.2013 na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor a nájmu movitých věcí č. 222-13-09-17 ze dne 30.08.2013 poukazuje nájemce následující nájemné: měsíční nájemné za pronájem nebytových prostor ve výši 75.000,- Kč + DPH, za období od 9 – 1 2/2013 zaplatil nájemce částku celkem ve výši 363.000,- Kč včetně DPH 21%. Měsíční nájemné za movité věci ve výši 50.000,- Kč + DPH, za období od 9-12/2013 zaplatil nájemce částku celkem ve výši 242.000,- Kč včetně DPH 21 %. Nákup nerezových vík …………………………………………… 21.780,- Kč Smluvní provozní dotace hrazená městem Scolarestu za 1 žákovské jídlo – 1,30 Kč, platné do 30.06.2013: celkem 67.591 jídel…………………………………………...…87.868,30 Kč Příjem města za cizí strávníky (5,- Kč + DPH 21 % / 1 oběd), platné do 30.06.2013: celkem 86.825 obědů………………………………………… 524.225,05 Kč náklady na energie (1.485.902,10 + náklad - dotace na žákovská jídla + 87.868,30 + náklad – nákup nerezových vík + 21.780,00 - příjem za cizí strávníky - 524.255,05 - příjem za přeúčtovanou el. energii ve šk. družině ZŠ Májová - 3.443,00) - příjem - vratka přeplatků záloh na teplo a TUV-ZŠ Májová a ZŠ Masarykova - 17.102,20 : počtem žákovských jídel celkem : 103.711 = 10,13 Kč/ 1 žákovské jídlo Průměrný denní počet žákovských jídel (200 dní školního vyučování): ZŠ Masarykova 196,81 ZŠ Májová 151,86 ZŠ JVM 169,93 518,60 Ceny v roce 2013 a) žákovský oběd (žáci hradí vždy jen cenu surovin, zřizovatel provozní náklad, ze státních prostředků mzdy kuchařek) 21,- Kč děti z přípravných tříd 23,- Kč 7 – 10 let 25,- Kč 11 – 14 let 27,- Kč 15 a více b) oběd pro cizí strávníky (cizí strávníci hradí kromě ceny surovin i provozní náklad a mzdové náklady přepočtené na 1 jídlo) polévka 7,- Kč hlavní jídlo 53,- Kč |
| --- | --- |
| Partner projektu | SCOLAREST– zařízení školního stravování, spol. s r.o., zastupující člen EUREST, spol. s r. o. |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | 1.050.750,35 Kč |

| 3.1.1.1. | Projekt aktualizace a realizace koncepce cyklostezek ve městě a okolí, včetně doprovodné infrastruktury |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Smyslem projektu je aktualizace stávající koncepce cyklostezek včetně následné realizace cyklostezek (např. cyklostezka Ostrov - Květnová, Ostrov - Jáchymov, cyklostezka Borecké rybníky). |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | provedení aktualizace koncepce cyklostezek ve městě, prověření návaznosti místních cyklostezek na regionální a nadregionální koncepci, stanovení priorit ve výstavbě cyklostezek s ohledem na jejich dopravní zatížení a bezpečnost, návrh druhu a umístění doprovodné infrastruktury (směrovníky, označníky, přístřešky, mapy), projektová příprava jednotlivých staveb, příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, realizace, propagace. Jednotlivé cyklostezky – Ostrov – po městě, Ostrov – Hroznětín, Ostrov – Květnová, Ostrov – Jáchymov |
| Realizace v období | 2007 – 2008 |
| Garant | MěÚ (ORI, následně OI a ORÚP) |
| Spolupráce | MěÚ (KS) |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 14,5 mil. Kč (6,5 mil. vlastní zdroje + 8 mil. cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Vybudovaná cyklostezka | Km | 0 | 20 |
| Poznámka | Na základě usnesení Rady města č. 106/07 z 13. 02. 2007 byla tomuto projektu přiřazena priorita č. 3 |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: ORÚP, Ing Alexandra Fürbachová | Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov (CS O-J) ORÚP: v r. 2013 zpracována a proplacena vyúčtování (SAB Dresden 85% + Státní rozpočet ČR 5%) ve výši 250.560,- EUR. Stavba dokončena, administrace projektu bude trvat i v r. 2014 (Ostrov je tzv. leadpartnerem celého projektu – zajišťuje administrativu pro všechny partnery projektu). |
| --- | --- |
| Vztah projektu k operačnímu programu | Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, projekt „Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – I. etapa“ |

| 3.1.1.2. | Dobudování standardizovaného orientačního a informačního systému pro návštěvníky města |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | V roce 1998 byla zpracována koncepce řešení informačního systému města Ostrov. Dle této koncepce byl systém v letech 1999 až 2004 realizován a dokončen. Projekt bude navazovat na stávající systém značení a dále jej rozšiřovat dle nově vznikajících potřeb označení společenských, kulturních a městských cílů. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: |  |
| Realizace v období | 2005 – 2009 |
| Garant | MěÚ (OSMM) |
| Spolupráce |  |
| Charakter | investiční |
| Náklady | 350 tis. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Vých.hodnota | Plán. hodnota |
|  | počet prvků informačního systému | počet | n | n+20 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor MS, ved. odboru Ing. Bohuslav Schneider | V roce 2013 byla prováděna běžná údržba stávajícího informačního systému a výměny poškozených a dožilých uličních označníků. |
| --- | --- |

| 3.1.2.1. | Projekt rekonstrukce stávajícího koupaliště |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Příprava a realizace rekonstrukce stávajícího koupaliště - II.etapa. Po rekonstrukci všech bazénů koupaliště a jejich technologie se tento projekt zaměří na stávající objekty koupaliště a jejich stavebně technický stav, stávající využití a nezbytné stavební úpravy tak, aby mohly být efektivně a řádně užívány, případně zváží doplnění aktivit, které by koupaliště zatraktivněly. V rámci projektu bude též posouzeno možné zastřešení bazénu a tím i prodloužení sezóny a využití sauny v rámci celého komplexu služeb. Projekt je nutné posuzovat v kontextu s projektem 3.1.2.2. a zvolit vhodnou alternativu řešení plaveckého bazénu. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | posouzení technického stavu stávajících objektů, zpracování studie rekonstrukce a využití ostatních objektů včetně ekonomického hodnocení záměru, posouzení možnosti (sezónního) zakrytí bazénu, projektová příprava oprav a rekonstrukcí, příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, vlastní realizace. propagace. |
| Realizace v období | 2007-2009 |
| Garant | MěÚ (ORÚP, následně OI) |
| Spolupráce | MěÚ (KS, OSMM), provozovatel |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 40 mil. Kč (22 mil. vlastní + 18 cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plán.hodnota |
|  | Zrekonstruované budovy využité k základní občanské vybavenosti | Počet | 0 | 2 |
| Poznámka | Vazba na Projekt 3.1.2.2. Na základě usnesení Rady města č. 106/07 z 13. 02. 2007 byla tomuto projektu přiřazena priorita č. 2 |

Projekt  3.1.2.1.  sloučen s projektem  3.1.2.2. -  Plavecký areál Ostrov

| 3.1.2.2. | Projekt Plavecký bazén |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Výstavba plaveckého bazénu, délka 25 m, včetně atrakcí a doprovodné infrastruktury na vytipovaném místě ve městě. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | vytipování lokality, projektová příprava včetně ekonomického hodnocení záměru, návrh provozu, zejména s ohledem na provozní náklady, příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, vlastní realizace, propagace. |
| Realizace v období | 2009 |
| Garant | MěÚ (ORÚP, následně OI) |
| Spolupráce |  |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 70 mil. Kč (30 mil. vlastní + 40 cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | krytý bazén pro veřejnost | Počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Na základě usnesení Rady města č. 106/07 z 13. 02. 2007 byla tomuto projektu přiřazena priorita č. 2 |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor investic ved. Odboru Jiří Šuster | Beze změn |
| --- | --- |

| 3.1.2.3. | Projekt výstavby nové víceúčelové sportovní haly |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Řešení potřeby víceúčelové sportovní haly a to buď výstavbou haly nové nebo rekonstrukcí sportovní haly stávající v ul. Studentská. Stávající sportovní hala je nevyhovující z hlediska parametrů haly pro určité halové sporty (např. tenis, florbal, košíková, házená), z hlediska zázemí pro sportovce a pro diváky. Stávající sportovní hala je však také prostorově omezena pro možnost dalšího rozvoje. Předpokládané náklady na rozšíření stávající sportovní haly činí cca 12 mil. Kč (pouze objekt). |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | posouzení možnosti rekonstrukce stávající haly TJ Ostrov stojící na pozemcích města Ostrov tak, aby provozně a stavebně odpovídala požadovaným parametrům. Investiční náklady rozdělit mezi TJ Ostrov a město Ostrov. Následný provoz bude zajištěn prostřednictvím TJ Ostrov. nebo vlastní investiční akce: zpracování analýzy budoucího využití zařízení, včetně zajištění provozu finančně, personálně, rozbor nákladů na realizaci investice Výstavba nové víceúčelové haly jako investice města a následně provozovaná městem, případně cizím subjektem. |
| Realizace v období | 2011 – 2012 |
| Garant | MěÚ (ORÚP, následně OI) |
| Spolupráce | Tělovýchovná jednota |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 52 mil. Kč (22 vlastní + 30 cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Zrekonstruovaná nebo nově vybudovaná sportovní hala | Počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Na základě usnesení Rady města č. 106/07 z 13. 02. 2007 byla tomuto projektu přiřazena priorita č. 3 |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor investic ved. Odboru Jiří Šuster | Realizace projektu pozastavena Beze změn |
| --- | --- |

| 3.1.2.4. | Rekonstrukce letního tábora a rekreačního střediska Manětín |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Cílem projektu je rekonstruovat stávající dožívající zázemí letního tábora MDDM v Manětíně a zvýšit možnosti a prodloužit dobu užívání areálu v sezóně. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | zpracování variantní studie řešení, zpracování projektové dokumentace k ÚŘ, SŘ, příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU či jiných zdrojů, realizace stavby. |
| Realizace v období | 2007 – 2013 |
| Garant | MěÚ (OI) |
| Spolupráce |  |
| Charakter | investiční |
| Náklady | 20 mil. Kč |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Realizace investice | počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Na základě usnesení Rady města č. 106/07 z 13. 02. 2007 byla tomuto projektu stanovena priorita č. 2 Projekt zařazen do SPRMO v rámci aktualizace pro rok 2007 a další roky. |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor investic ved. odboru Jiří Šuster | Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně -2. etapa – 3. část. Byla zdemolovány původní kuchyně s jídelnou, buduje se nová jídelna s kuchyní a jedna chatka typu 1., VZT, ZTI, bleskovody, silnoproudá elektroinstalace, rozvody nn, kuchyňská technologie. |
| --- | --- |
| Partner projektu | MDDM Ostrov |
| Vztah projektu k operačnímu programu | OPZP |
| Proj.dok. k územ. řízení, územní rozhodnutí | spojení územního a stavebního řízení |
| Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení | Stavební povolení č.j. SÚ/018/019/10 a spis. zn. SÚ/018/019/2010/Ku ze dne 3.3.2010 Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením SÚ/91/2013/Kap ze dne 20. 5. 2013 |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | 9 411 295,00 Kč vč. DPH – dle SOD |
| Zahájení a průběh realizace | Výše uvedená dílčí část projektu bude ukončena k 15. 5. 2014 |
| Projekt dokončen (datum) | Výše uvedená dílčí část projektu bude ukončena k 15. 5. 2014 |

| 3.1.2.5. | Výstavba městského stadionu s atletickým oválem |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Cílem projektu je vybudování sportoviště, které spňuje základní kritéria – šestiproudovou dráhu po celém obvodu o délce nejméně 333,33 m se všemi patřičnými sektory, event. řešené jako „městský stadion“ s možností využití pro další sportovní odvětví. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | zpracování variantní studie řešení, vyhledávací studie zpracování projektové dokumentace k ÚŘ, SŘ, zpracování odhadu pořizovacích a provozních nákladů (studie proveditelnosti) prověření možnosti spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU či jiných zdrojů s ohledem na veřejnou podporu - nižší podíl dotace národní zdroje - Program podpory sportu MŠMT ČR realizace stavby. |
| Realizace v období | 2013 - 2017 |
| Garant | MěÚ (OI) |
| Spolupráce | TJ MDDM |
| Charakter | investiční |
| Náklady | …. |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Realizace investice | počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Projekt zařazen do SPRMO v rámci aktualizace pro rok 2013 a další roky. |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster | V r. 2013 byly prověřovány možné lokality, kde by lehkoatletický areál mohl být vybudován- lokalita u ZŠ Masarykova a lokalita u fotbalového hřiště v ul. U Nemocnice (v současné době část areálu Lesopark Borecké rybníky). Zadáním (a požadavkem TJ MDDM) je běžecký ovál, který umožní plnohodnotné treninky atletických disciplín (např. běh na 400 m), na který navazují další doprovodná zařízení, obslužné plochy a zázemí. Úvodní studie zjistila, že lokalita v ul. Masarykova je pro toto zadání však prostorově nedostatečná. |
| --- | --- |
| Partner projektu | TJ MDDM (konzultace k technickému řešení) |
| Vztah projektu k operačnímu programu | Program podpory sportu MŠMT |
| Zpracovaná technická či jiná analýza | vyhledávací studie (BPO, s.r.o.) |
| Zpracovaná studie proveditelnosti | zatím zpracována nebyla |
| Posouzení vlivu stavby na životní prostředí | zatím záměr posuzován nebyl, pro potřeby ÚR však bude nezbytný |
| Proj.dok. k územ. řízení, územní rozhodnutí | zatím zpracována nebyla |
| Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení | zatím zpracována nebyla |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | náklady zatím nejsou známy |
| cizí zdroje | náklady zatím nejsou známy |
| Zahájení a průběh realizace |  |
| Projekt dokončen (datum) |  |

| 3.2.1.1. | Projekt Obnova a využití areálu kláštera |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Realizace obnovy kláštera včetně využití jednotlivých objektů: kostela Zvěstování Panny Marie, kaple sv. Anny (Pohřební kaple), kaple sv. Floriána, Glorietu, kapličky Pany Marie Bolestné, ohradních zdí, klášterní zahrady. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Realizace projektu obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného barokního komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov, a to: rekonstrukce kostela Zvěstování Panny Marie, rekonstrukce kaple sv. Anny, rekonstrukce kaple sv. Floriána, rekonstrukce kaple Panny Marie Bolestné, rekonstrukce Glorietu, rekonstrukce klášterní zahrady, oprava ohradních zdí kláštera, výstavba Ekocentra v areálu kláštera (samostatný projekt), odstranění dožilých a ohrožujících staveb bývalých vojenských objektů, zahájení provozu v zrekonstruovaných objektech dle výše uvedeného projektu, odborná údržba objektů, propagace. |
| Realizace v období | 2005 – 2007 |
| Garant | MěÚ (OKSVS - udržitelnost, původně ORI, resp. OI) |
| Spolupráce | MěÚ (OMM, OSMM, KS, OVS), DK, MDDM, Galérie umění K. Vary |
| Charakter | investiční, neinvestiční |
| Náklady | 109,5 mil. Kč (13,6 mil. vlastní + 95,9 cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Zrekonstruované budovy či novostavby využité k základní občanské vybavenosti | počet | 0 | 8 |
|  | Zrekonstruované kulturní památky | počet | 1 | 7 |
|  | Upravená veřejná prostranství včetně zeleně a vodních ploch | m2 | 70.000 | 122.000 |
|  | Počet vytvořených hrubých pracovních míst - | počet | 0 | 7 |
|  | Demolice objektů v území | počet | 0 | 11 |
|  | Obnova technické infrastruktury v území | m | 0 | 3.000 |
| Poznámka | Projekt bude realizován v rámci Projektu obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného barokního komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov, na který město Ostrov bude čerpat finanční podporu z programu SROP. |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | Klášterní areál v Ostrově v roce 2013 završil sedmý rok svého provozu coby kulturně – společenské zařízení města Ostrova. Klášterní areál si získal již stabilní místo v podvědomí občanů města Ostrova i okolních obcí, jako vhodný cíl kulturního vyžití. Především spektrum výstav konaných během roku 2013 zasáhlo všechny věkové kategorie. V tomto roce byl klášterní areál nominován v 13. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje v kategorii Zachráněná památka Karlovarska. V internetovém hlasování veřejnosti získal nejvyšší počet hlasů a stal se tak vítězem v této kategorii. V roce 2013 byly náplní provozu klášterního areálu: průvodcovská činnost (Prohlídky kaple sv. Anny, sv. Floriána a P. M. Einsiedelnské); organizace výstav – umístěných v kostele Zvěstování Panny Marie; organizace koncertů – konaných v kostele Zvěstování Panny Marie; Klášterní slavnosti – odehrávající se v klášterní zahradě; svatby a pronájmy – konaných v kostele Zvěstování Panny Marie a kapli P. M. Einsiedelnské. 1) Prohlídky areálu s průvodcem - Expozice kaple sv. Floriana byla v roce 2013 rozšířena o reliéf sv. Judy Tadeáše od akademického sochaře Jaroslava Šlezingera. Tento reliéf byl klášteru věnován od Konfederace politických vězňů ČR. - Průvodkyně kláštera rozšiřují své znalosti badatelskou činností a takto sebrané informace kompletují do článků umístěných na nově vytvořených webových stránkách www.klasterostrov.cz. - V rámci Dnů evropského dědictví byla v roce 2013 uvedena první večerní prohlídka s oživením ostrovské historie. Večerní prohlídka byla sehrána ve svou představeních a pro kladné ohlasy bude v roce 2014 uvedena ve dvou reprízách. - Prohlídky klášterního areálu absolvovalo celkem: 1.339 návštěvníků 2) Výstavy - Série výstav v kostele Zvěstování Panny Marie byla zahájena již v měsíci únoru výstavou SPOKOJENI – prezentace prací studentů SSUPŠ Zámeček. Velikonoční výstava KŘÍŽOVÁ CESTA – česko-německé umělkyně Ladislavy Nouzecké byla instalací obrazů a objektů vyjadřujících její náboženské a filozofické přesvědčení. Květen byl ve znamení výstavy FAUNOVO OBDPOLEDNE – barevné a hravé obrazy Marie Svobodové a Kristiny Folprechtové. Významnou událostí roku 2013 byla výstava KRÁSNÁ NOSTALGIE – výstava ostrovského porcelánu, která vznikla ve spolupráci se SPMO. Nejvyšší počet návštěvníků zaznamenaly fotografie JANA SAUDKA, který se také osobně zúčastnil vernisáže. Instalace fotografií Jana Saudka v kostele byla z pohledu návštěvníků velice kontroverzní a přinesla tak klášteru nemalou pozornost. K příležitosti 45. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana byla do kostela zapůjčena výstava stavebnice MERKUR, zapůjčená majitelem firmy Jaromírem Křížem. Sezónu pak završil 10. ročníky výstavy BETLÉMŮ ostrovských sběratelů, která byla doplněna o betlém ze sena a slámy v životní velikosti vytvořený pracovnicemi kláštera. - Na výstavy v klášterním areálu zavítalo celkem: 4.560 návštěvníků 3) Koncerty - První polovina roku byla ve znamení drobnějších vystoupení místních hudebníků. V druhá polovina roku byla věnována větším koncertů, které zaznamenaly i vyšší návštěvnost. Nejvyšší počet prodaných vstupenek zaznamenal koncert k 45. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana HOMO VIATOR – Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. - Na koncerty v klášterním areálu zavítalo celkem: 409 návštěvníků 4) Klášterní slavnosti - První víkend v květnu proběhl pátý ročník Klášterních slavností, který byl programově spojen se Soukáním ZUŠ v Ostrově. Součástí programu bylo také předávání cen „Ď“ Richarda Langera. - Klášterním slavnostem také předcházela akce VÍTEJTE ZPĚT V OSTROVĚ, PANE BACHU, kterou organizovalo sdružením Krušné hory – západ. Program akce se částečně odehrával v klášterním dvoře, kde bylo sehráno krátké dramatické představení znázorňující příjezd J. S. Bacha do Ostrova. Následoval koncert v kostele Zvěstování Panny Marie J. S. Bach - Malý labyrint. 5) Svatby a pronájmy Vyhodnocení návštěvnosti pronájmů 2013: Název akce návštěvníků Jarní zpívání Gymnázium Ostrov 200 Předávání vysvědčení SPŠ Ostrov 150 Předávání vysvědčení Gymnázium Ostrov 150 Předávání Vysvědčení ZŠ Masarykova 150 Festival Mitte Europa 70 Svatby 5x 250 Celkem návštěvníků: 970 |
| --- | --- |
| Partner projektu | Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | 994 tis. Kč |

| 3.2.1.2. | Projekt rekonstrukce Zámeckého parku |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Realizace obnovy zámecké zahrady, výstavba a obnova cest, osazení nového mobiliáře, veřejného osvětlení, výsadba nových stromů a keřů. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Realizace projektu obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného barokního komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov, a to: obnova jednotlivých částí zámeckého parku, rozvojová profesionální údržba nových výsadeb, provoz parku včetně "ostrahy". |
| Realizace v období | 2005 – 2007 |
| Garant | MěÚ (OSMM - udržitelnost, původně ORI, resp. OI ) |
| Spolupráce |  |
| Charakter | investiční |
| Náklady | 34,1 mil. Kč (28,9 mil. cizí + 5,2 mil. vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Upravená veřejná prostranství včetně zeleně a vodních ploch | m2 | 70.000 | 122.000 |
|  | Zrekonstruované kulturní památky | počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Projekt bude realizován v rámci Projektu obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného barokního komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov, na který město Ostrov bude čerpat finanční podporu z programu SROP. |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor MS, ved. odboru Ing. Bohuslav Schneider ORÚP Ing.Alexandra Fürbachová | ORÚP: 19. 7. 2013 proběhla fyzická kontrola výstupů projektu vedená zástupci poskytovatele dotace. V měsíci srpnu byly odeslány všechny podklady pro závěrečné vyúčtování dotace. I přes ukončení vlastních prací a vyplacení dotace nebyl projekt zatím ze strany poskytovatele dotace administrativně uzavřen. Udržitelnost projektu bude trvat do roku 2022. OMS: Správce udržuje areál dle harmonogramu pro udržitelnost projektu. Pan Scheerbaum převzal dohled nad údržbou zeleně v areálu Zámeckého parku v termínu 1.2.2013 – 31.12.2014. Náklady na dohled činily za rok 2013: 7 865,- Kč. Během roku 2013 došlo k úhynu 21ks výsadeb, které budou na základě uplatňované reklamace nahrazeny v roce 2014. |
| --- | --- |
| Partner projektu | Projekt nemá partnera |
| Vztah projektu k operačnímu programu | OPŽP |
| - cizí zdroje | Celková výše poskytnuté dotace z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí činila 1 954 452,92 Kč. |
| Zahájení a průběh realizace | 24.1.2011 – 30.11.2012 |
| Projekt dokončen (datum) | .Projekt je v udržitelnosti do roku 2022. |

| 3.2.1.3. | Projekt zřízení městského muzea |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Umístění trvalých expozic městského muzea o historii města ve zrekonstruovaných památkových objektech, a to v kapli sv.Anny a v kostele Zvěstování Panny Marie a zároveň zde instalovat tematické výstavy z historie i současnosti města, jeho okolí, tradičních řemesel, vývoje stavební činnosti atd. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | realizace rekonstrukce kostela a kaple, zpracování návrhu expozic, realizace expozic, zajištění osoby - kurátora výstav, propagace. |
| Realizace v období | 2007 |
| Garant | MěÚ (ORI, následně OI) |
| Spolupráce | MěÚ (KS), MDDM, Spolek přátel města Ostrova |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 2 mil. Kč (0,5 mil. vlastní + 1,5 cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | zřízení muzejních expozic | počet | 0 | 2 |
| Poznámka | Navazuje na Projekt 3.2.2.1. Obnova a využití areálu kláštera Projekt bude realizován v rámci Projektu obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného barokního komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov, na který město Ostrov bude čerpat finanční podporu z programu SROP. |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster | V rámci projektu „Stříbrná stezka – Silberstrasse“, I. investiční etapa probíhá realizace, dopracovává se muzejní expozice „Ostrovsko a hornictví“ pro ostrovský zámek (viz též 3.2.1.6.), V rámci projektu Rekonstrukce zámku Ostrov probíhá realizace I. etapy projektu „Stříbrná stezka – Silberstrasse“, v rámci rekonstrukce zde bude trvalá expozice ve vztahu Ostrovsko a hornictví. Do 31.12.2012 bylo proinvestováno celkem 8,475 mil Kč, příjem dotace (90%) očekáván v průběhu r. 2014 |
| --- | --- |
| Projekt dokončen (datum) | 30.6.2014 |

| 3.2.1.4. | Projekt obnovy a rekonstrukce kostela sv. Jakuba |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Oprava románského kostela sv. Jakuba - nejstaršího objektu ve městě - na městském hřbitově a jeho adaptace na smuteční síň či s jiným využitím, případně s víceúčelovým využitím (výstavy, tematické expozice apod.) |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | sběr dat o objektu (stavebně - historický průzkum, archeologický průzkum, restaurátorský průzkum), zpracování studie využití na smuteční síň, případně jiné víceúčelové využití, včetně finanční rozvahy, vlastní projektová příprava včetně restaurátorského záměru, příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, realizace, propagace. |
| Realizace v období | 2007 – 2010 |
| Garant | MěÚ (ORI, následně OI) |
| Spolupráce | MěÚ (OMM, OSMM, OKS) |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 12 mil. Kč (6 mil. vlastní + 6 mil. cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Zrekonstruovaná památka využité k občanské vybavenosti | Počet | 0 | 1 |
| Poznámka |  |
| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster | Obnova kulturních památek – kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově – prezentace fresek v hlavní lodi a Obnova kulturních památek – kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově – restaurování sedmi náhrobních a pamětních desek |
| Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení | Průzkum interiéru lodi hřbitovního kostela sv. Jakuba Většího v Ostrově“, který zpracoval pro firmu RE spol. s r.o., Rašínovo nábřeží 46, Praha 2 Marek Scheib a Adam Souček, Mgr. Art. dne 16. 11. 2012. Souhlas s provedením ohlášené stavby vydané MěÚ Ostrov, odborem výstavby, číslo jednací výst./9493/07/Sch ze dne 18.4.2007, Závazné stanovisko vydané MěÚ Ostrov, odborem majetkové správy, číslo jednací OMS/35152/12, vydané dne 22. 1. 2013. Restaurátorský průzkum a záměr souboru sedmi náhrobních a pamětních desek osazených na severní vnější stěně hřbitovního kostela svatého Jakuba většího v Ostrově, který zpracoval pro firmu RE, s r.o., Rašínovo nábřeží 46, Praha 2 Marek Scheib. Závazné stanovisko vydané MěÚ Ostrov, odborem majetku města, číslo jednací OMS/21718/12, vydané dne 5. 9. 2012. |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | 262 tis.Kč – omítky 9 tis. Kč - desky |
| - cizí zdroje | Dotace MK ČR 410 tis. Kč– omítky 60 tis. Kč - desky |
| Zahájení a průběh realizace | květen 2013 |
| Projekt dokončen (datum) | srpen 2013 |

| 3.2.1.5. | Realizace sloupů vítězů „Ostrovské míle“ |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Realizace sloupů s umístěním jmen ročníkových vítězů v zeleném pruhu Hlavní ulice na místě startu a cíle „Ostrovské míle“, dnes již tradičního běžeckého závodu, vedeného v kalendáři atletických akcí ČR. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Projekt realizován jednorázově |
| Realizace v období | 2007 |
| Garant | MěÚ (OMM) |
| Spolupráce |  |
| Charakter | Investiční |
| Náklady | 300 tis. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Realizace sloupu | Počet | 0 | 1 |
| Poznámka |  |

Akce není organizována a připravována Městem Ostrov a tudíž nelze její každoroční akci zaručit. Z tohoto důvodu byla vyřazena v roce 2009 ze SPRMO. Realizace sloupu vítězů nemá vliv na pořádání sportovní akce. Sportovní akce může být podpořena v rámci projektu 1.7.2.1.

| 3.2.1.6. | Využití zámeckých budov pro potřeby města |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Cílem projektu je využít pro potřeby města zámecké budovy (zámek a Palác princů), oživit Staré město novými aktivitami a logicky zakončit obnovu a využití barokních památek města. Jednou z možností využití objektu zámku je pro účely veřejných služeb a městského úřadu (viz projekt 4.3.1.2. Sjednocení pracovišť MěÚ) a Paláce princů pro účely Městské knihovny (viz projekt 1.1.2.2.). Základním předpokladem pro realizaci tohoto projektu je získání budov do majetku města z majetku Karlovarského kraje. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | získání objektů do majetku města, zpracování studie využití, zpracování projektové dokumentace k ÚŘ, SŘ, příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU či jiných zdrojů, realizace stavby. |
| Realizace v období | 2007 – 2013 |
| Garant | MěÚ (ORÚP, následně OI) |
| Spolupráce | Karlovarský kraj |
| Charakter | investiční |
| Náklady | 100 mil. Kč |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Realizace investice | počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Na základě usnesení Rady města č. 106/07 z 13. 02. 2007 byla tomuto projektu stanovena priorita č. 1 Projekt zařazen do SPRMO v rámci aktualizace pro rok 2007 a další roky. |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor investic ved. odboru Jiří Šuster ORÚP, Ing. Alexandra Fürbachová | OI - Projekt „Rekonstrukce zámku Ostrov“ rozdělen do etap – dílčích staveb: I. etapa projektu – Zámek Ostrov, stavební úpravy, expozice Ostrovsko a hornictví (Stříbrná stezka/ Silberstrasse) - DOTACE II.etapa projektu – Historický Ostrov 3 - revitalizace části zámku pro zatraktivnění občanské vybavenosti III.etapa projektu – Zámek Ostrov- stavební úpravy, Využití zámku pro veřejnou správu ve městě Ostrov – IV.etapa projektu – Zámek Ostrov- stavební úpravy Zastřešená dvorana zámku – Dotace Plně rozvinuta realizace přestavby zámeckého objektu Plnění za rok 2013: I. Etapa - 8 213 432,- Kč s DPH II.etapa - 20 320 812,- Kč s DPH III.etapa - 45 120 369,- Kč s DPH - IV.etapa - 18 850 630,- Kč s DPH Projekt: „Od zámku k zámku“ Schwarzenberg a Ostrov na stříbrné stezce. Stavby: Rekonstrukce pohledové zdi – Vyhlídková plošina – Zahrada vůní a barev. Zahájena 05/2013 – ukončení 08/2014. Celkové náklady 6 885 810,- vč. DPH Plnění za rok 2013: - prostavěno celkem 1 650 528,- Kč s DPH ORÚP - I. etapa, rokonstrukce zámku - Stříbrná stezka – Silberstrasse – rekonstrukce části ostrovského zámku, program CĺL 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013: podány, schváleny a proplaceny žádosti o platbu (SAB Dresden 85% + Státní rozpočet ČR 5%) ve výši 397.630,- EUR. Práce budou pokračovat v r. 2014 IV. etapa rekonstrukce zámku – zastřešení Dvorany, dotace na projekt „Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal“, program CĺL 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013: podány, schváleny a proplaceny žádosti o platbu (SAB Dresden 85% + Státní rozpočet ČR 5%) ve výši 625.050,- EUR. Práce budou pokračovat v r. 2014 Pohledová zeď, projekt „Od zámku k zámku – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce“, dotace z programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013: podána, schválena a proplacena žádost o platbu (SAB Dresden 85% + Státní rozpočet ČR 5%) ve výši 30.910,- EUR. Práce budou pokračovat v r. 2014 |
| --- | --- |
| Projekt dokončen (datum) | 30.6.2014 |

| 4.1.1.1. | Podpora občanských organizací a jednotlivců aktivních v kultuře, sportu a zájmovém vyžití |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Smyslem projektu je zvýšení občanských aktivit, posílení pocitu příslušnosti k Ostrovu, zvýšení možností zábavy a vyžití. Obsahem projektu je podpora občanské aktivity v rámci poskytování sponzorských darů a prostřednictvím informační činnosti informačního centra. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | informace o grantových možnostech prostřednictvím MěÚ. přidělování sponzorských darů. |
| Realizace v období | 2006 – 2015 |
| Garant | MěÚ (OKSVS) |
| Spolupráce | Krajský úřad Karlovarského kraje |
| Charakter | neinvestiční |
| Náklady | 6 mil. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Vých. hodnota | Plán. hodnota |
|  | akce pořádané občanskými organizacemi pro veřejnost | Počet | n | trvalý meziroční nárůst |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | Usn. RM č. 137/13 ze dne 04.03.2013 RM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví: Organizace působící v oblasti sportu a volnočasových aktivit Radioklub OK1KAD Ostrov nad Ohří 3.000 Kč Modelářský klub Ostrov r.č. 02 3.000 Kč _____________________________________________________________________________________ Celkem 12.000 Kč Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb Spolek přátel města Ostrova 15.000 Kč Ribi z Atlantisu 15.000 Kč Gymnázium Ostrov 12.000 Kč Římskokatolická farnost Ostrov 30.000 Kč Horní hrad, o. p. s. 10.000 Kč Orbis Pictus Ostrov 25.000 Kč Česká tábornická unie – T. K. Tuláci Ostrov 13.000 Kč Česká tábornická unie – T. K. Tuláci Ostrov 10.000 Kč Karel Kunz 10.000 Kč Castilla, o. s. 30.000 Kč Občanské sdružení Dendis music 5.000 Kč Občanské sdružení Dendis music 5.000 Kč Modelářský klub SMČR r. č. 33 – klub železničních modelářů Ostrov 10.000 Kč Občanské sdružení Ostrovský Macík 30.000 Kč Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR ZO Ostrov 20.000 Kč Galerie umění Karlovy Vary 15.000 Kč Galerie umění Karlovy Vary 10.000 Kč Galerie umění Karlovy Vary 5.000 Kč Ostrovský Kodrcák, o. s. 25.000 Kč Benjamin – občanské sdružení pro děti a mládež 10.000 Kč Benjamin – občanské sdružení pro děti a mládež 10.000 Kč Benjamin – občanské sdružení pro děti a mládež 8.000 Kč Oblastní charita Ostrov 15.000 Kč Český kynologický svaz ZKO Ostrov – Veseřice 659 15.000 Kč Sbor dobrovolných hasičů Ostrov 20.000 Kč Celkem 373.000 Kč Usn. ZM č. 14/13 ze dne 13.03.2013 ZM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví těmto žadatelům: Organizace působící v oblasti sportu a volnočasových aktivit SK Borek Ostrov 129.000 Kč Cykloteam 50.000 Kč Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov 210.000 Kč Tělovýchovná jednota Ostrov 184.000 Kč Fotbalový klub Ostrov 345.000 Kč Sportovní krasobruslařský klub Ostrov 60.000 Kč Hokejový klub Čerti 60.000 Kč Celkem 1.038.000Kč Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. místní organizace Ostrov 25.000 Kč Občanské sdružení Ostrůvek 30.000 Kč Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 35.000 Kč Občanské sdružení důchodců Ostrov 50.000 Kč Stáj Prima Horseland, o. s. 30.000 Kč Územní organizace Svazu diabetiků ČR Ostrov 35.000 Kč Celkem 205.000 Kč |
| --- | --- |
| Partner projektu | neziskové organizace působící na území města |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | 1.628 tis. Kč |

| 4.1.2.1. | Zpracování komunitního plánu sociálních služeb |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Účelem projektu je zpracování komunitního plánu sociálních služeb. Komunitní plánování je nástroj, který napomáhá zajišťovat územní dostupnost sociálních služeb na území obce. Je nutno postupovat v krocích, nejprve vytvořit triádu – zadavatel, poskytovatel, příjemce, poté zajistit vzdělávání těchto osob v komunitním plánování. Následně zmapovat dostupnost sociálních služeb pro občany města a vytvořit katalog (popis a analýza) stávajících služeb, zmapovat poptávku po službách, zjistit potřeby a názory občanů na sociální služby. Zapojit do plánování sociálních služeb veřejnost. Stanovit priority. Výsledkem je systém sociálních služeb na místní úrovni |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | vytvoření triády – zadavatel, poskytovatel, příjemce vzdělávání v komunitním plánování zmapování stávajících služeb zmapování poptávky po službách – dotazníkové šetření. stanovení priorit |
| Realizace v období | 2006 |
| Garant | MěÚ (OSPO) |
| Spolupráce | Domov – penzion pro důchodce Ostrov, Oblastní farní charita Ostrov, nestátní neziskové organizace |
| Charakter | neinvestiční |
| Náklady | 400 tis. Kč (100 tis. vlastní + 200 tis. cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Zpracování komunitního plánu | Počet | 0 | 1 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor .odbor sociálních věcí a zdravotnictví ved. odboru Miroslava Světlíková |  |
| --- | --- |
| Partner projektu | Komunitní plánování o.p.s. Karlovy Vary. |
| Zpracovaná technická či jiná analýza | Byl zpracován sociologický průzkum – v roce 2008 |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | V rozpočtu města na rok 2013 nebyla žádná částka. |
| - cizí zdroje | ne |
| Zahájení a průběh realizace | Komunitní plán sociálních služeb byl přijat usnesením zastupitelstva města Ostrov č. 17/13 dne 13. 3. 2013 jako strategický dokument. |
| Projekt dokončen (datum) | 13. 3. 2013 výše citovaným usnesením ZM. Komunitní plán sociálních služeb je však třeba průběžně aktualizovat. Jedná se dlouhodobý projekt. |

| 4.1.2.2. | Ostrov – Zdravé město |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Město Ostrov se na základě usn. ZM č. 209/08 ze dne 25. 9. 2008 stalo členem Národní sítě zdravých měst ČR (NSZM ČR) a usn. ZM č. 210/08 přijalo Deklaraci projektu Ostrov – Zdravé město. Město Ostrov svým vstupem do NSZM ČR potvrdilo zájem o zapojování veřejnosti do strategického řízení metodou Místní agendy 21, začlenění principů udržitelného rozvoje do strategických dokumentů a plánování města. Uvedené aktivity mají směřovat ke kvalitnímu a průhlednému výkonu veřejné správy a možnosti jeho hodnocení. Je tak položen základ k dalším tradicím ve městě - společnému plánování věcí veřejných jak jednotlivců, veřejnosti, tak i občanských sdružení s municipalitou. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | zajištění struktury na MěÚ pro výkon činností související s Místní Agendou 21 plnění kvalitativních kritérií Místní Agendy 21 organizace aktivit Místní Agendy 21 zajištění financování aktivit v rámci Místní Agendy 21 publicita |
| Realizace v období | 2008 – 2015 |
| Garant | MěÚ (ORÚP, OKSVS) |
| Spolupráce | ostatní odbory MěÚ, příspěvkové organizace města |
| Charakter | neinvestiční |
| Náklady | 0,5 mil. Kč / rok (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Vých. hodnota | Plán. hodnota |
|  | Kritérium MA 21 | objekt | Z | D |
| Poznámka | Vstupním kritériem je kvalitativním zlepšení v Databázi Místních agend 21 z kategorie Začátečníka (Z) do kategorie „D“, následně pak „C“, „B“, A“. |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary třídění odpadu na třídách /kontejnery/, v areálu MŠ jsou kulaté kontejnery na tříděný odpad; návštěva Ekofarmy Kozodoj, Ekocentra v Ostrově; prvky ekologie jsou zapracovány V ŠVP; divadelní představení v Husovce v rámci projektu EKO; sběr tvrdého pečiva – krmení zvířátek. Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary environmentální vzdělávání – rozpracováno jako zvláštní příloha ŠVP, vyčleněna učitelka, která je za tuto oblast vzdělávání odpovědná (pěstitelské práce apod.)e návštěvy Ekocentra Ostrov; spolupráce s EVVO Kozodoj, účast na akcích (exkurze); recyklace - třídění odpadu (papír, plast); zdravé stravování – moderní technologie v rekonstruované školní kuchyni; účast na divadelních představeních v rámci projektu EKO (Krajský úřad K. Vary); sběr kaštanů a starého pečiva pro myslivecké sdružení Ostrov a Jízdárnu Hájek; výlety do přírody, Krušnohorský ZOOpark Chomutov s cíleným zaměřením k ochraně životního prostředí a poznávání zákonitostí přírody (prostředí vhodné pro život). Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary proekologický program je každodenní součástí činnosti školy, je zahrnut ve školním vzdělávacím programu; podpora pohybu dětí v areálu MŠ, sportování, bruslení dětí; každodenní třídění odpadu; jednotlivé akce (návštěva Ekocentra, sběr starého pečiva a ovoce – krmení zvířat; výlety do lesa, divadlo Husovka – s ekologickým námětem, výjezdy na farmu Kozodoj…); výtvarné aktivity a soutěže s námětem přírody, ekologie. Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary třídění odpadu – papír, plasty; ekologie je součástí vzdělávání; návštěva Ekocentra; areál Borecké rybníky (život v přírodě se všemi souvislostmi). Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary v areálu školy jsou umístěny velkoobjemové kontejnery na třídění odpadu a škola s pomocí žáků i zaměstnanců je schopna vytřídit až 80 % veškerého vyprodukovaného odpadu; pravidelné návštěvy Ekocentra; exkurze na skládce komunálního odpadu v Černošíně; účast v projektu EVVO Ekosystémy; ve škole jsou rozmístěny kontejnery na sběr použitých náplní do tiskáren. Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary v areálu školy jsou umístěny velkoobjemové kontejnery na třídění odpadu; odpad je tříděn i ve škole - na chodbách jsou speciální nádoby na odpad; děti pravidelně navštěvují Ekocentrum Ostrov. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Projekt spočívá jednak v třídění odpadu na škole: ve třídách se nacházejí sběrné nádoby na plasty a papír, tyto jsou sváženy do velkoobjemových nádob u školy, ve škole se dále sbírají staré baterie, drobné elektrospotřebiče a stará CD a jednak v souvislosti s vlastní výukou – prvky EVVO jsou začleněny přímo do ŠVP, v rámci ŠVP je i předmět ekologické praktikum. Z něj vyplývají tyto aktivity: exkurze žáků do ekologických provozů; spolupráce na projektech ekologických organizací M.R.K.E.V a KEV; pravidelné návštěvy Ekocentra Ostrov; účast v soutěži Odpadům v patách. Základní umělecká škola, Masarykova 717, okres Karlovy Vary třídění odpadů; ekologická tématika ve vyučování výtvarného a dramatického oboru. Městská knihovna Ostrov, Zámecký park 224, okres Karlovy Vary besedy s pracovníkem Lesů ČR; výtvarné práce s ekologickou tematikou; zapojení do krajské soutěže Lesy kolem nás; třídění odpadů. Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, okres Karlovy Vary akce Den Země – sběrová soutěž ve sběru tříděného odpadu; třídění odpadu v MDDM i Ekocentru – papír, plasty, sklo, elektro zařízení; Ekocentrum disponuje nádobou na zpětný odběr baterií; Ekocetrum pořádá výukové programy s environmentální výchovou pro děti MŠ, ZŠ z Ostrova a okolí; Ekocentrum pořádá besedy pro děti MŠ, ZŠ z Ostrova a okolí a pro širokou veřejnost – Naše domácí zvířata,Nebezpečí naší přírody, Les na podzim, Okénko do zimní přírody, Jaro je tady, Život ve vodě, Třídění odpadu; exkurze a prohlídky v Ekocentru pro děti MŠ, ZŠ z Ostrova a okolí a pro širokou veřejnost. Ukončení členství v asociaci municipalit Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) Usn. ZM č. 134/13 ze dne 25.11.2013 ZM schvaluje ukončení členství v asociaci municipalit Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Město Ostrov je členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR (dále jen „NSZM“) od roku 2008 (viz související usnesení). NSZM je asociací municipalit v České republice, která byla založena v roce 1994. K 26. 10. 2013 má 115 členů (krajů, obcí a měst, mikroregionů, MAS). Posláním asociace NSZM je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální úrovni, zejména zaváděním mezinárodně uznávaných standardů (Projekt Zdravé město, místní Agenda 21 aj.). Členství města Ostrov v NSZM bylo navrženo z důvodu potřeby posílit možnosti města při získávání externích finančních zdrojů (Strukturální fondy EU ap.). Dalším důvodem byla možnost využívání know-how NSZM pro systémovou práci v oblasti strategického plánování a řízení. Členství mělo také umožnit užší spolupráci s jejími členy a odbornými partnery. A v neposlední řadě byla snahou o „Zdravé město“ dobrá vizitka pro návštěvníky i mezinárodní partnery města (dobrá image města). Za dobu, kdy je město Ostrov členem NSZM, jedinkrát nevznikla potřeba jakkoliv dokládat či prokazovat členství města v NSZM při podávání žádostí o dotace, jak se původně předpokládalo. Také se předpokládalo, že se osvědčí a využije sdílení zkušeností s ostatními členy NSZM a účast na bezplatných seminářích a školeních, které měly být zaměřeny např. na komunitní plánování ad. Za éru setrvání města Ostrov v NSZM nepřineslo členství žádné hmatatelné, konkrétní výsledky. Navíc se většina pracovních setkání, sněmů koná v místech od Ostrova značně vzdálených. Na jednání RM dne 30. 10. 2012 byl předložen návrh na ukončení členství v NSZM – viz usnesení RM č. 795/12. Na řádném zasedání ZM dne 21. 11. 2012 bylo doporučeno setrvat v NSZM ještě alespoň jeden rok a znovu pak posoudit, zda a jaké klady, přednosti přineslo a přináší členství v NSZM. Usnesením ZM č. 183/12 ze dne 21. 11. 2012 vstoupilo město Ostrov do Svazu měst a obcí České republiky (dále jen „SMO“). SMO je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost SMO je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst… Pracovní setkávání se pravidelně uskutečňují po celé ČR, na řadu postupně přichází všechny kraje republiky. Město bere členství v obou těchto institucích jako dvojkolejné. Avšak jednoznačně dává přednost účasti v SMO. V roce 2013 nedošlo ohledně NSZM ke změně k lepšímu. A opětovně je třeba konstatovat, že není důvod dále v asociaci municipalit NSZM zůstávat. Rovněž není od věci připomenout, že město Ostrov dosud stálo členství v NSZM 141.000,- Kč, což není zanedbatelná částka, a rok od roku se členské příspěvky na jednoho obyvatele zvyšují. |
| --- | --- |
| Partner projektu | příspěvkové organizace města |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | Rekapitulace zaplacených členských příspěvků do NSZM ČR: členský příspěvek v roce 2008 ve výši 5 tis. Kč členský příspěvek v roce 2009 ve výši 25 tis. Kč členský příspěvek v roce 2010 ve výši 25 tis. Kč členský příspěvek v roce 2011 ve výši 25 tis. Kč členský příspěvek v roce 2012 ve výši 27 tis. Kč členský příspěvek v roce 2013 ve výši 34 tis. Kč celkem 141 tis. Kč |

| 4.2.1.1. | Podnikatelské fórum v Ostrově |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Záměrem projektu vytvořit podmínky pro realizaci pravidelných podnikatelských fór, v rámci kterých by místní podnikatelé mohli sdělit své názory a požadavky, jak směrem k sobě navzájem, tak vůči vedení města. Podnikatelská fóra by měla mít podobu každoročně (půlročně?) se opakujících setkání, kterých by se účastnili podnikatelé, zástupci města a významných institucí, utvářející místní podnikatelské prostředí. Zároveň by byly prezentovány a vyhodnoceny konkrétní výsledky součinnosti podnikatelů a města za uplynulé období (realizované zakázky, sponzorství, společné akce …). Organizátorem podnikatelských fór je město Ostrov. Cílem projektového záměru je zlepšit komunikaci mezi podnikateli navzájem, propojení činností a zájmů soukromého a veřejného sektoru. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: |  |
| Realizace v období | Počínaje rokem 2006 – 2015 |
| Garant | MěÚ (OKSVS) |
| Spolupráce | Regionální Hospodářská komora, místní podnikatele, Úřad práce K. Vary, Krajský úřad Karlovarského kraje |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 100 tis. Kč (vlastní náklady) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Setkání v rámci podnikatelského fóra | Počet | 0 | 1 ročně |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | Dne 25. února 2013 v 16:00 h. se v Oranžerii Václava Havla (sídlo Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace), Zámecký park 224, 363 01 Ostrov konalo již třetí setkání představitelů města se zástupci významných podnikatelských subjektů působících na území města Ostrov. Program: Úvodní slovo starosty Bc. Pavla Čekana (příp. dalších členů Rady města Ostrov) Daně a daňová praxe (zástupce Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, Karlovy Vary) Důchodová reforma a OSVČ (zástupce Okresní správy sociálního zabezpečení Karlovy Vary) Zákon o veřejných zakázkách z pohledu podnikatele (Mgr. Pavel Grüner, advokát, Advokátní kancelář Mgr. Pavel Grüner, Karlovy Vary) Trestní odpovědnost právnických osob (Mgr. Milan Šperl, koncipient, Advokátní kancelář Kocián, Šolc, Balaštík, pobočka Karlovy Vary) Podnícení větší spolupráce podnikatelů se státní správou a samosprávou (volná diskuse, Bc. Pavel Čekan, starosta, pan Milan Matějka, místostarosta, popř. další členové Rady města Ostrov) Město pro byznys 2013 Město pro byznys je srovnávací výzkum, do kterého se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení zařazena automaticky. Cílem výzkumu je vytvořit diskusní platformu na téma možnosti malého a středního podnikání ze strany samospráv. V roce 2013 vyhodnotil srovnávací výzkum Město pro byznys opět 205 obcí s rozšířenou působností (ORP) a 22 městských částí hl. města Prahy. Metodika průzkumu je již šestým rokem založena na pořadí měst či městských částí v jednotlivých kritériích a následném výpočtu průměrného, již výsledného pořadí všech zkoumaných měst (městských částí) souhrnně za všechna kritéria. Města a obce jsou vyhodnocována na základě 42 kritérií rozdělených do dvou oblastí: PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ (21 kritérií – např. vývoj počtu ekonomických subjektů, infrastruktura lokality, nezaměstnanost, změna počtu obyvatel) a PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁVY (21 kritérií – např. úspěšnost získávání dotací, kapitálové výdaje, podpora webových stránek, spokojenost s přístupem radnice ad.). Každá z oblastí se na výsledném hodnocení podílí vahou 50 %. Další informace na www.mestoprobyznys.cz . Setkání zástupců měst, podnikatelů a médií na téma „Spolupráce radnice a podnikatelů“ a vyhlášení krajských výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys Karlovarského kraje 2013 se dne 30. října 2013 v 11:00 hod. v Grandhotelu Pupp zúčastnil místostarosta města pan Milan Matějka. Týdeník Ekonom udělil městu Ostrov ve srovnávacím výzkumu ratingové hodnocení stupně A /B+ , tedy město v dobré ekonomické kondici. Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Karlovarského kraje 2013 – 7. místo pro Ostrov (ze sedmi zkoumaných měst Karlovarského kraje) Podnikatelské prostředí – aktuální rozvoj – 7. místo pro Ostrov (ze sedmi zkoumaných měst Karlovarského kraje) Podnikatelské prostředí – kvalita lokality – 7. místo pro Ostrov (ze sedmi zkoumaných měst Karlovarského kraje) Podnikatelské prostředí – pracovní trh – 7. místo pro Ostrov (ze sedmi zkoumaných měst Karlovarského kraje) Přístup veřejné správy – ekonomické údaje – 7. místo pro Ostrov (ze sedmi zkoumaných měst Karlovarského kraje) Přístup veřejné správy – komunikace, bezpečnost a poplatky – 7. místo pro Ostrov (ze sedmi zkoumaných měst Karlovarského kraje) Přístup veřejné správy – názor podnikatelů na přístup veřejné správy – 7. místo pro Ostrov (ze sedmi zkoumaných měst Karlovarského kraje) |
| --- | --- |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | 2 tis. Kč |
| Zahájení a průběh realizace | únor 2013 |

| 4.2.1.2. | Projekt společných infrastrukturních projektů veřejného a soukromého sektoru |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | PPP (Public Private Partnership). Jedná se o projekty realizované na bázi spolupráce veřejného a soukromého sektoru při financování a zajišťování některých veřejných služeb. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | implementace právních norem (zákon o veřejně prospěšných partnerstvích) do struktury projektu vytipování vhodných projektů (cestovní ruch, sportovní aktivity, kulturní aktivity, zdravotnictví, školství, sociální sféra apod.) vytipování vhodných partnerů navázání kontaktů s potencionálními partnery příprava konkrétních projektů ověření možností spolufinancování PPP projektů z evropských zdrojů příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU realizace záměrů |
| Realizace v období | 2007 – 2015 |
| Garant | MěÚ (ORI, následně OR) |
| Spolupráce | Partneři ze soukromého sektoru, MěÚ (OKS) |
| Charakter | Investiční i neinvestiční |
| Náklady | 0 Kč |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Zrealizovaný PPP projekt | Počet | 0 | 3 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing.Alexandra Fürbachová | S městem Ostrov spolupracuje místní nemocnice (Nemos plus s. r. o.), které v roce 2012 město přispělo na nákup zdravotnických pomůcek částkou 1 066 tis. Kč. Jedná se o dlouhodobý projekt spolupráce, když v roce 2011 byla mezi městem Ostrov a Nemos plus s.r.o uzavřena další smlouva o spolupráci a město Ostrov poskytne Nemocnici Ostrov v letech 2012 až 2014 příspěvek na nákup zdravotnických pomůcek ve výši 3 200 tis Kč |
| --- | --- |

| 4.3.1.1. | Organizační zajištění realizace Strategického plánu na MěÚ |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Smyslem projektu je řešit vlastní organizační zajištění realizace Strategického plánu města Ostrova (SPRMO) na MěÚ, jeho průběžné aktualizace a monitorování dosažených výsledků. Obsahem projektu je zřízení jednoho pracovního místa pro řízení strategického rozvoje v rámci sekretariátu starosty (alternativně v rámci MěÚ - ORI) a stanovení jeho úkolů v rámci realizace a aktualizace SPRMO. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | stanovení metodiky používání SPRMO stanovení metodiky aktualizace SPRMO v časové o věcné rovině propojení rozpočtu města a SPRMO do akčního ročního plánu SPRMO vzájemná koordinace činností jednotlivých odborů MěÚ při plnění SPRMO spolupráce s garanty projektů SPRMO se soukromé sféry mapování a doplňování záměrů PRMO zajištění vazby na regionální rozvoj kontinuita lidských zdrojů při plnění SPRMO prezentace SPRMO veřejná diskuse prostřednictvím www k SPRMO |
| Realizace v období | Po dobu platnosti SPRMO |
| Garant | MěÚ (ORI, následně OR) |
| Spolupráce | garanti projektů, odbory MěÚ |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 0 Kč |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota v % |
|  | úspěšnost realizace projektů SPRMO | Počet | 0 | 80 |
| Poznámka | Základní organizační projekt – týká se nepřímo všech věcně orientovaných projektů SPRMO |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing.Alexandra Fürbachová | Program sociálního a ekonomického rozvoje (PSER) schválilo zastupitelstvo města na jaře roku 1998. V roce 2004 byla zahájena příprava nového strategického rozvojového dokumentu, a to analýzou prostředí města, průzkumem názorů veřejnosti a podnikatelského prostředí. Strategický plán rozvoje města Ostrova (SPRMO) byl schválen v listopadu 2005. Plnění, aktualizace a koordinace SPRMO je od r.2006 zajišťována schválenou metodikou (dvoukolové projednání v orgánech města, pracovní schůzka se zastupiteli, zveřejnění na webu města k připomínkám veřejnosti, veřejné projednání výsledného dokumentu). V r. 2014 jsou v rozpočtu města alokovány finanční prostředky na zadání aktuální analýzy prostředí. |
| --- | --- |

| 4.3.1.2. | Sjednocení pracovišť MěÚ Ostrov |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Projekt obsahuje úpravy stávající budovy městského úřadu - rozšíření o nástavbu - s cílem umístit stávající detašovaná pracoviště MěÚ do jedné budovy.Součástí projektu je též výstavba přístupové komunikace (nové dopravní řešení za budovou úřadu) a parkovací plochy |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Projektová dokumentace je rozdělena na čtyři etapy : etapa komunikace, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení etapa parkoviště I, II, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení etapa přípojka nn, přípojka vody etapa rozšíření vlastní budovy MěÚ, Klínovecká 1204 Ostrov |
| Realizace v období | 2006 – 2007 |
| Garant | MěÚ (ORÚP+OI) |
| Spolupráce | OSMM |
| Charakter | investiční |
| Náklady | 20 mil. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Realizované rozšíření budovy MěÚ | Počet | 0 | 1 |
| Poznámka |  |

Realizace projektu tak jak bylo původně uvažováno (nástavba na stávající budovu MěÚ v ul. Klínovecká)– zastavena.

Realizace viz projekt s označením 3.2.1.6. Využití zámeckých budov pro potřeby města

| 4.3.1.3. | Zapojení do projektu Karlovarského kraje Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Karlovarském kraji |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Projekt se zabývá posílením orgánů města, obcí, kraje pro přípravu a realizaci projektů a programů v Karlovarském kraji, zejména s ohledem na finanční zdroje SF EU. Zvláštní význam zde má vytvoření Místní akční skupiny pro realizaci programu EU – LEADER +. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | podpis smlouvy o partnerství za účelem účasti v projektu 3.3. Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Karlovarském kraji členství města v Projektovém týmu Projektu 3.3. personální zajištění funkce manažera území proškolení manažera území a jeho materiální vybavení využití nabídky školících akcí pro případné proškolení jiných osob analýza potřeb na úrovni oborového sektoru, města, obce z rozšířenou působností, Sdružení Krušné hory – západ sběr projektů vhodných do ROP na úrovni oborového sektoru, města, obce s rozšířenou působností, Sdružení Krušné hory – západ, Karlovarského kraje příprava ROP pro NUTS II Severozápad, na úrovni kraje a obce s rozšířenou působností prosazování zájmů města, obce s rozšířenou působností, Sdružení Krušné hory - západ, při tvorbě ROP a strategických projektů (programů) kraje, NUTSu II efektivní komunikace s ostatními partnery projektu, manažery území, zapojenými obcemi sdílení zkušeností, předávání informací vytvoření místní akční skupiny pro oblast Ostrovska |
| Realizace v období | 2005 – 2007 |
| Garant | MěÚ (ORI, následně OR), Krajský úřad Karlovarského kraje |
| Spolupráce | partneři projektu, odbory MěÚ |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 800 tis. Kč (cizí zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Zapojení do projektu KK | počet | 0 | 1 |
| Poznámka | Projekt je realizován s finanční podporou z programu SROP |

Projekt dokončen k listopadu 2009.

Udržitelnost projektu naplněna. Spolupráce se subjekty činnými v rámci regionálního rozvoje probíhá již standardně.

| 4.3.2.1. | Inventura majetku města v reálných cenách |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Město Ostrov disponuje poměrně rozsáhlými aktivy, jejichž reálná hodnota je ve většině případů neznámá – majetek je evidován pouze v účetních (pořizovacích) cenách. Přitom je zřejmé, že majetek města představuje významný rozvojový faktor (vedle rozpočtových prostředků), který může být využit jak k materiálnímu zajištění záměrů SPRMO, tak při regulaci chování dalších subjektů na území města. Smyslem projektu je jednak zpracování studie k reálnému ohodnocení majetku města, jednak stanovení rámcových pravidel hospodaření s ním – včetně vybudování kontrolních mechanismů v rámci městské samosprávy. Při stanovování hodnoty majetku je třeba jednotlivé skupiny aktiv zkoumat diferencovaně z hlediska jejich likvidity: např. majetek nutný k plnění základního poslaní města, bytový fond, podnikatelsky využitelný majetek, stavby, komunikace, stavební pozemky (zainvestované, nezainvestované), zemědělský a lesní půdní fond v extravilánu, finanční kapitál, prostředky na běžném účtu, předměty postupné spotřeby apod. V návaznosti na takto stanovené ohodnocení je třeba zpracovat stabilní a přehledná pravidla, jak s jednotlivými skupinami aktiv zacházet, závazné postupové kroky při rozhodování o prodeji a nákupu městského majetku a organizační předpoklady důsledné kontroly dodržování takto stanovených pravidel. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | zpracování studie reálného ohodnocení jednotlivých skupin aktiv města zpracování pravidel zacházení s jednotlivými skupinami aktiv města |
| Realizace v období | 2006 |
| Garant | MěÚ (OMM) |
| Spolupráce |  |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 100 tis. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | reálné ohodnocení majetku města | počet | 0 | Ocenění reálnými cenami v roce 2011 v souvislosti s odpisy majetku |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor OF, ved. odboru Ing. Jiří Bárnet | Studie reálného ohodnocení jednotlivých skupin aktiv města nebyla z hlediska finanční náročnosti zpracována, stějně jako ocenění veškerého majetku města reálnými cenami. Majetek města je nadále evidován za ceny pořizovací, popř. za ceny dle způsobu nabytí. Usnesením RM č. 113/13 dne 4. 3. 2013 byla schválena vnitřní směrnice Reálná hodnota majetku určeného k prodeji. Jedná se pouze o majetek určený k prodeji s významným rozdílem 260 tis.Kč a více, mezi cenou evidenční a cenou obvyklou dle znaleckého posudku. Z hlediska rozhodování o prodeji a nákupu městského majetku byly usn. ZM č. 20/13 ze dne 13. 3. 2013 schváleny Zásady pro prodej a nákup nemovitého majetku. Usn. RM č. 114/13 ze dne 4. 3. 2013 byl schválen Postup pro nakládání s movitým majetkem. |
| --- | --- |

| 4.3.2.2. | Pasportizace majetku města v rámci DTMM |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Cílem tohoto projektu je vytvořit a zajistit následnou aktualizaci pasportů veškerého majetku města, jehož evidence je vhodnější v grafické (mapové) podobě. Současně je nutné vytvořit do DTMM některé nové vrstvy, které ponesou informace o nemovitostech na území města bez ohledu na jejich vlastníky. V těchto případech není nutné pořizovat kompletní pasport. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Vytvoření potřebných vrstev v technické mapě a na jejich základě vytvoření těchto pasportů: místní komunikace (již vytvořeno), účelové komunikace, chodníky (již vytvořeno), parkoviště, nezpevněné komunikace,cyklistické stezky, světelné signalizace, autobusové zastávky, stanoviště kontejnerů, mosty, lávky, propustky, vodní toky (stavby), vodní nádrže, kašny, rybníky, veřejné osvětlení, kabelové tel. rozvody, inženýrské sítě v majetku města (voda, kanalizace, elektrická energie, plyn, telefon), hřiště, sochy vrstva s přehledem všech účelových komunikací, stezek a pěšin na území města (podle zákona 114/1992 ) |
| Realizace v období | 2005 – 2007 |
| Garant | MěÚ (OKSVS) |
| Spolupráce |  |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 1 750 tis. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Pasporty | Počet | 2 | 20 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | V roce 2013 byl v MISYSu II. etapou doplněn pasport Studní o 359 nově zaměřených studní. Bylo zprovozněno propojení programů VITA s programem MISYS, které velmi usnadňuje práci referentům na odboru výstavby. Dále bylo na úseku GIS provedeno povýšení SW ArcGIS z verze 9.x na verzi 10.x z důvodu kompatibility pořizovaných a upravovaných dat s Krajským úřadem a dalšími institucemi, využívajícími tento SW. |
| --- | --- |
| Partner projektu | Firma Kellner – zeměměřičská inženýrská projektová kancelář, Karlovy Vary – zprostředkovala nákup pasportů (software), nainstalovala pasporty, pořídila a zpracovala určitá data Firma Arcdata – zakoupeno povýšení SW ArcGIS |
| Zajištění financování - vlastní zdroje | MISYS PSP Studní – II. etapa – naplnění daty – 120 560,- Kč Propojení VITA x MISYS – 48 400,- Kč ArcGIS – povýšení na verzi 10.x – 143 687,50,- Kč |

| 4.3.3.1 | Komunikační strategie města |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Obsahem tohoto projektu je vytvoření dokumentu - Komunikační strategie města. Tato strategie bude obsahovat cíle komunikace, které se týkají vztahů s občany, komunikace mezi různými složkami veřejné správy, přístupu k veřejné správě jako takové a interní komunikace uvnitř veřejné správy. Další cíle zpracování této strategie jsou: vybudování jednotné komunikační sítě ve městě, prostřednictvím které budou mít občané umožněnu a zjednodušenu komunikaci s orgány veřejné správy, především s městským úřadem, s dalšími institucemi ve městě a rovněž mezi sebou, zabezpečení kvalitní komunikace co největšího počtu subjektů s co nejmenšími finančními náklady každého z nich, to znamená metropolitní síť, zahrnující celé město včetně zřízení veřejných internetových míst. využití internetu při zajišťování služeb veřejné správy, to znamená rozšíření služeb poskytovaných občanům on-line (zpřístupnění všech formulářů, současně příprava formulářů pro možnost vyplňování on-line a přímé odesílání na elektronickou podatelnu, vystavení části grafického informačního systému včetně územního plánu a plánu města na internetové stránky, v další fázi umožnění sledování postupu vyřizování jednotlivých podání oprávněnými občany) vytvoření účinné a efektivní komunikace mezi jednotlivými složkami veřejné správy využívání komunikačních technologií při plnění běžných úkonů veřejné správy, kdy je třeba předávat informace v rámci jednoho orgánu, tak i úkonů jako je například vyřizování stížností a odvolání, do kterých je zapojeno více orgánů. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | vytvoření dokumentu Komunikační strategie města vytvoření veřejných internetových míst vybudování metropolitní sítě vystavení GIS na internetových stránkách zpracování formulářů pro on-line přístup propojení vhodných aplikací s internetovými stránkami |
| Realizace v období | 2006 – 2010 |
| Garant | MěÚ (OKSVS) |
| Spolupráce | Ostatní odbory MěÚ, správce rozvodů kabelové televize (ElektroS) |
| Charakter | Zpracování dokumentu Komunikační strategie města, rozšiřování využití internetových stránek – neinvestiční, Vybudování metropolitní sítě - investiční |
| Náklady | 2 mil. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Návštěvnost na www.ostrov.cz | Počet přístupů za měsíc | cca 20 000 | cca 50 000 |
|  | On-line formuláře | Počet | 0 | 10 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vniřní správy – od 18.11.2013 jen OKS, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová | Zprovoznění facebookového profilu města Ostrov Od 1 listopadu 2013 je zprovozněn profil města Ostrov na sociální síti Facebook. Zde jsou sdíleny zprávy z www.ostrov.cz a dalších informačních serverů. Spuštění webového portálu Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí Od listopadu 2013 byl pro obyvatele i návštěvníky Ostrova připraven "Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí ". Kalendář je určen všem, kteří hledají zábavu, kulturní a sportovní vyžití ve městě. Pořadatelé zde mají možnost registrace a následné propagace svých akcí. Zprovoznění turistického cykloportálu http://cykloportal.ostrov.cz/ |
| --- | --- |

| 4.4.1.1 | Podpora spolupráce městské a státní policie |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | Obsahem projektu je navázaní vztahu MěP Ostrov a služby pořádkové policie OR PČR v oblasti prevence a výkonu společných hlídek |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | Efektivní využívání služebních dopravních prostředků MěP a PCR a působení na oblast veřejného pořádku ve městě Ostrov Tvorba aktivního poznatkového fondu, který slouží pro předcházení, rychlejší objasňování případné trestné činnosti (primárně bez rozdílu institutu přestupku nebo trestných činu) Aktivizovat spolupráci dalších subjektu pro službu kriminální policie a vyšetřování OR PČR – tj. živnostenský úřad, správa sociálního zabezpečení, finanční úřad, apod. Aktivní využívání kamerového systému jako vysoce aktivního prostředků preventivního charakteru Spolupráce MěP a PČR při pořádání akcí pro děti a mládež |
| Realizace v období | Počínaje rokem 2006 – 2015 |
| Garant | Městská policie |
| Spolupráce | Nevládní neziskové organizace a občanské organizace, odbory MěÚ Ostrov |
| Charakter | Neinvestiční |
| Náklady | 1 mil. Kč (vlastní zdroje) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | počet trestných činů a přestupků na území města | Počet | údaj za rok 2005 | trvalý meziroční pokles |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Zástupce velitele MP Ostrov Ladislav Martínek | Strážníci MP Ostrov prováděli v průběhu celého školního roku preventivní dohled u základních škol. Jednalo se hlavně o BESIP při cestě do školy. MP Ostrov otevřela v měsíci červnu dopravní hřiště pro školáky z našeho města a začala realizovat dopravní výchovu jako prevenci na školách. Pro tuto činnost byl vyčleněn a vyškolen jeden strážník, který se věnuje prevenci na školách a to hlavně BESIP, drogová prevence a šikana. Dále se při těchto prevencích využívá i nově přijatý psovod. Dalším okruhem prevence jsou naši senioři. Celkově bylo v roce 2013 provedeno 35 besed pro školáky a seniory. V dalších letech se chceme prevenci věnovat ještě intenzivněji a to hlavně za využití dopravního hřiště. Naši strážníci pak svoji práci a techniku prezentují na různých akcích pro děti a veřejnost, kde se snaží všem zúčastněným přiblížit naší činnost. Spolupráce s PČR spočívá hlavně v prevenci a to kontrol ubytoven, restaurací a jiných rizikových míst. MP společně s PČR pořádá bezpečnostní akce v našem městě se zaměřením na kontrolu restaurací. Dále se MP a PČR zaměřuje na alkohol za volantem a v poslední době nově se rozšiřující problém omamných látek za volantem. Za tímto účelem MP Ostrov pořizuje testy na odhalení těchto látek, které poskytuje i PČR k dalšímu využití při preventivní činnosti. Koncem roku započala modernizace kamerového systému s tím, že sledovací zařízení bude též plně převedeno na stálou službu PČR k jeho využití. V roce 2013 kamerový systém opět pomohl odhalit několik pachatelů trestního jednání. V roce 2014 chceme zastaralý kamerový systém zprovoznit na stoprocentní bezchybný provoz i za využití dotací z MV na prevenci. Za tímto účelem byla podána žádost na přidělění dotace na zmodernizování a rozšíření kamerového systému a jeho převedení na kabelový rozvod, který zajistí bezproblémový přenos dat za každého počasí. |
| --- | --- |
| Partner projektu | Městská Policie Ostrov ve spolupráci s PČR Obvodním oddělení Ostrov |

| 4.4.1.2 | Vybudování nové požární stanice hasičského záchranného sboru Ostrov |
| --- | --- |

zpět

| Obsah (popis) projektu | V souvislosti s integrovaným záchranným systémem vzrůstají nároky na činnosti sboru hasičů, kteří v současné době již nezasahují pouze u požárů. Stávající jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrov svou činností působí nejen na území města, ale i v jeho spádové oblasti. Podmínkou pro kvalitní, včasné a efektivní výkony je moderní zázemí hasičů. Nová HZS Ostrov bude kategorie P – 0. Generální ředitelství HZS ČR zařadilo výstavbu požární stanice typu P-0 v městě Ostrově v „Plánu investiční výstavby na léta 2009-2011“. V roce 2011 je předpoklad zpracování a odsouhlasení projektové dokumentace s tím, že v následujícím roce by byla zahájena výstavba. Dokončení realizace uvedené akce se plánuje v roce 2012, nejpozději v roce 2013, v závislosti na přidělených finančncích prostředcích pro HZS ČR. Projekt zahrnuje demolici současné nevyhovující stanice hasičské záchranné služby (HZS) v Ostrově (jednotka sboru dobrovolných hasičů), a součinnost při vybudování nové HZS Ostrov v rozvojové lokalitě 10-VD (areál bývalého zahradnictví) ve spolupráci s HZS Karlovarského kraje. |
| --- | --- |
| Jednotlivé akce v rámci projektu: | součinnost města Ostrov s HZS Karlovarského kraje (Generálním ředitelství HZS ČR) na přípravě projektové dokumentace součinnost města Ostrov v majetko-právních vztazích (převody dotčených pozemků) zajištění financování projektu projektová příprava města Ostrov (inženýrské sítě, komunikace), dle dohody mezi městem a HZS Ostrov realizace projektu správa (udržitelnost)projektu |
| Realizace v období | 2008 – 2012 |
| Garant | MěÚ (OMM, OI) |
| Spolupráce | HZS KK |
| Charakter | investiční |
| Náklady | 60 mil. Kč (20 mil. vlastní na demolice staré HZS, vybudování nových přípojek a úpravu ploch nové HZS + 20 mil. cizí zdroje na demolice stávajících objektů budoucí HZS, vybudování hlavní budovy a ostatních objektů) |
| Monitorovací ukazatele | Název ukazatele | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|  | Stanice HZS Ostrov | objekt | 0 | 1 |
| Poznámka |  |

| Plnění za rok 2013: za plnění odpovídá: Odbor majetkové správy ved. odboru Ing. Schneider | Protože nění nadále jisté, zda-li a případně v jakém časovém horizontu, by se mohla stavba realizovat další příprava stavby v roce 2013 neprobíhla. |
| --- | --- |