Město Ostrov

vyhlašuje

výzvu zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky

dle § 9 zák. č.137/2006 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovení prací s těmito podmínkami :

„Realizace úspor energie – zateplení objektu a výměna oken objektu Hlavní 983 Ostrov“

##### Vymezení plnění zakázky

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby „Realizace úspor energie – zateplení objektu a výměna oken objektu Hlavní 983 Ostrov“  provedené v rozsahu zadání a těchto podmínek.

2.     Doba a místo plnění

Zahájení plnění se předpokládá po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (předpoklad ukončení do 31.11.2009). Dobu plnění navrhne uchazeč ve své nabídce v kalendářních dnech.

Místem plnění je objekt  ul.Hlavní čp.983 Ostrov (restaurace Acapulco, prodejna masa uzenin a prodejna tabáku).

3.     Prohlídka místa plnění

Prohlídku místa plnění lze dohodnout se správcem nemovitosti zástupcem MěÚ Ostrov, odbor správy majetku města paní Hlavsová  tel. 353 808 605,  ehlavsova@ostrov.cz

4.    Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady k plnění veřejné zakázky prokáže uchazeč kopií dokladu o oprávnění                        k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku uchazeč  zapsán.  Obdobným způsobem prokáže kvalifikační předpoklady případný subdodavatel uchazeče.

5.    Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria hodnocení a kritéria pro zadání veřejné zakázky,  kterým je:

NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA.

6.    Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídka bude obsahovat oceněný výkaz výměr. Uchazeč ocení všechny položky výkazu výměr , každou samostatně, jednotkovou cenou a cenou celkem.

V nabídce bude Nabídková cena za provedení prací uvedena bez DPH, poté bude uvedeno DPH samostatně a nakonec cena včetně DPH.

Nabídková cena se rozumí jako cena pevná po celou dobu výstavby, musí krýt veškeré náklady zhotovitele na výstavbu, dle předaných podmínek soutěže a zadávací dokumentace. Do rozpočtu bude dále zahrnuto :

- Venkovní parapety stavebních výplní – proti PD budou použity hliníkové lakované tl. min 1,5 mm   opatřené hliníkovými koncovkami (barva dle výběru objednatele)

- PD neřeší výměnu klempířských konstrukcí římsy nad výlohami a zadním vchodem. Klempířské konstrukce budou provedeny z TiZn plechu tl. 0,7mm. Spoje budu provedeny na dvojitou stojatou drážku s vloženým těsněním. Připojení k stavebním konstrukcím bude provedeno pomocí příponek a připojovacích lišt z pozinkovaného plechu. Konstrukční provedení detailů drážkované krytiny bude provedeno v souladu s metodickými pokyny firmy Rheinzink

- Větrací mřížky – budou provedeny hliníkové lakované

- Oplechování atik – proti PD budou provedeny z ocelového poplastovaného plechu jako stávající krytina v barevně shodném odstínu. (stávající střecha provedena z materiálu dodaného firmou Ruukki)

- Při zateplení ostění stavebních výplní nutno počítat s případnou nutností zvětšení stavebního otvoru (otlučení omítek)

- Pevný rám stavební výplň bude z interiérové strany po obvodu překryt omítkou ostěním v tloušťce min 5mm

- Stavební výplně budou z interiérové strany uvedeny do původního stavu (v případě štukových omítek budou tyto opatřeny malbou)

- Stávají el. rozvaděče, pojistkové skříně atp., které nelze přeložit na líc nové fasády budou kryty ocelovými lakovanými dvířky (barva dle výběru objednatele)

- Lapače splavenin svodů budou přeloženy do nové polohy (odsazeny od základu objektu dle tloušťky tepelné izolace

- Přeložení veškerých dodatečně montovaných prvků na fasádu na její nový líc (světelné a nesvětelné reklamy, sběrná poštovní schránka, ventilátory, anténní systémy atp.). Kotevní prvky budou provedeny jako ocelové svařence povrchově upravené zinkováním)

- Ověření funkčnosti stávajících rozvodů vedených po fasádě s jejich vlastníky. Jejich případné zrušení nebo přeložení do chrániček dle požadavku jejich majitelů, tak aby po ukončení stavby nebyly po nové fasádě vedeny žádné rozvody.

- PD předpokládá osazení hliníkových dveří (prvky 1, 2, 3). Vzhledem k předchozí výměně dveří do prodejny tabáku za plastová budou hliníkové dveře nahrazeny plastovými ve stejném provedení jako stávající do prodejny tabáku (tvar profilu, barva, členění atp.) při zachování technických parametrů stanovených PD. Dveře budou doplněny bezpečnostním dvojsklem a bezpečnostním kováním vybaveným 2ks zámkových vložek. Bezpečnostním dvojsklem budou dále vybaveny výlohy (prvky 2O, 3O)

- U zateplovacího systému budou použity typové profily ze sortimentu výrobce zateplovacího systému - zakládací lišty, rohové lišty ze síťovinou, dveřní a okenní připojovací APU profil se síťovinou, podparapetní profily (nebo výztužný profil pod parapet), okapničky atp.

- min. tl. základové vrstvy ETICS bude 3mm

Uchazeč je oprávněn v nabídce dále uvést ceny všech prací a dodávek, které nejsou součástí zadávacích podmínek a dle jeho názoru jsou pro řádnou realizaci díla nezbytné. U těchto prací a dodávek bude uveden slovní popis s uvedením podkladů, z nichž uchazeč tyto dodávky a ceny dovodil. Ceny těchto prací nebudou zahrnuty do nabídkové ceny, ale budou uvedeny zvlášť.

Návrh smlouvy o dílo (součást zadávací dokumentace) uchazeč doplní a podepíše.

7.    Další požadavky na zpracování nabídky

Uchazeč doloží ve své nabídce seznam staveb stejného nebo obdobného charakteru, realizovaných v uplynulých třech letech (reference).

- Soutěžní lhůta pro podání nabídek

Nabídky musí být doručeny nejpozději dne 29.6.2009  do 14.00 hodin v podatelně Městského úřadu v Ostrově.  Nabídky předložené po stanovené lhůtě nebudou přijaty.

9.     Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta je 30 kalendářních dní, její běh počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

10.   Místo a doba pro podávání nabídek

Adresa pro podávání nabídek:                                  Město Ostrov

na adrese: Městský úřad Ostrov

Klínovecká 1204

363 20  Ostrov

Nabídky lze také podávat osobně v podatelně Městského úřadu v Ostrově každý pracovní den v době od 8.00 do 15.00 hod (v pátek do 14.00 hod).

Nabídky musí být podány v řádně uzavřených a zapečetěných obálkách s výrazným označením v levém horním rohu „Realizace úspor energie – zateplení objektu a výměna oken objektu Hlavní 983 Ostrov“ - VŘ - NEOTVÍRAT”.

11.   Údaje zadavatele

Město Ostrov, zastoupené starostou města Ing. Janem Burešem

Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

Tel.: 353801111, Fax. 353801299

#### 12.   Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci  tvoří :

- tyto pokyny s přílohami , krycí list nabídky

- PD zpracovaná fi. JURICA a.s.Ostrov, arch.č. 14/09 včetně výkazu výměr (zapůjčená pro potřeby zpracování nabídky )  paré č.

- návrh smlouvy o dílo

#### 13.   Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat tyto údaje a doklady v uvedeném pořadí :

- Krycí list nabídky s uvedením těchto údajů :

- Identifikační údaje uchazeče, název a adresa firmy, telefon, fax, bank.  spojení, IČ, DIČ.

- Jméno zástupce pověřeného k jednání o nabídce.

- Nabídková cena.

- Doba plnění zakázky, uvedená v kalendářních dnech.

- Uvedení délky záruční lhůty v měsících (minimálně 60 měsíců)

- Doklady ke kvalifikačním předpokladům.

- Reference – seznam staveb stejného nebo obdobného charakteru.

- Ocenění zadání (položkově).

- Doplněný  a podepsaný (návrh) smlouvy o dílo

- Certifikace navržených výplní

Krycí list nabídky (dle odst. XIII., bod 1) a návrh smlouvy o dílo (dle odst. XIII., bod 5) musí být podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat,  a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc).

Veškeré listy budou spojeny, zapečetěny a očíslovány vzestupně.

14.  Platební podmínky a překročení výše nabídkové ceny

-   Zadavatel neposkytuje k plnění předmětu zakázky finanční zálohu.

-  Výši nabídkové ceny je možno překročit pouze v případě, že objednatel uplatní u zhotovitele   požadavek na zvýšení rozsahu  předmětu plnění.

#### 15.  Další podmínky

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání veřejné zakázky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybranými uchazeči o úpravě jejich nabídek.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu rozsahu díla v průběhu jeho provádění.

- Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení.

- Veškeré ceny budou uváděny v korunách českých.

- Z hodnocení budou vyloučeny nabídky nesplňující tyto podmínky.

- Nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele.

Uchazeč podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

V Ostrově dne  8.6.2009

Lumír Pála

vedoucí odboru SMM

Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku: „Realizace úspor energie – zateplení objektu a výměna oken objektu Hlavní 983 Ostrov“

„Údaje o uchazeči

| Obchodní jméno |  |
| --- | --- |
| Právní forma |  |
| Sídlo, resp.místo podnikání u fyzické osoby |  |
| Bydliště (u fyzické osoby) |  |
| IČ |  |
| DIČ |  |
| R.č. nebo datum narození (u fyzické osoby) |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |

Cenová nabídka:

| Celková cena veřejné zakázky (díla) bez DPH |  |
| --- | --- |
| Vyčíslení DPH (z Celkové ceny veřejné zakázky bez DPH) |  |
| Celková cena veřejné zakázky (díla) včetně DPH. |  |
| Záruka |  |
| Termín provedení |  |

V ................................... dne...................2009

.........................................................

jméno oprávněné osoby dodavatele

..........................................................

podpis oprávněné osoby dodavatele

Prohlášení dodavatele

k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

V souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“), prohlašujeme, že jako uchazeč o veřejnou zakázku  „Realizace úspor energie – zateplení objektu a výměna oken objektu Hlavní 983 Ostrov“

splňujeme základní kvalifikační předpoklady, a to:

- že jsme nenaplnili skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního předpisu - § 49 obchodního zákoníku (k § 53, odst. (1), písm. c) Zákona),

- že na náš majetek není prohlášen konkurs nebo že návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku nebo že vůči nám není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů (k § 53, odst. (1), písm. c) Zákona),

- že nejsme v likvidaci (k § 53, odst. (1), písm. e) Zákona),

- že nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (k § 53, odst. (1), písm. c) Zákona),

- že jsme v posledních 3 letech nebyli pravomocně disciplinárně potrestáni, ani nám nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů (k § 53, odst. (1), písm. c) Zákona).

V ............................... dne ........................2009

.........................................................

jméno oprávněné osoby dodavatele

SMLOUVA O DÍLO

reg.č. …

uzavřená podle § 262, odst.1 a § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

mezi smluvními stranami:

- Objednatel			            		              : Město Ostrov

: Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

Zastoupené	                                                                    :  Ing. Janem Burešem, starostou

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- technických					: Lumír Pála, vedoucí OSMM

: Eva Hlavsová, referent OSMM

- kontroly podle § 550 obch.zák.	                                   :  Ing. Roman Havlan , technický dozor

IČ 							: 00254843

DIČ							: CZ00254843

Bankovní spojení					: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

Číslo účtu						: 920-341/0100

Telefon, fax.						: 353801111, 353801299

(dále jen ”objednatel”)

a

- Zhotovitel

Obchodní jm. práv. os./jméno a příjm. fyz. os.		:

Sídlo/místo podnikání				:

## Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- smluvních					:

- technických					:

## IČ						:

## DIČ						:

## Bankovní spojení				:

## Číslo účtu					:

## Telefon, fax.				:

(dále jen ”zhotovitel”)

Při operativním technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, výkazů výměr a soupisu provedených prací, zápisů o splnění podmínek pro uvolnění záloh, odsouhlasení faktur a protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části zastupují:

a)  objednatele: Lumír Pála, Eva Hlavsová , technický dozor   Ing. Roman Havlan

b)  zhotovitele:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Jakákoliv změna v zastoupení bude písemně oznámena druhé straně, okamžikem doručení tohoto oznámení je tato změna ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.

I.

Výchozí  podklady k provedení díla

- Výchozí podklady k provedení díla dle této smlouvy jsou:

a)   nabídka zhotovitele ze dne …….. (dále jen ”nabídka”), na realizaci díla: „Realizace úspor energie   – zateplení objektu a výměna oken objektu Hlavní 983 Ostrov“

b)   výkaz výměr.

výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na akci: „Realizace úspor energie –  zateplení objektu a výměna oken objektu Hlavní 983 Ostrov“

II.

předmět DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, za podmínek dále stanovených, provézt kompletní provedení díla:

- „Realizace úspor energie – zateplení objektu a výměna oken objektu Hlavní 983 Ostrov“ v rozsahu nabídky zhotovitele.

- Místem provádění díla bude Ostrov, ul. Hlavní.čp  983

- Předmět díla bude proveden v rozsahu zadání a nabídky zhotovitele.

- Dílem se rozumí souhrn všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, prací, výkonů, strojů a zařízení ve stavební části projektu a to včetně komplexních zkoušek a revizních zpráv.

- Předmětem jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v článku I. této smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle   svých odborných znalostí vědět měl a nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla a v tom zejména:

- zpracování písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy,

- zajištění zařízení staveniště, a to dle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho likvidace,

- provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy,

- provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a zohledňující tyto skutečnosti: zabezpečen volný průchod nájemníků domu.

- zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

- provedení ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla.

- Veškeré práce provede zhotovitel tak, aby byly  plně v souladu s průvodní zprávou a platnými normami ČR.

- Zhotovitel se zavazuje provézt dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj  závazek i pomocí jiných osob.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

- Zhotovitel vyhlašuje, že má oprávnění vykonávat práce v rozsahu čl. I. této smlouvy.

Jestliže objednatel o to požádá, je zhotovitel  povinen umožnit u nahlédnout do živnostenského oprávnění.

III.

TERMÍNY PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje splnit závazek z této smlouvy v následujících termínech:

- zahájení díla:

- předání a převzetí ukončeného díla:

- Termínem zahájení prací se rozumí den předání staveniště zhotoviteli.

- Termínem předání a převzetí ukončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné jednání o předání a převzetí předmětu díla mezi objednatelem a zhotovitelem. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany zápis.

- Termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku můžou být měněny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

- Dodržení doby plnění zpracovatelem je závislé na poskytnutí řádného spolupůsobení ze strany objednatele, vyplývajícího z této smlouvy. Po dobu prodlení objednatele a s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

- Zhotovitel je oprávněn provést dílo dle této smlouvy i před stanoveným termínem a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo i v dřívějším termínu převzít.

IV.

Cena  DÍLA

- Cena za zhotovení předmětu díla byla stanovena na základě výběrového řízení jako cena maximální a je doložená výkazem výměr oceněným zhotovitelem.

- Cena plnění vymezeného v čl. I. této smlouvy v souladu s nabídkou zpracovatele činí:

Základní cena bez DPH 19%      	                            Kč

DPH 19%				                            Kč

-----------------------------------------------------------------------------

###### Celkem včetně DPH			             Kč

Slovy :

- V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem k provedení díla, dle této smlouvy a v souvislosti s ní, s výjimkou správních či jiných poplatků, vynaložených zhotovitelem jménem objednatele. Prokazatelné a objednatelem předem odsouhlasené výdaje spojené s těmito poplatky uhradí objednatel na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy do patnácti dnů po převzetí jejich písemného vyúčtování zhotovitelem objednateli.

- Stanovenou cenu plnění lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran o změně rozsahu díla, předpokládaného touto smlouvou, nebo o změně rozsahu činnosti zhotovitele, zejména v důsledku prodlení zhotovitele stavby s jejím ukončením a předáním v termínu stanoveném v příslušné smlouvě o dílo, dle které se stavba provádí.

- V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vybudování a provoz zařízení staveniště zhotovitele a odvoz materiálu.

- Veškeré vícepráce budou oceňovány v souladu s cenami uvedenými v nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:

- cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha,

- skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující pořizovací náklady,

- cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, ke kterým se dopočte přirážka vedlejších nákladů v % a kompletační přirážka v % dle nabídky. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování.

7.   V případě vadného plnění má objednatel právo na odstranění vady, nelze-li jinak má právo na slevu. Výše slevy  bude stanovena písemnou dohodou smluvních stran.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury.

- Podkladem pro fakturaci bude zjišťovací a předávací protokol, včetně soupisu provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele.

- Sjednává se režim placení díla formou dílčí fakturace. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací  / 1x v průběhu provádění díla / podepsaný zástupcem objednatele. Tyto faktury nesmí přesáhnout  90 % ze stanovené ceny díla. Zbývající část do celkové ceny díla si ponechá objednatel jako jistinu na odstranění vad a nedodělků při přejímacím řízení předmětu této smlouvy o dílo, včetně vyklizení staveniště. Faktury musí mít všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Do patnácti  dnů  po předání stavby a odstraněných závadách a nedodělcích bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán konečný daňový doklad (závěrečná faktura), ve kterém budou zúčtovány dílčí faktury.

- Lhůta splatnosti faktur je 14 dní od data jejich prokazatelného doručení.

- Proplacení faktur může být pozastaveno z následujících důvodů:

- nejsou řádně hrazeny splatné závazky zhotovitele k subdodavatelům a dodavatelům materiálu a zařízení,

- zhotovitel opětovně poruší povinnosti stanovené v této smlouvě,

- zhotovitel nekvalitně provádí stavební a montážní práce.

Proplácení faktur bude obnoveno po odstranění výše uvedených nedostatků.

- V případě prodlení objednatele s proplacením faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pětsetin procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že faktura nebude mít potřebné náležitosti, je investor oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

- Cena plnění nebo její část dle této smlouvy je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny či její části budou peněžní prostředky v odpovídající hodnotě odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

VI.

SPOLUPŮSOBENÍ  OBJEDNATELE

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v:

- předání staveniště za podmínek stanovených touto smlouvou,

VII.

POVINNOSTI  zhotovitele

Zhotovitel je na základě této smlouvy povinen zejména:

- ve sjednaném termínu provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s touto smlouvou, nabídkou, pokyny objednatele a dohodami oprávněných zástupců smluvních stran. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně, v souladu s touto smlouvou, ukončeno a předáno,

c)    při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy. Pro účely provádění díla dle této smlouvy jsou ČN a ČSN pro zhotovitele závazné.

d)    vést stavební deník

e)     při provádění díla zabezpečit provozní, sociální, případně i výrobní zajištění staveniště.

Náklady na projekt, vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí     smluvní ceny.

f)     plně zodpovídat za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků,

g)     zajistit odpovídající skládku pro vybouraný materiál,

h)    udržovat v prostorách staveniště a na zhotovovaném díle pořádek a čistotu na své náklady a zajistit jejich likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

i)     postupovat s odbornou péčí, v souladu se zákonem a touto smlouvou, s nabídkou, s pokyny objednatele a v souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo které by mu měly být z povahy věci známé.

j)     neprodleně informovat objednatele o všech okolnostech, které zjistil při provádění díla, dle této smlouvy nebo i mimo rámec výkonu této činnosti a které mohou mít vliv na zadání anebo změnu pokynů objednatele, a vyžádat si jeho pokyny. Podá-li objednatel zhotoviteli nevhodné, neúplné, neúčelné pokyny a nebo pokyny odporující obecně závazným právním předpisům, je zhotovitel povinen na tyto skutečnosti objednatele bezodkladně ústně a následně do dvou dnů písemně upozornit, a to včetně podání vysvětlení v čem dle názoru zhotovitele nevhodnost, neúplnost, neúčelnost či protiprávnost (určení ustanovení obecně závazného právního předpisu, který je porušován) pokynu objednatele spočívá. Bude-li objednatel na podaných pokynech trvat, je zhotovitel povinen pokračovat ve výkonu těchto činností dle původních pokynů objednatele a současně písemně požadovat po objednateli, aby setrvání na původních pokynech zhotoviteli písemně potvrdil,

k)     odchýlit se od pokynů objednatele jen, je-li to nezbytné v zájmu objednatele nemůže-li včas obdržet jeho souhlas a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat do dvou dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od pokynů objednatele došlo,

l)      poskytovat plnění dle této smlouvy osobně, tj. prostřednictvím pověřených zaměstnanců; ve výjimečných případech, které je povinen předem projednat s objednatelem, je zhotovitel oprávněn plnění dle této smlouvy poskytovat i prostřednictvím třetí osoby, přičemž v takovém případě odpovídá, jakoby činnost vykonával osobně. Poruší-li povinnost předchozího projednání změny v zastoupení s objednatelem, odpovídá za škodu tím objednateli způsobenou,

m)    uzavřít řádné pojištění o odpovědnosti za škodu, které bude krýt případné škody vzniklé při provádění předmětu díla.

VIII.

STAVEBNÍ  deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební a montážní deník o pracích, které provádí. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky.

- Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele

- název, sídlo, IČ objednatele

- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

- název, sídlo IČ firmy vykonávající technický dozor investora

- přehled všech provedených zkoušek jakosti

- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

- Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy.

- V průběhu pracovní doby musí být deník trvale přístupný.

- Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům do třech pracovních dnů.

- Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti oprávnění zástupci objednatele a zpracovatelé projektové dokumentace. V případě nepříznivých klimatických podmínek potřebných pro zdárné a kvalitní provádění díla je zhotovitel povinen tuto skutečnost zaznamenat do pracovního deníku a nechat odsouhlasit zástupcem objednatele. O takto odsouhlasenou dobu zdržení v provádění díla je možné prodloužit termín jeho dokončení.

IX.

povinnosti objednatele

Objednatel je na základě této smlouvy povinen zejména:

- předat zhotoviteli staveniště v dohodnutém termínu a ve stavu, který odpovídá podmínkám smlouvy.

- za řádně poskytnuté plnění dle této smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou touto smlouvou,

- poskytovat zhotoviteli veškeré informace potřebné k řádnému plnění povinností dle této smlouvy,

- udělit zhotoviteli plnou moc v rozsahu činnosti prováděné jménem objednatele dle této smlouvy.

X.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě plnění podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtrnáct dní.

- Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích.

- Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole, přes včasné písemné vyzvání bez uvedení důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.

- Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady odkrytí zhotovitel.

- Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.

XI.

UKONČENÍ  A  PŘEDÁNÍ STAVBY

- Dílo je provedeno řádným ukončením a předáním stavby objednateli v souladu s touto smlouvou.

- Zhotovitel je povinen  nejpozději do 15 dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude  ukončené dílo připravené k předání a  převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanoveno touto smlouvou.

- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veškeré práce, určené rozsahem díla dle této smlouvy, provedeny řádně v souladu s touto smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny a upraveny a upraveny, zejména je uspořádaný zbylý materiál a je odstraněn odpad vzniklý při provádění díla.

- Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany zápis, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímací řízení dokumentaci skutečného provedení díla, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení kompletovaných do díla. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

- Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu   předpokládaném touto smlouvou.

XII.

ZÁRUČNÍ DOBA – ZODPOVĚDNOST ZA VADY

- Zpracovatel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení veškeré odborné péče, nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, a ten na jejich použití trval.

- Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním vady. Tato doba však nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné.

- Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.

- Dojde-li v důsledku vadného provedení díla v průběhu realizace stavby k navýšení investičních nákladů stavby, hradí tyto náklady zhotovitel.

- Zhotovitel ručí za technologie a materiály navržené v projektové dokumentaci a plně odpovídá za škodu z tohoto titulu objednateli způsobenou např. v důsledku vady provedené stavby nebo její části.

- Záruční doba je …. měsíců (slovy ………… měsíců) a začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na které jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší. Na toto zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců. Záruční doba začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Při odevzdání díla předá zhotovitel seznam zařízení, u kterých je záruční doba kratší než …. měsíců.

XIII.

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu sjednaném v čl. III. této smlouvy, je investor oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  3.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Při prodlení zhotovitele se započetím odstraňování reklamované vady v termínu dle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, je investor oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Neodstraní-li zhotovitel v dohodnutém termínu drobné vady a nedodělky, uvedené v zápisu o předání a převzetí díla,  zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.

- Při prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli splatného závazku vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo investora na náhradu škody způsobenou zhotovitelem porušením povinnosti z této smlouvy v rozsahu, ve kterém není kryta smluvní pokutou.

XIV.

VYŠŠÍ MOC

- Pokud se splnění závazku z této smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od této smlouvy.

- Pro účely této smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV.

ODSToupení od smlouvy

- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.

- Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí, kromě případů stanovených v § 345 odst. 2 obchodního zákoníku, zejména opakované porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, i přes písemné upozornění objednatele, a dále případy, kdy:

- na majetek zhotovitele byl podán návrh na prohlášení konkursu či podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 328/1991 Sb. – o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,

- zhotovitel převedl podnik či jeho část, jehož součástí jsou oprávnění a závazky z této smlouvy na třetí osobu,

- zhotovitel vstoupil do likvidace

- Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.

- Odstoupením se tato smlouva ruší, a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.

5.    Ode dne doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli je zhotovitel povinen nepokračovat v plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen včas upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící objednateli neposkytnutím plnění v rozsahu předpokládaném touto smlouvou.

6.    Odstoupí-li objednatel od této smlouvy v důsledku jejího podstatného porušení zhotovitelem, je oprávněn zadat splnění zbývající části závazku třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny plnění stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu splnění závazku z této smlouvy.

7.     Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací, jejich finanční vyčíslení v souladu s nabídkou a zpracuje ”dílčí konečný daňový doklad,”

- zhotovitel provede ”dílčí předání díla” v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy.

XVI.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou smluvních stran.

- V případě neplatnosti, neúčinnosti či nevynutitelnosti některých ustanovení této smlouvy nemá tato skutečnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

XVII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. , obchodního zákoníku, v platném znění.

- Smluvní strany svým podpisem na této listině potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- K návrhu dodatku se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- nabídka zpracovatele ze dne …………..

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

7.    Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne ………………

Za objednatele:                                                                         Za zhotovitele:  						Za zhotovitele:

---------------------------------------                                               ----------------------------------------

Ing. Jan Bureš

Starosta města