# Město Ostrov

# zastoupené odborem investic,

# v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách, v platném znění,

# si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení v podrobnostech pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti na stavbu:

„ VYUŽITÍ ZÁMKU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU VE MĚSTĚ OSTROV“

(dále jen „PD“)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY,

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatelem, objednatelem a investorem stavby je Město Ostrov, Klínovecká  1204, 363 20 Ostrov (dále jen „Zadavatel“)

Zájemcem se v této výzvě rozumí Zadavatelem vyzvaný dodavatel k podání nabídky.

Uchazečem se v této výzvě rozumí  Zájemce, který ve stanovené lhůtě podal nabídku na provedení zakázky.

- Popis a podmínky provedení PD

##### 1.1.  Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je kompletní zpracování projektové dokumentace pro  stavební řízení v podrobnostech pro provádění stavby na projekt „VYUŽITÍ ZÁMKU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU VE MĚSTĚ OSTROV“ a celková inženýrská činnost až do vydání stavebního povolení s nabytím právní moci a předáním projektové dokumentace v plném rozsahu – ukončení zakázky.

Základním podkladem pro provedení díla jsou:

- Zaměření skutečného stavu, zámek Ostrov na p.p.č. 110/1, 110/2 a 185 ul. Jáchymovská, Ostrov

- Stavebně-historický průzkum Zámku a Paláce princů (2009 - Zeman, Patrný)

- Odborné posouzení stavu konstrukcí zámku v Ostrově (2008 - Jurica)

- Energetický audit Střední průmyslová škola (2004 - KKS-SMS, s. r. o.)

- Restaurátorský průzkum Zámku Ostrov, fasáda - interiéry

- Odborný posudek Posouzení dřevěných konstrukcí z hlediska poškození dřevokaznými škůdci

(2009 -  Lukešová)

- Studie využití Zámku pro potřeby Městského úřadu Ostrov

Pro potřeby zpracování cenové nabídky  jsou tyto podklady v případě potřeby k nahlédnutí na Městském Úřadě v Ostrově – odbor investic kanc. č. 103.

Celkové podklady budou předány zhotoviteli díla.

Pro vlastní realizaci díla si další potřebné podklady a doklady zajišťuje zhotovitel podle svého uvážení a na vlastní náklady – jsou součástí ceny díla.

Celkový počet vyhotovení  – 	6x kompletní paré - včetně výkazu výměr, 2x kontrolní rozpočet

1x CD - kompletní paré v elektronické podobě v PDF - včetně výkresové části,

výkaz a rozpočet  v XLS

1.2. Doba provádění

Doba provádění

Předpokládaný termín zahájení : 			listopad 2009

Předání dokumentace k DSP

podání žádosti o stavební povolení :			do 30.6.2010

Předpokládaný termín ukončení zakázky,

předání realizační dokumentace v plném rozsahu

nabytí právní moci  - stavebního povolení :		nejpozději do – 31.10. 2010

1.3. Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zhotoviteli PD zálohu před zahájením a v průběhu prací na PD.

Po podání žádosti o stavební povolení, a předání projektové dokumentace k DSP ze strany zhotovitele PD mu bude proplaceno 60% z celkové ceny díla.

Zbývajících 40% z ceny díly bude zhotoviteli PD uhrazeno po nabytí právní moci vydaného stavebního povolení a předání kompletní projektové dokumentace k provádění stavby.

- Požadavky na sestavení a obsah nabídky

#### 2.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka uchazeče bude obsahovat doklady:

- Základní údaje o uchazeči: název firmy či jméno fyzické osoby, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, telefonní spojení, uvedení osoby oprávněné jednat o nabídce.

- Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče (specifikováno níže).

- Nabídkovou cenu za provedení PD dle zadávací dokumentace (specifikováno níže).

- Termíny plnění a dokončení PD.

- Uchazečem vyplněný, případně doplněný návrh smlouvy o dílo - zadavatelem zahrnutý do zadávací dokumentace.

- Další doklady a informace dle uvážení uchazeče.

- Nabídka musí být podepsána uchazečem, je-li fyzickou osobou či statutárním zástupcem, je-li právnickou osobou.

- Nabídka bude podána v českém jazyce.

Ad. 2.1.b) Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal kvalifikaci dle § 50 Zákona v tomto rozsahu:

- Splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 Zákona.

- Splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 54 Zákona.

c)    Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2)  Zákona jimiž jsou:

- seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být -

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány  veřejnému zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení dle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívající na její straně.

- zabezpečení jakosti dle § 56 odst. 4) Zákona, kterou  prokáže uchazeč neověřenou kopií certifikátu o zavedení systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9000.

- Oprávnění k podnikání podle § 54 písm. a) , c) Zákona uchazeč prokáže stejnopisem nebo úředně ověřenou kopií ne starší než 90 dní.

- Odbornou způsobilost podle § 54 písm. d) Zákona uchazeč prokáže neověřenou kopií osvědčení o autorizaci podle zák. č. 360/92 Sb. v platném znění u osoby odpovědné za vedení projektu.

K posouzení kvalifikace dodavatelů se stanoví hodnotící komise.

Ad. 2.1.c) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny za provedení stavby

Nabídková cena za plnění PD vymezené v bodě 1. této výzvy  bude v nabídce uvedena jako cena celková za provedení celého díla, a bude v členění:

- celková nabídková cena bez DPH,

- DPH,

- celková nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena se rozumí jako cena pevná, musí krýt veškeré náklady uchazeče (zhotovitele) na PD, dle předaných podmínek soutěže a zadávací dokumentace.

- Místo, doba  a způsob podávání nabídek

3.1. Adresa pro podávání nabídek:

Město Ostrov, na adrese: Městský úřad Ostrov

Klínovecká 1204, 363 20  Ostrov

IČO: 00254843, DIČ: CZ00254843, Tel.: 353 801 111, Fax. 353 801 299

Kontaktními osobou zadavatele je:  	Jiří Šuster, tel. 353 801 220, mobil:  777 766 006,

Vladislav Lupač, tel. 353 801 215

Nabídky lze také podávat osobně v podatelně MěÚ v Ostrově každý pracovní den, v pondělí a středu v době od 8.00 do 17.00 hod. (polední pauza 12,00 – 13,00), v ostatní dny od 8,00 do 14,00 (polední pauza 11,30 – 12,00). Dále je možné nabídky zaslat poštou na výše uvedenou adresu. V případě nedostupnosti podatelny je možné nabídku předat na odboru investic (1. patro MěÚ, č.dv. 103).

Nabídky musí být podány v řádně uzavřených obálkách s výrazným označením v levém horním rohu:

„VZ – VYUŽITÍ ZÁMKU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU VE MĚSTĚ OSTROV  – NEOTVÍRAT”.

3.2. Lhůta pro podání nabídky

Lhůtou pro podání nabídky se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat. Nabídky musí být podány nejpozději dne :

19. 10. 2009 do 12:00 hodin.

Tímto termínem bude ukončena  lhůta pro podání nabídky. Nabídky předložené  po vypršení lhůty pro podání nebudou do hodnocení přijaty.

3.3. Lhůta pro poskytnutí dokumentace a podávání dodatečných informací

Lhůtou pro poskytnutí dokumentace a dodatečné podávání informací ke zpracování nabídky se rozumí lhůta kdy je možno si vyžádat Zadávací dokumentaci (platí pro neoslovené zájemce), nahlédnou do zadávací dokumentace včetně deklarovaných podkladů, podávat  dodatečné dotazy a podněty k zajištění realizace projektové dokumentace.

Tato lhůta končí dnem:	  14.10.2009

- Způsob hodnocení nabídek

V souladu s § 78 zákona o veřejných zakázkách bude základním kritériem nejnižší nabídková cena. Při hodnocení seřadí hodnotící komise nabídky podle výše nabídkové ceny.

- Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace  obsahuje:

-     průvodní dopis

- tuto výzvu k podání nabídky na provedení PD

- návrh smlouvy o dílo

- CD, (částečné podklady včetně zadávací dokumentace v elektronické podobě)

#### Ostatní podmínky Zakázky

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky zrušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybranými uchazeči o úpravě jejich nabídek.

Veškeré ceny v nabídce  budou uváděny v korunách českých.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uvedené v nabídkách.

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s  podáním nabídky.

Výsledek soutěže bude uchazečům sdělen písemně.

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.  Zadávací lhůta je 30 kalendářních dní, její běh počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svojí nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.

Z hodnocení budou vyloučeny nabídky nesplňující tyto podmínky.

Nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele.

Zájemce podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

V Ostrově dne  29.9.2009

Jiří Šuster

vedoucí odboru investic