Město Ostrov

### Městský úřad

Odbor správy majetku města

Zjednodušené podlimitní řízení

Město Ostrov,  odbor správy majetku města, v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“), oznamuje svůj úmysl zadat níže uvedenou veřejnou zakázku a současně v souladu s § 48 Zákona  poskytuje tuto zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

Identifikace zadavatele	: Město Ostrov

se sídlem 		: Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

Statutární zástupce 	: Bc. Pavel Čekan, starosta města

IČ   			: 00254843

DIČ   			: CZ00254843

www zadavatele	: www.ostrov.cz

e-mail zadavatele	: podatelna@ostrov.cz, lpala@ostrov.cz , ehlavsova@ostrov.cz

telefon			: 353 801 111, 353 808 601, 353 808 605

Název veřejné zakázky:

Výměna stávajících oken za plastová okna v bytovém domě – Družební ulice  č.p. 1323-1324    Ostrov.

##### Vymezení plnění zakázky

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby  „Výměna stávajících oken za plastová okna v bytovém domě – Družební ulice  č.p. 1323-1324    Ostrov, provedené v rozsahu zadání a těchto podmínek.

Předmětem  stavby je výměna stávajících oken za plastová okna.

2.   Doba a místo plnění

Zahájení plnění se předpokládá po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (předpoklad ukončení do 30.8.2011). Dobu plnění navrhne uchazeč ve své nabídce v kalendářních dnech.

Místem plnění je bytový dům v Ostrově, Družební ul. čp. 1323-1324 .

3.   Prohlídka místa plnění

Prohlídku místa plnění lze dohodnout se správcem bytového domu  RK Dagmar Baslová – REBA Ostrov (p. Jankovičová) osobně, popř. na telefonním čísle 353 61 28 02.

4.  Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady uchazečů:

  - Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění podnikání (Živnostenský list) nebo výpisem z obchodního rejstříku, přičemž tyto doklady budou doloženy jako povinná příloha nabídky v úředně ověřených kopiích

  - dle § 56, odst. 4., předložením certifikátu o zavedení systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO řady 9000 - neověřenou kopií tohoto certifikátu

  - dle § 56, odst. 1., písm. f) dokladem /certifikátem/, že jím navržené výrobky jsou uvedeny v Seznam výrobků a technologií (SVT) v rámci programu „Zelená úsporám“ (postačuje kopie internet.stránky)

Veškeré práce, činnosti a dodávky v rámci předmětu veřejné zakázky musí provádět odborný dodavatel, který je zapsán v Seznamu odborných dodavatelů (SOD) – viz. http://www.zelenausporam.cz/sekce/473/seznam-odbornych-dodavatelu/

5.  Způsob hodnocení nabídek

V souladu s § 78 zákona o veřejných zakázkách bude základním kritériem

nejnižší nabídková cena.

Navržené výrobky musí být uvedeny v Seznam výrobků a technologií (SVT) splňujících legislativní požadavky a technické parametry, které zajišťují jejich ekologickou šetrnost a ekologický přínos. V programu Zelená úsporám jsou podporovány pouze výrobky a technologie uvedené v seznamu – viz. http://www.zelenausporam.cz/sekce/474/seznam-vyrobku-a-technologii/

6.   Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Ocenění počtu vyměňovaných  oken a parapetů (vnitřních)  včetně jejich specifikace..

Celková cena nabídky bude uvedena bez DPH, DPH a celkem včetně DPH. Nabídková cena se    rozumí jako cena maximální po celou dobu výstavby, musí krýt veškeré náklady zhotovitele na výstavbu,  dle předaných zadávacích podkladů a podmínek soutěže.

Uchazeč je oprávněn v nabídce dále uvést ceny všech prací a dodávek, které nejsou součástí zadávacích podmínek a dle jeho názoru jsou pro řádnou realizaci díla nezbytné. U těchto prací a dodávek bude uveden slovní popis s uvedením podkladů, z nichž uchazeč tyto dodávky a ceny dovodil. Ceny těchto prací nebudou zahrnuty do nabídkové ceny, ale budou uvedeny zvlášť.

Návrh smlouvy o dílo (součást zadávací dokumentace) uchazeč doplní a podepíše.

Sestavení nabídkové ceny:  (podrobně viz příloha č. 2)

- Celková cena bez DPH

- Vyčíslení DPH (z celkové ceny bez DPH)

- Celkovou cenu včetně DPH

7.    Základní obchodní podmínky

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace uvedeného rozsahu veřejné zakázky za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např.inflace).

Záruční doba je požadována 60 měsíců (slovy šedesát měsíců) a začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na které jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší. Na toto zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců. Při odevzdání díla předá zhotovitel seznam zařízení, u kterých je záruční doba kratší než 60 měsíců.

Sankce:

- Při prodlení zhotovitele s předáním provedeného a ukončeného díla, je investor oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty za 1. až 15. den prodlení předání díla 10.000, 00 Kč, za každý den prodlení, za 16. až 30. den prodlení 15.000, 00 Kč za každý den prodlení, za 31. a každý další den 20.000, 00 Kč za každý den prodlení až do předání díla.

- Při prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků v sjednaném termínu: 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.

- Při prodlení zhotovitele se započetím odstraňování reklamované vady v sjednaném termínu: 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Za neodstranění reklamované vady v sjednaném termínu: 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.    Další požadavky na zpracování nabídky

Uchazeč doloží ve své nabídce seznam staveb stejného nebo obdobného charakteru, realizovaných v uplynulých třech letech (reference).

9.    Soutěžní lhůta pro podání nabídek

Nabídky musí být doručeny nejpozději dne 18.4.2011  do 15,00 hodin v podatelně Městského úřadu v Ostrově.  Nabídky předložené po stanovené lhůtě nebudou přijaty.

10.   Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.  Zadávací lhůta je 30 kalendářních dní, její běh počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

11.   Místo a doba pro podávání nabídek

Adresa pro podávání nabídek:                                  Město Ostrov

na adrese: Městský úřad Ostrov

Klínovecká 1204

363 20  Ostrov

Nabídky lze také podávat osobně v podatelně Městského úřadu v Ostrově každý pracovní den v době od 8.00 do 15.00 hod (v pátek do 14.00 hod).

Nabídky musí být podány v řádně uzavřených a zapečetěných obálkách s výrazným označením v levém horním rohu „Výměna stávajících oken za plastová okna v bytovém domě – Družební ulice  č.p. 1323-1324    Ostrov,  - VŘ - NEOTVÍRAT”.

12.   Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci  tvoří tyto orientační  zadávací podmínky :

Příloha č. 1 ( rozsah prací)

Příloha č. 2 (tabulka pozic oken vč. sestavení nabídkové ceny)

13.   Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat tyto údaje a doklady v uvedeném pořadí :

- Krycí list nabídky s uvedením těchto údajů :

- Identifikační údaje uchazeče, název a adresa firmy, telefon, fax, bank.  spojení, IČ, DIČ.

- Jméno zástupce pověřeného k jednání o nabídce.

- Nabídková cena zpracovaná dle požadavků zadavatele.

- Doba plnění zakázky, uvedená v kalendářních dnech.

- Uvedení délky záruční lhůty v měsících.

- Doklady ke kvalifikačním předpokladům.

- Reference – seznam staveb stejného nebo obdobného charakteru.

- Ocenění zadání (dle přílohy č. 2)

- Doplněný  a podepsaný (návrh) smlouvy o dílo

- Certifikace navržených výplní

Krycí list nabídky a návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat,  a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc).

Veškeré listy budou spojeny, zapečetěny a očíslovány vzestupně.

14.  Platební podmínky a překročení výše nabídkové ceny

Sjednává se režim placení díla formou dílčí fakturace. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací podepsaný zástupcem objednatele. Tyto faktury nesmí přesáhnout  90 % ze stanovené ceny díla. Zbývající část do celkové ceny díla si ponechá objednatel jako jistinu na odstranění vad a nedodělků při přejímacím řízení předmětu této smlouvy o dílo, včetně vyklizení staveniště. Faktury musí mít všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

15.  Další podmínky

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání veřejné zakázky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybranými uchazeči o úpravě jejich nabídek.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu rozsahu díla v průběhu jeho provádění.

- Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení.

- Veškeré ceny budou uváděny v korunách českých.

- Z hodnocení budou vyloučeny nabídky nesplňující tyto podmínky.

- Neposkytovat zálohy na předmět díla.

- Nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele.

Uchazeč podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

V Ostrově dne  6.4.2011

Lumír Pála

vedoucí odboru SMM

Příloha č. 1

Podklady  a zadání pro veřejnou zakázku na výměnu oken v bytovém domě Družební ulice  č.p. 1323-1324    Ostrov

Dodávané výrobky a jejich zabudování musí vyhovět podmínkám pro dotaci „zelená úsporám“

Rozsah prací:

1.  Demontáž a likvidace všech oken, včetně vnitřních parapetů  82 ks byty, 14 ks chodba, sklepy 20 ks.

2.  Montáž všech oken v barvě bílé /s rozšiřovacím profilem 35-60 mm v místě parapetu pro umožnění dodatečné venkovní izolace parapetu v tl. min. 40mm/, montáž  vnitřních parapetů  PVC s vyložením cca 200mm /parapet bude zvýšen o tl. rozšiřovacího profilu zdivem z plynosilikátových tvárnic/.

3.  Připojení venkovního parapetu k novému okennímu elementu pomocí tzv. „L plechů“ o rozměrech cca 60 x 30 mm z pozink. Plechu. Spoje těsněny polyuretanovým tmelem (budova se bude zateplovat).

4. Vnitřní začištění – viz dále.

5.  Venkovní začištění - viz dále.

6. Součástí nabídky bude „Posouzení připojovací spáry stavební výplně“ na základě  požadavku ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, odstavec 6 Šíření vlhkosti konstrukcí dle bodu 6.1.2.. V závěru posudku bude uvedeno, zda musí být v připojovací spáře instalována parotěsná páska nebo její instalace není nutná. Posudek bude zpracován a ověřen autorizovanou osobou včetně otisku autorizačního razítka.

7.	Součástí cenové nabídky bude cenová nabídka na utěsnění připojovací spáry parozábranou a paropropustnou páskou (nabídka bude zpracována bez ohledu na závěry výpočtu viz. bod. 6).

Nabídka musí mít rozepsána okna bytová a odděleně okna chodbová a sklepní.

Požadavky na výrobky :

- Bude doložena dokumentace se vzorovými řezy konstrukcí oken

- Minimálně  5-ti  komorový  profilový  systém.

- Minimální  stavební  hloubka  rámu  70mm.

- třída PVC profilů B.

- Minimální  síla  armatury  v PVC  profilu  1,5 mm.

- Prostup  celého okna

Uw < = 1,2 W/mK.

- Prostup skla Ug = 1,0 W/mK

- Distanční rámeček izolačního skla výplně plastový s nerezovou armaturou tzv. „teplý rámeček“

Požadavky na montáž a zednické začištění:

- Stavební výplně budou do stavebního otvoru osazeny tzv. za „ostění“

- Začištění venkovního ostění – montážní pěna bude zaříznuta cca 5mm od roviny venkovního rámu a ošetřena stavebním lepidlem v tl. 2-3mm proti účinkům UV záření

- Začištění vnitřního ostění -  ve styku pevného rámu stavební výplně a stavebního otvoru bude použit začišťovací okenní profil pro venkovní zateplení (ETICS) s tkaninou. Ostění a plocha kolem otvoru stavební výplně bude v celé ploše zednicky začištěna, vyrovnána /omítkou nebo zdivem z plynosilikátových tvárnic – dle objemu doplněné hmoty/ a opatřena štukovou omítkou plstí hlazenou. Ostění a plocha kolem stavební výplně bude opatřena malbou. Poznámka: Velikost stavební výplně bude po její montáži umožňovat dodatečné venkovní zateplení, nadpraží, ostění a parapetu izolantem tl. min. 40mm. Styk stavební výplně a zateplení bude řešen okenním profilem pro zateplení (ETICS) s tkaninou.

Příloha č. 2

Rozpis oken

Dodavatel si provede zaměření sám a odpovídá za výrobní rozměry dle požadavku v zadání  Pozor  - Na panelovém domě je zhruba 30% oken již vyměněno. Veškeré práce budou konzultovány  s technickým dozorem investora.

Uspořádání cenové nabídky

| Nabídková cena : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Cena demontáže a ekologické likvidace stávajících výplní |
| B. Cena dodávky a montáže vč začištění stavebních výplní pozice 1+2+3+4 |
| Cena celkem A + B bez DPH |
| Cena celkem A + B vč. DPH |
| C. Cena dodávky a montáže parozábrany připojovací spáry výplní |
| pozic 1 + 2 + 3 + 4 |
| D. Cena dodávky a montáže paropropustné pásky připojovací spáry výplní |
| pozic 1 + 2 + 3 + 4 |
| Cena celkem C+D bez DPH |
| Cena celkem C+D vč. DPH |
| Cena celkem A + B + C + D bez DPH |
| DPH (A + B + C + D ) |
| Cena celkem A + B + C + D vč. DPH |

Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku: „Výměna stávajících oken za plastová okna v bytovém domě – Družební ulice  č.p. 1323-1324    Ostrov“

Údaje o uchazeči

| Obchodní jméno |  |
| --- | --- |
| Právní forma |  |
| Sídlo, resp.místo podnikání u fyzické osoby |  |
| Bydliště (u fyzické osoby) |  |
| IČ |  |
| DIČ |  |
| R.č. nebo datum narození (u fyzické osoby) |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |

Cenová nabídka:

| Celková cena veřejné zakázky (díla) bez DPH |  |
| --- | --- |
| Vyčíslení DPH (z Celkové ceny veřejné zakázky bez DPH) |  |
| Celková cena veřejné zakázky (díla) včetně DPH. |  |
| Záruční doba |  |
| Termín provedení |  |

V ................................... dne...................2011

.........................................................

jméno oprávněné osoby dodavatele

..........................................................

podpis oprávněné osoby dodavatele

Prohlášení dodavatele

k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

V souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dle § 53, odst. 1., písm. a) – i)  a dle § 62, odst. 2 (dále jen „Zákon“), prohlašujeme, že jako uchazeč o veřejnou zakázku „Výměna stávajících oken za plastová okna v bytovém domě – Družební ulice  č.p. 1323-1324    Ostrov“

splňujeme základní kvalifikační předpoklady, a to že:

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, vč. případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchaní takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- není v likvidaci,

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních předpisů, je-li podle § 54, písm d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

V ............................... dne ........................2011

.........................................................

jméno oprávněné osoby dodavatele

.........................................................

podpis oprávněné osoby dodavatele

SMLOUVA O DÍLO

reg.č. …

uzavřená podle § 262, odst.1 a § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

mezi smluvními stranami:

- Objednatel			            		              : Město Ostrov,  Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

Zastoupené	                                                                 : Bc.Pavel Čekanem, starostou

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- technických					: Lumír Pála, vedoucí OSMM

: Eva Hlavsová, referent OSMM

- kontroly podle § 550 obch.zák.	                            : technický dozor

IČ 							:  00254843

DIČ							:  CZ00254843

Bankovní spojení					:  Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp.    Ostrov

Číslo účtu						:  920-341/0100

Telefon, fax.					:  353801111, 353801299

e-mail                                                                         :  lpala@ostrov.cz , ehlavsova@ostrov.cz

(dále jen ”objednatel”)

a

- Zhotovitel

Obchodní jm. práv. os./jméno a příjm. fyz. os.	:

Sídlo/místo podnikání :			:

## Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- smluvních				            :

- technických				            :

## IČ						            :

## DIČ					            :

## Bankovní spojení			                          :

## Číslo účtu				                          :

## Telefon, fax.				             :

(dále jen ”zhotovitel”)

Při operativním technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, výkazů výměr a soupisu provedených prací, zápisů o splnění podmínek pro uvolnění záloh, odsouhlasení faktur a protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části zastupují:

a)  objednatele: Lumír Pála vedoucí odboru SMM , technický dozor, Eva Hlavsová   referent     OSMM

b)   zhotovitele:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Jakákoliv změna v zastoupení bude písemně oznámena druhé straně, okamžikem doručení tohoto oznámení je tato změna ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.

I.

Výchozí  podklady k provedení díla

- Výchozí podklady k provedení díla dle této smlouvy jsou:

a)    nabídka zhotovitele ze dne …………(dále jen ”nabídka”), na realizaci díla: „Výměna stávajících oken za plastová okna v bytovém domě – Družební ulice  č.p. 1323-1324    Ostrov“

b)    výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na akci: „Výměna stávajících oken za plastová okna v bytovém domě – Družební ulice  č.p. 1323-1324    Ostrov“  ze dne ……………

II.

předmět DÍLA

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, za podmínek dále stanovených, provézt kompletní provedení díla: „Výměna stávajících oken za plastová okna v bytovém domě – Družební ulice  č.p. 1323-1324    Ostrov “  v rozsahu nabídky zhotovitele.

- Místem provádění díla bude Ostrov, ul. Studentská čp. 621

- Předmět díla bude proveden v rozsahu zadání a nabídky zhotovitele.

- Dílem se rozumí souhrn všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, prací, výkonů, strojů a zařízení ve stavební části projektu a to včetně komplexních zkoušek a revizních zpráv.

- Předmětem jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v článku I. této smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle   svých odborných znalostí vědět měl a nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla a v tom zejména:

- zpracování písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy,

- zajištění zařízení staveniště, a to dle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho likvidace,

- provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy,

- provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a zohledňující tyto skutečnosti: zabezpečen volný průchod nájemníků domu.

- zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

- provedení ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla.

- Veškeré práce provede zhotovitel tak, aby byly plně v souladu s průvodní zprávou a platnými normami ČR.

- Zhotovitel se zavazuje provézt dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj  závazek i pomocí jiných osob.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

- Zhotovitel vyhlašuje, že má oprávnění vykonávat práce v rozsahu čl. I. této smlouvy.

Jestliže objednatel o to požádá, je zhotovitel  povinen umožnit u nahlédnout do živnostenského oprávnění.

III.

TERMÍNY PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje splnit závazek z této smlouvy v následujících termínech:

- zahájení díla:

- předání a převzetí ukončeného díla:

- Termínem zahájení prací se rozumí den předání staveniště zhotoviteli.

- Termínem předání a převzetí ukončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné jednání o předání a převzetí předmětu díla mezi objednatelem a zhotovitelem. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany zápis.

- Termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku můžou být měněny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

- Dodržení doby plnění zpracovatelem je závislé na poskytnutí řádného spolupůsobení ze strany objednatele, vyplývajícího z této smlouvy. Po dobu prodlení objednatele a s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

- Zhotovitel je oprávněn provést dílo dle této smlouvy i před stanoveným termínem a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo i v dřívějším termínu převzít.

IV.

Cena  DÍLA

- Cena za zhotovení předmětu díla byla stanovena na základě výběrového řízení jako cena maximální a je doložená výkazem výměr oceněným zhotovitelem.

- Cena plnění vymezeného v čl. I. této smlouvy v souladu s nabídkou zpracovatele činí:

Základní cena bez DPH            	                            Kč

DPH				                            Kč

-----------------------------------------------------------------------------

###### Celkem včetně DPH			             Kč

Slovy :

- V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem k provedení díla, dle této smlouvy a v souvislosti s ní, s výjimkou správních či jiných poplatků, vynaložených zhotovitelem jménem objednatele. Prokazatelné a objednatelem předem odsouhlasené výdaje spojené s těmito poplatky uhradí objednatel na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy do patnácti dnů po převzetí jejich písemného vyúčtování zhotovitelem objednateli.

- Stanovenou cenu plnění lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran o změně rozsahu díla, předpokládaného touto smlouvou, nebo o změně rozsahu činnosti zhotovitele, zejména v důsledku prodlení zhotovitele stavby s jejím ukončením a předáním v termínu stanoveném v příslušné smlouvě o dílo, dle které se stavba provádí.

- V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vybudování a provoz zařízení staveniště zhotovitele a odvoz materiálu.

- Veškeré vícepráce budou oceňovány v souladu s cenami uvedenými v nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:

- cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha,

- skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující pořizovací náklady,

- cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, ke kterým se dopočte přirážka vedlejších nákladů v % a kompletační přirážka v % dle nabídky. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování.

7.   V případě vadného plnění má objednatel právo na odstranění vady, nelze-li jinak má právo na slevu. Výše slevy  bude stanovena písemnou dohodou smluvních stran.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury.

- Podkladem pro fakturaci bude zjišťovací a předávací protokol, včetně soupisu provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele.

- Sjednává se režim placení díla formou dílčí fakturace. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací  / 2x v průběhu provádění díla / podepsaný zástupcem objednatele. Tyto faktury nesmí přesáhnout  90 % ze stanovené ceny díla. Zbývající část do celkové ceny díla si ponechá objednatel jako jistinu na odstranění vad a nedodělků při přejímacím řízení předmětu této smlouvy o dílo, včetně vyklizení staveniště. Faktury musí mít všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Do patnácti  dnů  po předání stavby a odstraněných závadách a nedodělcích bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán konečný daňový doklad (závěrečná faktura), ve kterém budou zúčtovány dílčí faktury.

- Lhůta splatnosti faktur je 14 dní od data jejich prokazatelného doručení.

- Proplacení faktur může být pozastaveno z následujících důvodů:

- nejsou řádně hrazeny splatné závazky zhotovitele k subdodavatelům a dodavatelům materiálu a zařízení,

- zhotovitel opětovně poruší povinnosti stanovené v této smlouvě,

- zhotovitel nekvalitně provádí stavební a montážní práce.

Proplácení faktur bude obnoveno po odstranění výše uvedených nedostatků.

- V případě prodlení objednatele s proplacením faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pětsetin procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že faktura nebude mít potřebné náležitosti, je investor oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

- Cena plnění nebo její část dle této smlouvy je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny či její části budou peněžní prostředky v odpovídající hodnotě odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

VI.

SPOLUPŮSOBENÍ  OBJEDNATELE

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v:

- předání staveniště za podmínek stanovených touto smlouvou,

VII.

POVINNOSTI  zhotovitele

Zhotovitel je na základě této smlouvy povinen zejména:

- před započetím díla zaměřit skutečný stav výtahů

- ve sjednaném termínu provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s touto smlouvou, nabídkou, pokyny objednatele a dohodami oprávněných zástupců smluvních stran. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně, v souladu s touto smlouvou, ukončeno a předáno,

c)    při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními    předpisy, technickými normami a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy. Pro účely provádění díla dle této smlouvy jsou ČN a ČSN pro zhotovitele závazné.

d)    vést stavební deník

e)     při provádění díla zabezpečit provozní, sociální, případně i výrobní zajištění staveniště.

Náklady na projekt, vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou   součástí smluvní ceny.

f)     plně zodpovídat za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků,

g)     zajistit odpovídající skládku pro vybouraný materiál,

h)    udržovat v prostorách staveniště a na zhotovovaném díle pořádek a čistotu na své náklady a zajistit jejich likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

i)     postupovat s odbornou péčí, v souladu se zákonem a touto smlouvou, s nabídkou, s pokyny objednatele a v souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo které by mu měly být z povahy věci známé.

j)     neprodleně informovat objednatele o všech okolnostech, které zjistil při provádění díla, dle této smlouvy nebo i mimo rámec výkonu této činnosti a které mohou mít vliv na zadání anebo změnu pokynů objednatele, a vyžádat si jeho pokyny. Podá-li objednatel zhotoviteli nevhodné, neúplné, neúčelné pokyny a nebo pokyny odporující obecně závazným právním předpisům, je zhotovitel povinen na tyto skutečnosti objednatele bezodkladně ústně a následně do dvou dnů písemně upozornit, a to včetně podání vysvětlení v čem dle názoru zhotovitele nevhodnost, neúplnost, neúčelnost či protiprávnost (určení ustanovení obecně závazného právního předpisu, který je porušován) pokynu objednatele spočívá. Bude-li objednatel na podaných pokynech trvat, je zhotovitel povinen pokračovat ve výkonu těchto činností dle původních pokynů objednatele a současně písemně požadovat po objednateli, aby setrvání na původních pokynech zhotoviteli písemně potvrdil,

k)    odchýlit se od pokynů objednatele jen, je-li to nezbytné v zájmu objednatele nemůže-li včas obdržet jeho souhlas a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat do dvou dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od pokynů objednatele došlo,

l)     poskytovat plnění dle této smlouvy osobně, tj. prostřednictvím pověřených zaměstnanců; ve výjimečných případech, které je povinen předem projednat s objednatelem, je zhotovitel oprávněn plnění dle této smlouvy poskytovat i prostřednictvím třetí osoby, přičemž v takovém případě odpovídá, jakoby činnost vykonával osobně. Poruší-li povinnost předchozího projednání změny v zastoupení s objednatelem, odpovídá za škodu tím objednateli způsobenou,

m)   uzavřít řádné pojištění o odpovědnosti za škodu, které bude krýt případné škody vzniklé při provádění předmětu díla.

VIII.

STAVEBNÍ  deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební a montážní deník o pracích, které provádí. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky.

- Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele

- název, sídlo, IČ objednatele

- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

- název, sídlo IČ firmy vykonávající technický dozor investora

- přehled všech provedených zkoušek jakosti

- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

- Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy.

- V průběhu pracovní doby musí být deník trvale přístupný.

- Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům do třech pracovních dnů.

- Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti oprávnění zástupci objednatele a zpracovatelé projektové dokumentace. V případě nepříznivých klimatických podmínek potřebných pro zdárné a kvalitní provádění díla je zhotovitel povinen tuto skutečnost zaznamenat do pracovního deníku a nechat odsouhlasit zástupcem objednatele. O takto odsouhlasenou dobu zdržení v provádění díla je možné prodloužit termín jeho dokončení.

IX.

povinnosti objednatele

Objednatel je na základě této smlouvy povinen zejména:

- předat zhotoviteli staveniště v dohodnutém termínu a ve stavu, který odpovídá podmínkám smlouvy.

- za řádně poskytnuté plnění dle této smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou touto smlouvou,

- poskytovat zhotoviteli veškeré informace potřebné k řádnému plnění povinností dle této smlouvy,

- udělit zhotoviteli plnou moc v rozsahu činnosti prováděné jménem objednatele dle této smlouvy.

X.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě plnění podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtrnáct dní.

- Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích.

- Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole, přes včasné písemné vyzvání bez uvedení důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.

- Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady odkrytí zhotovitel.

- Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.

XI.

UKONČENÍ  A  PŘEDÁNÍ STAVBY

- Dílo je provedeno řádným ukončením a předáním stavby objednateli v souladu s touto smlouvou.

- Zhotovitel je povinen  nejpozději do 15 dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude  ukončené dílo připravené k předání a  převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanoveno touto smlouvou.

- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veškeré práce, určené rozsahem díla dle této smlouvy, provedeny řádně v souladu s touto smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny a upraveny a upraveny, zejména je uspořádaný zbylý materiál a je odstraněn odpad vzniklý při provádění díla.

- Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany zápis, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímací řízení dokumentaci skutečného provedení díla, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení kompletovaných do díla. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

- Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu   předpokládaném touto smlouvou.

XII.

ZÁRUČNÍ DOBA – ZODPOVĚDNOST ZA VADY

- Zpracovatel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení veškeré odborné péče, nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, a ten na jejich použití trval.

- Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním vady. Tato doba však nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné.

- Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.

- Dojde-li v důsledku vadného provedení díla v průběhu realizace stavby k navýšení investičních nákladů stavby, hradí tyto náklady zhotovitel.

- Zhotovitel ručí za technologie a materiály navržené v projektové dokumentaci a plně odpovídá za škodu z tohoto titulu objednateli způsobenou např. v důsledku vady provedené stavby nebo její části.

- Záruční doba je …. měsíců (slovy ………… měsíců) a začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na které jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší. Na toto zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců. Záruční doba začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Při odevzdání díla předá zhotovitel seznam zařízení, u kterých je záruční doba kratší než …. měsíců.

XIII.

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu sjednaném v čl. III. této smlouvy, je investor oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  10.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Při prodlení zhotovitele se započetím odstraňování reklamované vady v termínu dle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, je investor oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  3.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Neodstraní-li zhotovitel v dohodnutém termínu drobné vady a nedodělky, uvedené v zápisu o předání a převzetí díla,  zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.

- Při prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli splatného závazku vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo investora na náhradu škody způsobenou zhotovitelem porušením povinnosti z této smlouvy v rozsahu, ve kterém není kryta smluvní pokutou.

XIV.

VYŠŠÍ MOC

- Pokud se splnění závazku z této smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od této smlouvy.

- Pro účely této smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV.

ODSToupení od smlouvy

- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.

- Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí, kromě případů stanovených v § 345 odst. 2 obchodního zákoníku, zejména opakované porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, i přes písemné upozornění objednatele, a dále případy, kdy:

- na majetek zhotovitele byl podán návrh na prohlášení konkursu či podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 328/1991 Sb. – o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,

- zhotovitel převedl podnik či jeho část, jehož součástí jsou oprávnění a závazky z této smlouvy na třetí osobu,

- zhotovitel vstoupil do likvidace

- Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.

- Odstoupením se tato smlouva ruší, a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.

5.    Ode dne doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli je zhotovitel povinen nepokračovat v plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen včas upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící objednateli neposkytnutím plnění v rozsahu předpokládaném touto smlouvou.

6.    Odstoupí-li objednatel od této smlouvy v důsledku jejího podstatného porušení zhotovitelem, je oprávněn zadat splnění zbývající části závazku třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny plnění stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu splnění závazku z této smlouvy.

7.     Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací, jejich finanční vyčíslení v souladu s nabídkou a zpracuje ”dílčí konečný daňový doklad,”

- zhotovitel provede ”dílčí předání díla” v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy.

XVI.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou smluvních stran.

- V případě neplatnosti, neúčinnosti či nevynutitelnosti některých ustanovení této smlouvy nemá tato skutečnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

XVII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. , obchodního zákoníku, v platném znění.

- Smluvní strany svým podpisem na této listině potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- K návrhu dodatku se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- nabídka zpracovatele ze dne

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

7.    Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne ………………

Za objednatele:                                                                         Za zhotovitele:  						Za zhotovitele: