# ZÁPIS

# z 16. jednání investiční komise konané 11. 10. 2019

Přítomni:	Ing. J. Bureš,Ing. M. Poledníček, Ing. J. Punčochářová, A. Držík, DiS, Ing. A. Fürbachová,

Ing. J.Jerglová, Ing. L. Lincová,

Nepřítomni:	Ing. J. Samáková, Ing. Niklová, Ph. D.

Asistent:  	Jarmila Rubešová, referent OMIS

Jednání:        	od 8:00 do 9:00 hodin				Počet hodin: 1 hodiny

1. Přemístění veřejných WC na autobusový terminál v Ostrově

Usn. 81/19 ze dne 11. 10. 2019

IK souhlasí s předloženou PD na stavbu „Přemístění veřejných WC na autobusový terminál v Ostrově“ a ukládá

OMIS zajištěním realizace projektu v roce 2020.

Usn. 83/19 ze dne 11. 10. 2019

IK ukládá OMIS zajistit osazení směrovek z původního WC tak, aby byla jasně určena trasa na veřejné WC

na zámku.

2. Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby „Ostrov, Revitalizace ulic 	Štúrova, Májová, Palackého – 4. etapa“

Usn. 82/19 ze dne 11. 10. 2019

IK doporučuje RM schválit prodloužení termínu dokončení stavby „Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová,

Palackého – 4. etapa" do 22. 11. 2019.

Termín příštího jednání IK bude upřesněn na poradě vedení.

Ing. Jan Bureš

předseda investiční komise

# Zapsal: Jarmila Rubešová

# v Ostrově 11. 10. 2019