# DODATEČNÉ INFORMACE  K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Veřejná zakázka:   	Zámecký park Ostrov – Pěstební opatření a nové výsadby

Zadavatel:		Město Ostrov

Vyřizuje:	Tomáš Medek,  odbor správy majetku města

Ing. Zdeňka Michlová, REDI-regionalistika, ekologie, developing, investice, spol. s r.o. – pověřená osoba výkonem zadavatelských činností na základě smluvního  vztahu

Dotaz č.:	1

Způsob vznesení dotazu:	při prohlídce místa realizace 30.11.2010

| Dotaz č. 1 | Jakým způsobem má být provedeno odstranění pařezů po smýcení stromů určených k likvidaci? Odkopáním, nebo odfrézováním, či jiným způsobem? |
| --- | --- |
| Odpověď | Vzhledem k výskytu inženýrských sítí v prostoru Zámecké zahrady bylo po dohodě s projektantkou dohodnuto, že zbytkové pařezy budou odfrézovány, zahrnuty zeminou a upraveny do přirozené nivelety parku a místo doseto travním semenem. |
| Dotaz č. 2 | Z projektu není dostatečně zřejmý způsob likvidace dřevní hmoty. Pokud zůstane zadavateli, bude určen nějaký prostor pro její deponování? |
| Odpověď | Dřevní hmota bude deponována na manipulační skládku do 5km a to každý den buď v průběhu těžebních prací, nebo po ukončení těžebních prací. |
| Dotaz č. 3 | Lze pro pěstební opatření a rizikové kácení stromů využít v Zámeckém parku plošiny? A za jakých podmínek? |
| Odpověď | Za odpovídající technické vybavení a opatření považuje zadavatel co nejšetrnější intervenci do vzrostlých stromů při provádění řezů stromolezeckou technikou, rizikové kácení stejnou technikou s postupným odřezáváním. |
| Dotaz č. 4 | Mohou být potěžební zbytky ponechány na travnaté ploše po několik pracovních dní? Nebo, musí být každý pracovní den odklizeny? |
| Odpověď | Po ukončení pracovních činností, budou potěžební zbytky odklizeny a to každý den. Veškerý dřevní odpad po řezech bude ihned likvidován štěpkováním. Získané štěpky v I.etapě realizace díla budou použity, pro mulčování ke všem stávajícím keřovým výsadbám a stromovým výsadbám. V II.etapě realizace díla budou štěpky použity, k novým výsadba a stávajícím keřovým výsadbám . V případě sněhové pokrývky, bude štěpka soustředěna na jedno místo v Zámeckém parku Ostrov. |
| Dotaz č. 5 | Nenalezl jsem v ZD formulář k prokázání ekonomických kvalifikačních předpokladů, prosím o jeho zaslání |
| Odpověď | Prokázání ekonomických kvalifikačních předpokladů doložte čestným prohlášením, jehož přílohou musí být kopie pojistné smlouvy na škodu způsobenou třetí osobě s výší pojištění na hodnotu minimálně 5 mil. Kč |
| Dotaz č. 6 | Jaká je nejkratší možná lhůta provedení zakázky ? |
| Odpověď | V bodě 3.4. zadávací dokumentace je předpokládaná doba plnění veřejné zakázky s podrobností podle I., II. a III. kategorie naléhavosti provedení řezů, vazeb a kácení stromů. V souladu s tímto harmonogramem je zajištěno i financování projektu. S jinými lhůtami zadavatel v současné době nepočítá. |
| Dotaz č. 7 | Přílohy ZD (formuláře) mají svoji číselnou řadu. Po očíslování stránek nabídky dle požadavku ZD budou mít tyto přílohy (prohlášení zákl. kvalifikačních předpokladů) dvojí číslování. Jak postupovat, aby nedošlo k vyloučení nabídky |
| Odpověď | Z důvodu nesprávně číslovaných stránek nebude žádná z nabídek vyloučena. Doporučujeme po konečném sestavení nabídky znovu očíslovat jednotlivé listy vzestupně a to číslovacím razítkem nebo ručně s odpovídajícím odrazem v obsahu nabídky. |
| Dotaz č. 8 | S výjimkou tabulky výkazu výměr není nikde jinde v ZD zmíněn požadavek na odstranění pařezů. Prosím tedy tímto dotazem o jasné stanovisko, zda je, či není likvidace pařezů předmětem této zakázky. Pokud ano, prosím o sdělení kompletní technologie a výkazu výměr likvidace pařezů, která v ZD zcela chybí |
| Odpověď | Likvidace pařezů je předmětem této zakázky. Likvidace pařezů proběhne odfrézováním vč.zásypu zeminou a zatravněním travním semenem. Pro ocenění prací, při odfrézování pařezů vč. zásypu zeminou a zatravnění použijte výkaz výměr, který je součástí příloh výběrového řízení „Zámecký park Ostrov – pěstební opatření a nové výsadby. |
| Dotaz č. 9 | Prosím o sdělení způsobu manipulace, či likvidace dřevní hmoty, která nebude štěpkována (kmeny a dřevo tlustých větví), zejména vymezení meziskládek a jejich vzdálenost od místa plnění |
| Odpověď | Dřevní hmota, která nebude předmětem likvidace štěpkováním (kmeny a dřevo tlustých větví), bude deponována na sklad dřeva ve vzdálenosti 5km od Zámeckého parku Ostrov. Deponování dřevní hmoty, bude probíhat bez meziskládek. |
| Dotaz č. 10 | V ZD je požadavek pojištění stavby (všeob.obchod. podmínky čl. 4.1.3). Prosím o stanoviska, zda bude tato pojistka vyžadována, či nikoliv a pokud ano, jaké má mít parametry |
| Odpověď | V článku 4.1.3 není uveden striktní požadavek na pojištění „stavby“ a osob. Článek se týká ceny díla a podmínek pro případné změny sjednané ceny. Bod 4.1.3 požaduje, aby navržená cena obsahovala veškeré náklady dodavatele (tedy i náklady dodavatele na případné činnosti uvedené v tomto bodě), které v průběhu realizace již nesmí být navyšovány o další náklady. |
| Dotaz č. 11 | V ZD (všeobecné obchod. Podmínky čl. 4.1.3) je zmíněn poplatek za zábor veřejného prostranství. Prosím o informaci, zda bude objednatelem v místě plnění – zámecký park – požadován, či nikoliv, a pokud ano, jaké jsou podmínky a sazby |
| Odpověď | Vítěz veřejné zakázky „Zámecký park Ostrov – pěstební opatření a nové výsadby. Má za povinnost písemně požádat odbor majetku města, o zábor veřejného prostranství. Předmětem záboru veřejného prostranství, bude Zámecký park Ostrov a přilehlé ulice Klášterní, Staroměstská a Karlovarská. Nebude účtována žádná sazba, za zábor veřejného prostranství. |
| Dotaz č. 12 | Které údaje mají přednost. Jedná se zejména o rozdílnou velikost jehličnatých stromů (čl. 14.3.3. ZD, oddíl technické podmínky a výkaz výměr) a následně prosím vysvětlit obsah a dopady na dodavatele čl. 4.3.1 ZD – všeob. obchodních podmínek. Domnívám se totiž, že dodavatel nemůže na svoji stranu převést chyby projektanta a zadavatele soutěže. |
| Odpověď | Platí údaje ze zadávací dokumentace a z projektu, tj., že jehličnany (Picea omorika) by měly být v minimální velikosti 100 – 120 cm. Bod 4.3.1. ZD – všeobecných obchodních podmínek hovoří pouze o tom, že dodavatel ručí za to, že jím oceněný položkový rozpočet jako podklad pro stanovení nabídkové ceny je v souladu s výkazem výměr, který byl předložen v zadávací dokumentaci. O případných chybách projektanta či zadavatele při zadání projektu oproti skutečnosti je velmi předčasné uvažovat. |
| Dotaz č. 13 | Čl. 7.3.4 ZD všeob.obch. podmínky – prosím o upřesnění jaké jsou nezbytné prostory |
| Odpověď | Běžné je zajistit pro technický a autorský dozor prostor k průběžným zápisům do deníku prováděných prací. |

V Ostrově dne: 2.11.2010                                                                                          Bc.Pavel Čekan

Starosta města